REQUEST FOR PROPOSAL
AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE CRM (CUSTOMER
RELATIONSHIP MANAGEMENT)
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A
 ANEXO V – MIGRAÇÃO DOS DADOS DOS SISTEMAS LEGADOS

Este documento descreve como deverão ser prestados os serviços relacionados à Migração de
Dados que corresponde ao processo de transferência dos dados corporativos dos Sistemas Legamos do Banco do Nordeste do Brasil, doravante chamado BANCO, para a nova Solução de CRM.

O CONTRATADO será responsável pela definição da metodologia e coordenação das atividades relacionadas à migração dos dados, bem como pelo fornecimento de uma solução ou ferramenta para execução da extração.

Os dados a transferir estarão armazenados em bancos de dados gerenciados pelo MS-
SQL Server ou em bancos de dados gerenciados pelo DB2 for z/OS ou em formato IBM VSAM.

1. A equipe de conversão de dados do CONTRATADO terá como objetivo planejar, coordenar e executar as atividades de extração e carga da base de dados, incluindo:
  1. O mapeamento das informações dos sistemas legados para o novo modelo de dados da SOLUÇÃO;
  2. Definição da estratégia de migração de dados;
  3. Execução e testes das extrações para validação dos dados;
  4. Cargas de dados convertidos para o banco de dados da SOLUÇÃO.

Após a definição do modelo de dados da SOLUÇÃO, o CONTRATADO deverá fornecer documentado, o domínio, tamanho, tipo e formato de cada atributo, juntamente com suas regras de integridade. Para os casos de sistemas legados cujos dados estejam armazenados em banco de dados, o BANCO deverá disponibilizar os scripts de extração. Para os demais casos, deverá disponibilizar os dados em forma de arquivo texto.

O CONTRATADO em conjunto com o BANCO deverá realizar levantamento dos impactos relativos à migração da atual base de dados, com a finalidade de adequar ao cronograma o volume de informações a serem migradas.

Caso sejam necessários recadastramentos ou levantamentos em campo para atualizar ou obter informações inexistentes nos sistemas legados, o BANCO será responsável pela execução dessas atividades.

As atividades de higienização dos dados são de responsabilidade do BANCO.

A atividade de carga de dados para a base de dados da SOLUÇÃO é de responsabilidade exclusiva do CONTRATADO. Este processo de transferência deverá garantir a integridade dos dados transferidos, bem como emitir relatório apontando possíveis inconsistências;

  1. Ao final da transferência, o BANCO validará a consistência dos dados transferidos;

Para que as atividades sejam realizadas sem impactar no cronograma, o CONTRATADO deverá informar ao BANCO em tempo hábil e documentar todas as necessidades adicionais das atividades que serão desenvolvidas pelo BANCO.
56

REQUEST FOR PROPOSAL

AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE CRM (CUSTOMER
RELATIONSHIP MANAGEMENT)
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A
 ANEXO V – MIGRAÇÃO DOS DADOS DOS SISTEMAS LEGADOS

Alguns dos sistemas legados que terão seus dados migrados para a nova SOLUÇÃO estão descritos na tabela a seguir.

  1. Pode haver a necessidade de migração de outros dados de sistemas a serem descontinuados para a nova SOLUÇÃO que não foram detectados neste levantamento inicial e que poderão ser identificados durante a execução do projeto, os quais devem representar numericamente no máximo mais 2 sistemas e que, da mesma forma que o já identificado, também deverão ser migrados para a nova SOLUÇÃO durante a execução do projeto.

	Descrição da migração de dados dos sistemas legados do BANCO para a Solução de CRM.
Sistema Legado	Descrição do Sistema Legado	Módulo do Sistema Legado	Descrição dos Dados para Migração	Dados a serem migrados
Infoger	Processamento de operações ativas e passivas, geração de / cálculos, relatórios e fluxos de caixa para gerenciamento dos riscos de mercado e liquidez.	Saldos de operações, relatórios, estatísticas, Taxas e Parâmetros.	Informações advindas do acompanhamento realizado pelo Gerente.	Informações do acompanhamento do / relacionamento / com os clientes, realizado pelo Gerente.

57