1
ANEXO VI

MIGRAÇÃO DOS DADOS DOS SISTEMAS DO BANCO DO NORDESTE

Este documento descreve como deverão ser prestados os serviços relacionados à Migração de Dados que corresponde ao processo de transferência dos dados corporativos dos Sistemas Legados do Banco do Nordeste do Brasil, doravante chamado BANCO, para a nova solução de gestão de riscos de mercado e de liquidez, geração da parcela RWACPAD e gestão do capital, descrito a seguir.

O CONTRATADO será responsável pela definição da metodologia e coordenação das atividades relacionadas à migração dos dados, bem como pelo fornecimento de uma solução ou ferramenta para execução da extração.

Os dados a transferir estarão armazenados em bancos de dados gerenciados pelo MS-SQL Server ou em bancos de dados gerenciados pelo DB2 UDB for z/OS ou em formato IBM VSAM.

A equipe de conversão de dados do CONTRATADO terá como objetivo planejar, coordenar e executar as atividades de extração e carga da base de dados, incluindo:

  1. o mapeamento das informações dos sistemas legados para o novo modelo de dados da SOLUÇÃO;

  1. definição da estratégia de migração de dados;

  1. execução e testes das extrações para validação dos dados;

  1. cargas de dados convertidos para o banco de dados da SOLUÇÃO.

Após a definição do modelo de dados da SOLUÇÃO, o CONTRATADO deverá fornecer, documentado, o domínio, tamanho, tipo e formato de cada atributo, juntamente com suas regras de integridade. Para os casos de sistemas legados cujos dados estejam armazenados em banco de dados, o BANCO deverá disponibilizar os scripts de extração. Para os demais casos, deverá disponibilizar os dados em forma de arquivo texto.

O CONTRATADO, em conjunto com o BANCO, deverá realizar levantamento dos impactos relativos à migração da atual base de dados, com a finalidade de adequar ao cronograma o volume de informações a serem migradas.

Caso sejam necessários recadastramentos ou levantamentos em campo para atualizar ou obter informações inexistentes nos sistemas legados, o BANCO será responsável pela execução dessas atividades.

As atividades de higienização dos dados são de responsabilidade do BANCO.

A atividade de carga de dados para a base de dados da SOLUÇÃO é de responsabilidade exclusiva do CONTRATADO. Este processo de transferência deverá garantir a integridade dos dados transferidos, bem como emitir relatório apontando possíveis inconsistências.

  1. Ao final da transferência, o BANCO validará a consistência dos dados transferidos.

Para que as atividades sejam realizadas sem impactar no cronograma, o CONTRATADO deverá informar ao BANCO em tempo hábil e documentar todas as necessidades adicionais das atividades que serão desenvolvidas pelo BANCO.

2
Os sistemas e planilhas legados que terão seus dados migrados para a nova SOLUÇÃO estão descritos na tabela a seguir.

Descrição da migração de dados dos sistemas legados do Banco para a SOLUÇÃO de gestão de riscos de mercado e de liquidez, geração da parcela RWACPAD e gestão do capital
Sistema Legado	Descrição do Sistema Legado	Módulo do / Sistema / Legado	Descrição dos / Dados para Migração	Dados a serem migrados	Linguagem de programação	Sistema / Operacional / Suportado	Banco de dados
S701 - Risco	Processamento de operações ativas e passivas, geração de cálculos, relatórios e fluxos de caixa para gerenciamento dos riscos de mercado e liquidez.	Saldos de operações, relatórios, estatísticas, / Taxas e / Parâmetros.	Base de dados das operações e valores marcados a / mercado, / estatísticas, taxas e parâmetros utilizados nos cálculos.	Todos os dados.	PowerBuilder 10	Windows	Microsoft SQL Server
Planilhas / Excel (várias)	Conjunto de controle em planilha Excel.	-	Base de dados relativos a RBAN, DRL, Testes de estresse, / Backtesting.	Todos os dados	VBA, Microsoft Excel	Windows	-