NORDESTE

Este documento descreve como deverão ser prestados os serviços relacionados à migração de dados que corresponde ao processo de transferência dos dados corporativos dos Sistemas Legados do Banco do Nordeste do Brasil, doravante chamado BANCO, para a solução de Gestão do Risco Operacional e Controles Internos, doravante denominada SOLUÇÃO:

O CONTRATADO será responsável pela definição da metodologia e coordenação das atividades relacionadas à migração dos dados, bem como pelo fornecimento de uma solução ou ferramenta para execução da extração.

Os dados a transferir estarão armazenados em bancos de dados gerenciados pelo MS-SQL Server ou em bancos de dados gerenciados pelo DB2 UDB for z/OSou em formato IBM VSAM.

A equipe de conversão de dados do CONTRATADO terá como objetivo planejar, coordenar e executar as atividades de extração e carga da base de dados, incluindo:

  1. o mapeamento das informações dos sistemas legados para o novo modelo de dados da SOLUÇÃO;

  1. definição da estratégia de migração de dados;

  1. execução e testes das extrações para validação dos dados;

  1. cargas de dados convertidos para o banco de dados da SOLUÇÃO.

Após a definição do modelo de dados da SOLUÇÃO, o CONTRATADO deverá fornecer, documentado, o domínio, tamanho, tipo e formato de cada atributo, juntamente com suas regras de integridade. Para os casos de sistemas legados cujos dados estejam armazenados em banco de dados, o BANCO deverá disponibilizar os scripts de extração. Para os demais casos, deverá disponibilizar os dados em forma de arquivo texto.

O CONTRATADO, em conjunto com o BANCO, deverá realizar levantamento dos impactos relativos à migração da atual base de dados, com a finalidade de adequar ao cronograma o volume de informações a serem migradas.

Caso sejam necessários recadastramentos ou levantamentos em campo para atualizar ou obter informações inexistentes nos sistemas legados, o BANCO será responsável pela execução dessas atividades.

As atividades de higienização dos dados são de responsabilidade do BANCO.

A atividade de carga de dados para a base de dados da SOLUÇÃO é de responsabilidade exclusiva do CONTRATADO. Este processo de transferência deverá garantir a integridade dos dados transferidos, bem como emitir relatório apontando possíveis inconsistências.

  1. Ao final da transferência, o BANCO validará a consistência dos dados transferidos.

Página 1 de 4

NORDESTE

Para que as atividades sejam realizadas sem impactar no cronograma, o CONTRATADO deverá informar ao BANCO em tempo hábil e documentar todas as necessidades adicionais das atividades que serão desenvolvidas pelo BANCO.

Página 2 de 4

NORDESTE

Os sistemas e planilhas legados que terão seus dados migrados para a nova SOLUÇÃO estão descritos na tabela a seguir.

	Descrição da migração de dados dos sistemas legados do BANCO para a Solução
Sistema Legado	Descrição do Sistema Legado	Módulo do / Sistema / Legado	Descrição dos / Dados para Migração	Dados a serem migrados	Linguagem de programação	Sistema / Operacional / Suportado	Banco de dados
S532 - / Gestão do / Risco Operacional e Controles Internos	Gerenciamento de Risco Operacional e / Controles Internos, para atendimento às definições do Acordo de / Basiléia II e as respectivas resoluções do Banco Central relacionadas ao tema.	Saldos de operações, relatórios, estatísticas, / Taxas e / Parâmetros.	Base de perdas operacionais, saldos e cálculos relativos a parcela de alocação de capital para o risco operacional (RWAopad), dados da autoavaliação de riscos e controles dos processos do banco (RCSA) e base de planos de ações mitigadoras e de continuidade de negócio	Todos os dados.		Windows	Microsoft SQL Server

Página 3 de 4

NORDESTE

	Descrição da migração de dados dos sistemas legados do BANCO para a Solução
Sistema Legado	Descrição do Sistema Legado	Módulo do / Sistema / Legado	Descrição dos / Dados para Migração	Dados a serem migrados	Linguagem de programação	Sistema / Operacional / Suportado	Banco de dados
Planilhas Excel / (várias)	Conjunto de controle em planilha Excel	-	Base de dados relativos às ações mitigadoras	Todos os dados	VBA, Microsoft Excel	Windows	-

Página 4 de 4