# INTRODUÇÃO
1.1. Este documento descreve como serão avaliados os serviços prestados pela CONTRATADA ao BNB, considerando prazos, conformidade, resultados dos indicadores de níveis de serviço estabelecidos para o contrato, bem como as sanções por descumprimento destes.
# CONSIDERAÇÕES GERAIS
2.1. Este documento considera serviços especializados por empreitada, prestados conforme dispõe o Anexo II - Serviço de Suporte Técnico Especializado - Descrição das Atividades e estabelecidos nas ordens de serviço, em conformidade com o Anexo IV - Modelo de Gestão dos Serviços;
2.2. Os redutores de pagamento e as sanções a que estará sujeita a CONTRATADA pela não conformidade dos serviços e pelo não cumprimento dos prazos e níveis de serviço exigidos são descritos nos itens 3, 4 e 5 deste documento;
2.3. Os redutores de pagamento mensal dos serviços, bem como as demais penalidades definidas neste documento serão aplicados mensalmente, a partir do segundo mês de vigência do contrato;
2.3.1. No primeiro mês de vigência do contrato, por se tratar de período de transição, haverá isenção de aplicação dos redutores sobre o valor do faturamento dos serviços, multas e demais sanções, excetuando a penalidade descrita no subitem 4.1 deste documento, referente à ativação dos serviços após a assinatura do contrato;
2.4. Em todos os casos, o primeiro dia de atraso de uma entrega será computado no primeiro minuto após o esgotamento do prazo estipulado para sua realização. Daí em diante, persistindo a pendência, será contabilizado mais um dia de atraso a cada 24 horas decorridas;
2.5. Os indicadores utilizados para avaliação das entregas, como também os níveis de serviço exigidos pelo BNB são descritos nos itens 3, 4 e 5 deste documento;
2.6. A cada 6 (seis) meses de vigência do contrato, a critério do Banco, poderá ser feita uma reavaliação dos valores de referência dos indicadores de critérios de avaliação, com vistas a possível alteração dos limites mínimos de desempenho, bem como para avaliar a necessidade de inclusão de novos indicadores visando à melhoria do gerenciamento dos serviços contratados;
2.7. Os redutores e penalidades previstos são independentes entre si e poderão ser aplicados de forma isolada ou conjunta;
2.8. Os redutores serão aplicados sobre o faturamento mensal na ocorrência dos fatos geradores, independentemente da abertura de processo administrativo;
2.9. Persistindo a(s) pendência(s) geradora(s) da(s) multa(s), após o trigésimo dia, e não havendo justificativa aceita pelo BANCO, fica facultado a este o direito de suspender os pagamentos do Contrato, até a efetiva solução do fato gerador, sem que caiba à CONTRATADA reivindicar quaisquer acréscimos (multas, juros ou reajustamentos) sobre os valores retidos.
2.10. Caso não haja parcela pendente de pagamento por parte do BNB, o recolhimento do valor de multas eventualmente aplicadas, dar-se-á através de pagamento (depósito bancário) em conta a ser definida pelo BNB.
2.10.1. O depósito deverá ser feito no prazo de 05 (cinco) dias corridos a contar da data da notificação;
2.10.2. Poderá o BNB, para tanto, descontar das faturas por ocasião do seu pagamento, ou cobrá-las judicialmente se julgar conveniente, ainda que inexista relação de causa e efeito entre o valor faturado e o fato gerador da multa;
2.10.3. As informações para recolhimento (Banco, Conta Corrente, Agência) serão informadas pelo BNB.
2.11. O início do período de medição será definido no primeiro mês de vigência do contrato.
# Prazos e Sanções Correspondentes
3.1.	Todas as estimativas de serviços serão estabelecidas em horas-atividade;
3.2.	Os prazos poderão ser estabelecidos em dias úteis ou horas, dependendo do caso;
3.2.1. Serão adotados os prazos máximos e penalidades, estabelecidos no quadro a seguir, para avaliação das ordens de serviço, aceite das estimativas e apresentação do Plano de Atendimento pela CONTRATADA. O prazo será contado a partir do registro da ordem de serviço na FERRAMENTA DE CONTROLE:
Item	Prazo máximo	Penalidade
Apresentação e registro do Plano de Atendimento para a Ordem de Serviço	5 dias úteis após o encaminhamento da OS	Aplicação de multa de 1,0% (um ponto percentual) por dia corrido de atraso sobre o valor da Ordem de Serviço

# Ativação dos Serviços, Provimento dos Serviços e Sanções Inerentes
Os serviços de assistência técnica serão executados por especialistas da CONTRATADA para cada tipo de serviço, compostos por unidades chamadas ESPECIALIDADES. A definição dos tipos de serviços e respectivas ESPECIALIDADES são apresentadas no Anexo II - Serviço de Suporte Técnico Especializado - Descrição das Atividades. A CONTRATADA se obriga a prestar os serviços relacionados no referido anexo, a partir da data acordada para início das atividades, após a assinatura do contrato.
4.1. Pelo atraso injustificado na ativação dos serviços, ou seja, atraso no início da prestação dos serviços após a assinatura do contrato, a CONTRATADA estará sujeita, garantida a prévia defesa e sem prejuízo da possibilidade de rescisão do Contrato, à penalidade de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia corrido de atraso.
4.1.1. Poderá haver, excepcionalmente, prorrogação do prazo quando a causa do atraso for de exclusiva responsabilidade do BNB.
4.2. A CONTRATADA se obriga a prover, durante toda a vigência do contrato, todos os serviços relacionados no Anexo II - Serviço de Suporte Técnico Especializado - Descrição das Atividades.
# Indicadores de Níveis de Serviço
5.1. Os serviços serão avaliados segundo os indicadores relacionados a seguir, ficando a CONTRATADA sujeita aos redutores e sanções descritos, no caso desta não atingir os níveis exigidos pelo BNB:
i) I01 – Índice de Atendimento no Prazo – Representa a relação entre a quantidade de solicitações concluídas no prazo estabelecido e a quantidade total de solicitações concluídas no período de medição.
Objetivo: Garantir um nível aceitável de atendimento de serviços especializados concluídos dentro dos prazos estabelecidos; Periodicidade de medição: Mensal; Como será mensurado:
Mediante a aplicação da seguinte fórmula:

Onde:
TECP = Total de solicitações concluídas no prazo no período de medição; e TEC = Total de solicitações concluídas no período de medição.

Nível mínimo aceito pelo BNB: 0,95 (noventa e cinco décimos)
Faixas de Redução no Pagamento dos Serviços Especializados por Empreitada:
Faixa	Níveis alcançados	Redutor sobre o total do pagamento dos Serviços Especializados por / Empreitada no período da medição
1	I01 >= 0,95	Sem redução
2	0,90 <= I01 < 0,95	2% (dois pontos percentuais)
3	0,85 <= I01 < 0,90	5% (cinco pontos percentuais)
4	I01 < 0,85	10% (dez pontos percentuais)

ii) I02 - Índice de atraso na conclusão de solicitações – Refere-se à relação entre as solicitações em atraso e todas aquelas de conclusão programada (fechadas ou não) até a data limite do período de apuração.
Objetivo: Garantir um índice mínimo e aceitável de atraso;

Periodicidade de medição: Mensal; Como será mensurado:
Mediante a aplicação da seguinte fórmula:

Onde:
QE1 = Quantidade de serviços com até 30 dias de atraso;
QE2 = Quantidade de serviços com atraso de 31 até 60 dias;
QE3 = Quantidade de serviços com atraso maior que 60 dias;
TE = Quantidade total de serviços concluídos ou cujas conclusões deveriam ocorrer até o último dia do período de medição.
Nível máximo aceito pelo BNB: 0,1 (um décimo)
Faixas de Redução no Pagamento dos Serviços Especializados por Empreitada:
Faixa	Níveis alcançados	Redutor sobre o total do pagamento dos Serviços Especializados por / Empreitada
1	I02 <= 0,1	Nenhuma redução
2	0,1 < I02 <= 0,2	2% (dois pontos percentuais)
3	0,2 < I02 <= 0,3	4% (quatro pontos percentuais)
4	0,3 < I02 <= 0,4	6% (seis pontos percentuais)
5	0,4 < I02 <= 0,5	8% (oito pontos percentuais)
6	0,5 < I02	10% (dez pontos percentuais)

ii) I03 – Índice de devolução de Solicitações – Refere-se à relação entre a quantidade de solicitações com devoluções e todas aquelas concluídas em um período.
Objetivo: Garantir um nível aceitável de qualidade nos serviços;
Periodicidade de medição: Mensal Como será mensurado:
Mediante a aplicação da seguinte fórmula:

Onde:
SD1 = Quantidade de solicitações que foram devolvidas uma vez durante sua execução;
SD2 = Quantidade de solicitações que foram devolvidas duas vezes durante sua execução;
SD2 = Quantidade de solicitações que foram devolvidas mais duas vezes durante sua execução;

QTS = Quantidade de serviços concluídos no período

Nível mínimo aceito pelo BNB: 0,15 (quinze décimos)
Faixas de Redução no Pagamento dos Serviços Especializados por Empreitada:

Faixa	Nivel alcançado	Redutor sobre o total do pagamento dos Serviços Especializados por / Empreitada
1	I03 <= 0,15	Sem redução
2	0,15 < I03 <= 0,30	2% (dois pontos percentuais)
3	0,30 < I03 <= 0,50	5% (cinco pontos percentuais)
4	I03 > 0,50	10% (dez pontos percentuais)