 Este documento descreve os serviços que devem ser realizados para a Implantação da Solução do processo de Gestão do Patrocínio, compreendendo a concessão e acompanhamento de projetos de patrocínio, doravante chamada SOLUÇÃO, no Banco do Nordeste do Brasil, doravante denominado BANCO, com objetivo de informar ao CONTRATADO o que deve ser considerado para a elaboração do plano de trabalho com vistas à implantação da SOLUÇÃO.

# Descrição dos Serviços de Implantação da SOLUÇÃO

1.1. Os serviços de implantação da SOLUÇÃO contemplam, obrigatoriamente, as seguintes atividades:
- Estruturação e Planejamento do Projeto com apresentação de cronograma detalhado e estratégias de trabalho;
- Transferência de Conhecimentos para a equipe do BANCO;
- Caso a solução seja instalada no ambiente computacional do BNB, análise e dimensionamento da infraestrutura tecnológica de hardware necessária para instalação e operação da SOLUÇÃO;
- Caso a solução seja instalada no ambiente computacional do BNB, serviços de instalação da SOLUÇÃO nos ambientes computacionais de testes, homologação e produção do BANCO;
- Elaboração de desenho técnico da SOLUÇÃO;
- Parametrização e Customização da SOLUÇÃO e seus componentes para atendimento às necessidades do BANCO;
- Planejamento, Execução e Controle de Testes da SOLUÇÃO completa;
- Elaboração e implementação de estratégia de arquivamento e expurgo de dados;
- Elaboração e implementação do Plano de Implantação detalhado;
- Elaboração e implementação do Plano de Contingência, backup e recovery;
- Treinamentos
- Suporte Pós-Implantação através da Operação Assistida pelo prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de início de operação em produção de cada um dos módulos.
1.2. Todos os serviços listados acima estão detalhados mais adiante neste documento.

# Obrigações e Responsabilidades do CONTRATADO

2.1. Para executar os serviços de implantação da SOLUÇÃO o CONTRATADO deve:

2.1.1. Alocar uma equipe para realizar as atividades de implantação da SOLUÇÃO composta, no mínimo, dos seguintes perfis: Gerente de Projeto; Especialista Técnico;

2.1.2. Manter à frente dos trabalhos um Gerente do Projeto, devidamente credenciado, responsável pela equipe executante dos serviços contratados e que representará o CONTRATADO perante o BANCO.

2.1.3. Fornecer, sempre que solicitado pelo BANCO, relatório e informações sobre a prestação dos serviços referentes ao Projeto.

2.1.4. Facilitar a ação do representante do BANCO, provendo acesso aos serviços em execução e documentação, além de atender prontamente às observações e exigências por ele apresentadas.

2.1.5. Responsabilizar-se pelo fornecimento e implementação de quaisquer módulos/softwares necessários ao atendimento de todas especificações e condições deste documento, sem ônus adicional para o BANCO.

2.1.6. Responsabilizar-se pelos custos de salários, hospedagem, diárias, telefones, transporte e alimentação da equipe do Projeto sob sua responsabilidade.

2.1.7. Responsabilizar-se pelas prescrições e encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato.

2.1.8. Identificar todos os equipamentos e materiais de sua propriedade, de forma a não serem confundidos com similares de propriedade do BANCO.

2.1.9. Reexecutar serviços sempre que solicitado pelo BANCO, quando estiverem em desacordo com as especificações definidas, sem ônus adicional para o BANCO, durante a vigência do contrato.

2.1.10. Fornecer todos os planos, esboços, especificações, desenhos e outros documentos elaborados durante o desenvolvimento dos trabalhos que serão de propriedade do BANCO.

2.2. A realização do serviço de implementação poderá ocorrer fora do horário comercial (8h às 18h), inclusive nos finais de semana e feriados, a critério do BANCO e desde que previamente acordado entre as partes, sem qualquer ônus adicional para o BANCO.

2.3. O CONTRATADO executará as alterações na SOLUÇÃO necessárias ao atendimento de todos os requisitos constantes nos anexos do RFP.

# Obrigações do Banco do Nordeste do Brasil

3.1. Facilitar, por todos os meios, o exercício das funções do CONTRATADO, dando-lhe acesso às suas instalações, promovendo o bom entendimento entre seus funcionários
e os empregados do CONTRATADO e cumprindo suas obrigações estabelecidas no Edital e seus anexos.

# Estruturação, Planejamento e Gerenciamento do Projeto

4.1. O CONTRATADO deverá prover o gerenciamento do projeto, incluindo planejamento, execução e controle de todas as atividades do Projeto, gestão de mudanças, documentação, divulgações e comunicação do Projeto, transferência de conhecimento para a equipe do BANCO e informações referentes à metodologia de gerenciamento.

4.1.1. No plano de projeto deve ser discriminado:
4.1.1.1. Atribuições e responsabilidades dos participantes da equipe do Projeto;
4.1.1.2. Relação dos recursos humanos envolvidos por atividade (conforme cronograma), indicando qualificação e perfil profissional por parte da equipe do CONTRATADO.

4.1.2. Para execução dos serviços de parametrização da SOLUÇÃO, o CONTRATADO deverá disponibilizar profissionais com treinamento oficial se houver, ministrado ou reconhecido pela detentora dos direitos de propriedade autoral e intelectual da SOLUÇÃO, em parametrização das funcionalidades das ferramentas/módulos a serem implantados.

4.2. O BANCO reserva-se no direito de, mediante comunicação formal, contestar o nível de serviço prestado e requerer substituição de profissional alocado ao Projeto, de forma que o CONTRATADO deverá substituí-lo por outro profissional que possua as qualificações necessárias para realizar as atividades a ele direcionadas com o nível de qualidade esperado pelo BANCO.
4.2.1. Havendo necessidade de substituição de um profissional, por solicitação do BANCO, o CONTRATADO se obriga a fazê-lo com prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis.
4.2.2. Havendo necessidade de substituição de um profissional, por parte do CONTRATADO, esta deverá a informar ao BANCO com antecedência mínima de 15 (quinze) dias úteis.

4.3. Nenhuma alteração no corpo técnico ou gerencial do CONTRATADO poderá afetar o cronograma, nem tampouco a qualidade dos produtos contratados.

4.4. O cronograma detalhado das fases e macro atividades do Projeto deverá ser apresentado, baseado na metodologia de Gerenciamento de Projetos do CONTRATADO, contendo no mínimo os seguintes itens:
4.4.1. Fases de implantação, estratégia de implantação e períodos de suporte pós implantação.
4.4.2. Duração e disposição no tempo das fases/macro atividades do Projeto;
4.4.3. Produtos entregues em cada fase/macro atividade do Projeto.

4.5. Durante o Projeto, eventuais alterações do cronograma deverão ser imediatamente encaminhadas, com o respectivo relatório de impacto, para a validação pelo BANCO. Caso haja mudanças na data final de implantação, originadas por ações de responsabilidade do CONTRATADO, o BANCO se reserva ao direito de aplicar sansões cabíveis definidas em Contrato.

# Transferência de Conhecimentos para a equipe do BANCO

5.1. O CONTRATADO deverá propor a estratégia, prover a metodologia/ferramenta de transferência de conhecimento adequada ao porte do Projeto e documentação final do Projeto com o objetivo de realizar a transferência de conhecimento necessária para a equipe do BANCO.

5.2. O serviço será considerado concluído após aceitação formal pelo BANCO.

# Análise e dimensionamento da infraestrutura tecnológica de hardware

6.1. Este serviço aplica-se somente para o caso da solução ser instalada no ambiente computacional do BANCO.

6.2. O CONTRATADO deverá orientar a definição das configurações de todos os equipamentos de acordo com os níveis de serviços a serem definidos durante o Projeto. Deve ser dimensionado o ambiente computacional necessário para suportar toda a SOLUÇÃO e seus componentes de forma que esta apresente o desempenho adequado em sua operacionalização em produção.

6.3. Este dimensionamento devem ser considerados os equipamentos e infraestrutura, tais como: processamento e armazenamento de dados, recursos de backup, recursos de comunicação, segurança das informações, aplicações Web, microcomputadores e outros dispositivos de processamento e captação de dados.
6.3.1. Dado que este dimensionamento é de caráter crítico para o êxito do Projeto, deverá o CONTRATADO propor uma configuração inicial e projeção de crescimento futuro para pelo menos 5 (cinco) anos.

# Serviços de instalação da SOLUÇÃO nos ambientes computacionais de Testes, Homologação e Produção do BANCO

7.1. Este serviço aplica-se somente para o caso da solução ser instalada no ambiente computacional do BANCO.

7.2. O CONTRATADO deverá documentar todos os procedimentos de instalação de todas as ferramentas, considerando as características do BANCO em todos seus ambientes de teste, homologação e produção.

7.3. Serão de responsabilidade e ocorrerão a expensas do CONTRATADO as atividades relacionadas com a configuração e carga de dados.

7.4. As fases de instalação e configuração de cada módulo devem seguir as seguintes definições:
7.4.1. O CONTRATADO deverá entregar 01 (um) conjunto completo dos componentes para instalação em ambiente de produção do BANCO;
7.4.2. Todos os componentes e materiais relativos aos módulos da SOLUÇÃO deverão ser entregues de acordo com a proposta apresentada pelo CONTRATADO, identificados e conferidos pelo BANCO;
7.4.3. A instalação deverá, obrigatoriamente, ser efetuada de forma a não afetar o funcionamento dos sistemas, recursos ou equipamentos atualmente em operação em produção e nem impedir ou interromper a rotina de trabalho de funcionários e dos negócios do BANCO;
7.4.4. No caso de necessidade de interrupção de outros sistemas, recursos, equipamentos ou da rotina dos trabalhos de qualquer setor funcional em decorrência da instalação a ser efetuada, esta instalação deverá ser planejada e acordada antecipadamente com o BANCO, com aceite formal entre as partes;
7.4.5. A instalação será realizada por técnicos do BANCO, acompanhados, presencialmente, pelos técnicos do CONTRATADO.
7.4.6. Na instalação da SOLUÇÃO, se for necessário proceder a alterações de configuração do sistema operacional ou de algum software básico (por exemplo: sistema gerenciador de banco de dados, servidor Web), estas devem:
7.4.6.1. Ser devidamente planejadas e receber a autorização prévia do BANCO;
7.4.6.2. Ter os referidos procedimentos executados por técnicos do BANCO responsáveis pela implantação, cabendo ao CONTRATADO fornecer as instruções necessárias e acompanhar os procedimentos de forma presencial.

7.5. Toda intervenção para troca de componentes e manutenção durante a etapa de implantação da SOLUÇÃO em ambiente de produção deverá ser realizada sem ônus adicional para o BANCO, independentemente do serviço executado.

# Elaboração de desenho técnico da SOLUÇÃO

8.1. O CONTRATADO deverá elaborar, em conjunto com o BANCO, o desenho dos processos, do mapeamento das integrações com o legado, da definição do modelo de dados e do detalhamento do escopo funcional de acordo com as especificações descritas nos seguintes anexos: Anexo II - Software de Gestão de Patrocínio – Requisitos Funcionais e Serviços Solicitados. Caso a solução seja instalada nas dependências do BANCO, o desenho técnico deverá estar de acordo com o Anexo VII – Ambiente Computacional do BNB – Infraestrutura e Desenvolvimento.

8.2. O CONTRATADO deverá:

8.2.1. Organizar e estimar esforços, em termos de recursos e prazos, necessários para a realização desta etapa.

# Parametrização e Customização da SOLUÇÃO e seus componentes

9.1. O CONTRATADO deverá realizar a parametrização e customização da SOLUÇÃO e seus componentes para atendimento às necessidades do BANCO contemplando a análise e adequação dos processos da SOLUÇÃO aos processos de trabalho do BANCO.
9.2. O CONTRATADO será responsável pela adequação da SOLUÇÃO às necessidades do BANCO, de acordo com os requisitos constantes nos anexos deste RFP, por meio de parametrizações e customizações, observando que:
9.2.1. Parametrização: quando os requisitos são atendidos sem a necessidade de alteração no código-fonte da SOLUÇÃO ou de desenvolvimento de novos módulos de código, ou seja, o requisito está incorporado de forma nativa na SOLUÇÃO, necessitando apenas de ajustes de parâmetros para sua implementação;
9.2.2. Customização: quando se faz necessária alteração ou complementação no código-fonte da SOLUÇÃO ou desenvolvimento de novas funcionalidades para atender os requisitos técnicos e funcionais especificados nos anexos deste RFP.

9.3. Para atender os requisitos funcionais e não funcionais especificados no anexo deste RFP o CONTRATADO deverá utilizar prioritariamente os recursos de parametrização disponíveis na ferramenta.

9.4. Para cada serviço de customização, o CONTRATADO deverá emitir, previamente, documento detalhando a customização, esclarecendo, no mínimo, qual atividade/transação da solução será desenvolvida, quais processos/requisitos serão atendidos com a customização e documento de fluxograma, com parecer formal do produtor do software ou sua subsidiária no Brasil, detentora dos direitos autorais e de comercialização da SOLUÇÃO, ratificando a necessidade de customização e afirmando que a solução não atende por parametrização ou outro meio.

9.5. O CONTRATADO deverá refazer os serviços que forem realizados utilizando customização e que poderiam ter sido feitos com parametrização, sem ônus adicional para o BANCO, exceto se a customização foi formalmente solicitada pelo BANCO.

9.6. As atividades de customização, parametrização e integração deverão ser executadas para cada um dos macroprocessos da SOLUÇÃO. Para a sua realização, o CONTRATADO deverá:
9.6.1. Identificar e analisar os fluxos de trabalho do BANCO, referentes ao módulo que será customizado e homologado;
9.6.2. Preparar e apresentar proposta contemplando as alterações necessárias para melhor adequar os processos do BANCO à SOLUÇÃO, bem como o detalhamento das customizações que serão realizadas no módulo, obedecendo ao especificado nos anexos deste RFP;
9.6.3. A proposta deverá conter textos e fluxogramas detalhando os processos propostos. Será facultado ao BANCO sugerir ajustes na proposta apresentada ou rejeitá-la. No caso de ajustes ou rejeição, o CONTRATADO deverá apresentar nova proposta ao BANCO sem prejuízo dos prazos estabelecidos no cronograma do Projeto;
9.6.4. Desenvolver as customizações e integrações relativas ao módulo e aos sistemas do BANCO, conforme as especificações existentes nos anexos deste RFP;
9.6.5. Todos os artefatos e componentes necessários à integração da SOLUÇÃO com os sistemas legados do BANCO deverão ser providenciados/desenvolvidos pelo CONTRATADO sem ônus adicional para o BANCO;
9.6.6. Proceder à carga dos dados necessários à realização dos testes para homologação do módulo;
9.6.7. O CONTRATADO deverá acompanhar, de forma presencial, as simulações e testes que serão realizados pelos técnicos da área funcional e de TI do BANCO para a homologação de cada módulo.

9.7. Eventuais ocorrências ou erros na SOLUÇÃO, detectadas nesta etapa, deverão ser corrigidas pelo CONTRATADO sem prejuízo dos prazos estabelecidos no cronograma do Projeto.

# Planejamento, Execução e Controle de Testes da SOLUÇÃO

10.1.	Para esta atividade devem ser realizados testes integrados.

10.2. Para planejamento, execução e controle dos testes da SOLUÇÃO, o CONTRATADO deverá:
10.2.1. Elaborar um plano de testes baseado na metodologia que vier a adotar para a implementação;

10.2.2.	Definir a configuração e gestão do ambiente de testes;

10.2.3. Capacitar a equipe do Projeto na metodologia de testes adotada e no funcionamento da SOLUÇÂO;

10.2.4.	Coordenar e executar os testes de funcionalidade;

10.2.5. Efetuar homologação integrada dos processos de trabalho referentes ao escopo do Projeto, simulando todos os procedimentos do ambiente real de produção do BANCO;

10.2.6. Promover o envolvimento dos recursos do Projeto na execução, validação e aceite dos testes de acordo com os perfis funcionais dos usuários;

10.2.7. Envolver a equipe técnica do Projeto na execução, validação e aceite dos testes de performance;

10.2.8.	Promover a execução dos procedimentos de teste de acordo com os
perfis de acesso identificados;

10.2.9.	Promover os testes de utilização da SOLUÇÃO a partir de estações de trabalho;

10.2.10. Prover a documentação com a evidência dos casos de testes executados com seus respectivos roteiros (scripts). Os documentos apresentando os testes realizados, seus resultados e sua validação pelos respectivos aprovadores deverão ser disponibilizados para o BANCO.

# Homologação dos Módulos da SOLUÇÃO

11.1.1. Ao final da homologação de cada macroprocesso, o BANCO emitirá um Termo de Homologação de Módulo (THM), atestando o atendimento às especificações e que o módulo se encontra em condições de instalação em seu ambiente de produção.

# Elaboração e Implementação de estratégia de arquivamento e expurgo de dados

12.1. O CONTRATADO deverá apresentar a estratégia de arquivamento e expurgo de dados aplicada SOLUÇÂO

12.2.	O CONTRATADO deverá:
12.2.1. Elaborar e implementar procedimentos de arquivamento e recuperação dos dados de acordo com os prazos legais de retenção definidos por órgãos reguladores ou pelo BANCO. A estratégia de arquivamento e recuperação dos dados históricos da SOLUÇÃO deve ser documentada no Plano de Arquivamento a ser entregue ao BANCO.
12.2.2. Elaborar e implementar procedimentos para expurgo dos dados de acordo com os prazos de retenção definidos por órgãos reguladores ou pelo BANCO. A estratégia de expurgo dos dados da SOLUÇÃO deve ser documentada no Plano de Enxugamento de Dados a ser entregue ao BANCO.

# Elaboração e Implementação do Plano de Implantação detalhado

13.1. O CONTRATADO será responsável pela elaboração de um plano de implantação detalhado para a entrada da SOLUÇÃO em produção que deverá estar alinhado com as etapas de implantação definidas a seguir.

13.2.	Visão Geral das Etapas da Implantação
13.2.1. Neste tópico é apresentada uma visão geral das etapas idealizadas para a implantação da SOLUÇÃO no BANCO, localizado no Centro Administrativo Presidente Getúlio Vargas (CAPGV) do Banco do Nordeste, em Fortaleza-CE.

13.2.2. As etapas relacionadas em seguida deverão ser observadas pelo CONTRATADO para formular e submeter à apreciação do BANCO o planejamento de todas as etapas da implantação da solução, constituindo uma proposta de plano de trabalho para implantação da SOLUÇÃO.

13.2.3. O CONTRATADO poderá usar sua metodologia de implantação desde que seja previamente apresentada e aceita pelo BANCO.

13.2.4. O cronograma a seguir estabelece etapas para a implantação e os prazos máximos para a conclusão destas etapas, que deverão ser observados pelo CONTRATADO quando da elaboração do plano de trabalho para a implantação.

Etapa	Descrição	Etapa Anterior	Prazo
1	Assinatura do contrato
2	Reunião de Abertura	1	Até 15 dias úteis após assinatura do contrato
3	Implantação	2	Até 1 mês
4	Operação Assistida	3	Durante 30 dias corridos
5	Início do Serviço de Suporte	4	No dia útil seguinte após a conclusão do período de / Operação Assistida.
6	Conclusão – Emissão do Termo de Aceitação / Definitivo da Solução	4	Após a conclusão da Operação Assistida.

13.2.5. Na etapa de Reunião de abertura do Projeto, deverá ser estabelecido oficialmente o início do Projeto, realizada a apresentação das equipes e se discutir detalhes administrativos inerentes ao trabalho que será realizado.

13.2.6. A etapa de Implantação deverá ser composta, no mínimo, pelas seguintes subetapas:

Subetapa	Iteração Nivel 1		Iteração Nível 2
Preparação para implantação	Refinar Escopo		Entendimento dos processos atuais pelo CONTRATADO / Entendimento dos requisitos
	Revisar Planos de Projeto		Revisar Cronograma e Riscos do / Projeto / Aprovar Plano de Projeto
Desenho da Solução	Definição da Visão Futura		Desenho de Processos / Análise de gaps
	Preparação construção	para	Revisão do Cronograma e Riscos do / Projeto / Revisão da Arquitetura de / Integração / Dimensionamento do ambiente computacional para a SOLUÇÃO
Construção	Funcional		Configuração dos aplicativos
	Sistemas		Personalização e Customização / Carga de Dados / Integrações
	Testes Integrados		1º Ciclo de Testes / 2º Ciclo de Testes / 3º. Ciclo de Testes
	Homologação		Homologação Funcional
	Treinamentos		Treinamento de usuários finais
Transição	Execução da Implantação		Ativação das interfaces / Criação de grupos e perfis de acesso / Carga de Dados
	Ativação		Início da Operação
			Ativação do ambiente de produção
	Operação Assistida		Acompanhamento da / Operacionalização da SOLUÇÃO em produção por 30 dias

13.2.7. A etapa de Início do Serviço de Suporte deverá ser composta, no mínimo, pelas seguintes subetapas:
- Revisar e Estabelecer Acordo de níveis de serviços;
- Definir procedimentos e ferramentas de Help Desk;
- Estabelecer Estrutura e Equipe de Suporte;
- Revisar Plano de Suporte e;
- Iniciar Plano de Suporte.

13.2.8. Ao final de cada etapa, deverá ser realizado encontro entre o BANCO e o CONTRATADO para validação das ações realizadas e consequente aceitação da etapa, bem como para alinhamento quanto à realização da etapa seguinte. O CONTRATADO deverá apresentar relatório detalhado das atividades realizadas e produtos entregues em cada etapa.

13.2.9. O BANCO emitirá um Termo de Aceitação Definitiva da Solução (TADS) atestando em produção o aceite da implantação da SOLUÇÃO.

13.2.10. Caso seja instalada no ambiente computacional do BANCO, todos os recursos de software necessários à instalação integral e ao perfeito funcionamento da SOLUÇÃO, que não estejam contemplados no ambiente computacional do BANCO, serão considerados como parte integrante da SOLUÇÃO, devendo o CONTRATADO fornecer as licenças correspondentes e o respectivo suporte técnico, sem ônus adicional para o BANCO.

13.2.11. O BANCO proverá postos de trabalho (mesa, estação desktop e ramal telefônico) necessários para a realização de atividades que necessitam ser executadas em suas dependências.

13.2.12. Os Planos de Projeto bem como os demais documentos produzidos no curso do Projeto e que serão entregues ao BANCO devem ser produzidos nos formatos Microsoft Word ou Microsoft Excel ou Microsoft Project.

13.2.13. Os Planos de Projeto a serem produzidos pelo CONTRATADO deverão ser avaliados pelo BANCO. Será facultado ao BANCO sugerir ajustes na Proposta apresentada ou rejeitá-la. No caso de ajustes ou rejeição da proposta, o CONTRATADO terá um prazo de até 5 (cinco) dias úteis para apresentar nova proposta.

# Elaboração e Implementação do Plano de Contingência, backup e recovery

14.1.	O CONTRATADO deverá apresentar o plano de contingência aplicada SOLUÇÃO.

14.2. O CONTRATADO deverá realizar a criação e manutenção de planos de contingência, backup e recovery, bem como apoio à realização de testes de contingência e recovery de backup da SOLUÇÃO.

# Treinamentos

15.1. O CONTRATADO realizará a capacitação e preparação das pessoas para as mudanças geradas pela implantação da SOLUÇÃO, inclusive quanto à operação da SOLUÇÃO pelos usuários, por meio de workshops, cursos presenciais e a distância, entre outros.

15.2. Os treinamentos presenciais das equipes deverão acontecer nas dependências da Universidade Corporativa Banco do Nordeste, localizada no Centro Administrativo Presidente Getúlio Vargas – CAPGV do Banco do Nordeste, situado na Av. Silas Monguba, 5700, Bairro Passaré – Fortaleza (CE), em datas e horários a serem definidos em comum acordo com o Banco;

15.3. O plano de treinamento elaborado pelo CONTRATADO deverá compor o documento do Plano de Implantação, prevendo os tipos de treinamento, público alvo e as respectivas modalidades (presencial ou a distância) recomendadas.

15.4. O CONTRATADO será responsável pela elaboração e fornecimento dos recursos didáticos (apostilas, livros, apresentações e demais documentos). Referido material e demais documentos a serem utilizados deverão ser impressos em material de boa qualidade, escritos em idioma português brasileiro e submetidos para a aprovação prévia da área de capacitação do BANCO com, no mínimo, 30 dias de antecedência. O material do treinamento a ser enviado deverá ser acompanhado da ementa do treinamento, currículo dos instrutores e os recursos didáticos necessários.

15.5. A área de capacitação do Banco promoverá a avaliação dos cursos utilizando modelo de avaliação próprio e, caso o resultado do treinamento seja considerado insatisfatório, o BANCO poderá solicitar a realização de novo treinamento sem custo adicional para o BANCO.

15.6. O treinamento a ser realizado pelo CONTRATADO deverá abranger a equipe do Projeto e equipe de funcionários do processo.

15.7. O CONTRATADO deverá ofertar o seguinte número de turmas para os treinamentos presenciais:
Público alvo	Quando ocorrerá treinamento	o	Carga horária / mínima por turma
Equipe do Projeto e Equipe de Funcionários do processo	Após a implantação e antes da ativação		40h

15.8. O CONTRATADO deverá dar suporte metodológico e realizar acompanhamento das sessões de capacitação durante todos os eventos previstos.

# Suporte Pós-Implantação através de Operação Assistida

16.1. O período de Operação Assistida consiste no acompanhamento, realizado pela equipe técnica do CONTRATADO, da fase inicial da utilização da SOLUÇÃO no ambiente de produção do BANCO.

16.2. O CONTRATADO deverá realizar o serviço de suporte técnico local e remoto durante a fase de Operação Assistida, por um período de 30 (trinta) dias, a contar da data de início de operação em produção do(s) módulo(s) de cada macroprocesso.

16.3. Durante este período, o CONTRATADO deverá prover aos usuários da SOLUÇÃO suporte funcional e técnico na sua operação, a contar da data de início da operação do(s) módulo(s) de cada macroprocesso.

16.4. O Gerente do Projeto do BANCO dará o aceite da Operação Assistida o que representará o término da Fase de Implantação.

16.5. Entende-se por suporte funcional e técnico, a execução das seguintes atividades pelo CONTRATADO:
16.5.1.	Apoio ao BANCO na operação da SOLUÇÃO;
16.5.2. Correção de todo e qualquer erro que seja detectado na SOLUÇÃO e nas rotinas e interfaces implementadas pelo CONTRATADO;

16.6. Durante a Operação Assistida, com o intuito de realizar os ajustes necessários para assegurar a disponibilidade e desempenho da SOLUÇÃO no ambiente de produção, o CONTRATADO deverá realizar o monitoramento de:
16.6.1.	Nível de uso da SOLUÇÃO;
16.6.2.	Nível de desempenho da SOLUÇÃO;
16.6.3.	Quantidade de chamados por módulo funcional;
16.6.4.	Disponibilidade da SOLUÇÃO.

16.7. O CONTRATADO deverá propor um plano para suporte pós-implantação da SOLUÇÃO, incluindo:
16.7.1.	Estratégia de preparação de equipe de suporte funcional;
16.7.2.	Estratégia de preparação de infraestrutura do Help Desk de suporte e comunicação;
16.7.3.	Estratégia de acompanhamento pós-produção;

16.8. Durante esta etapa, o CONTRATADO deverá prover profissionais fisicamente alocados no BANCO, que farão o suporte em todas as funcionalidades da SOLUÇÃO.