ANEXO 17 – SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO

1.	O presente Anexo tem como finalidade descrever as diretrizes a serem observadas para a execução dos serviços de gerenciamento.

2. Os serviços de gerenciamento serão iniciados a partir da emissão pelo Banco do termo de aceitação definitiva da Fase 1 de implantação, e a partir da aprovação do Plano Geral de Gerenciamento.

3.	O anexo está organizado da seguinte forma:

3.1	Plano Geral de Gerenciamento;
3.2	Reuniões de Gerenciamento;
3.3	Gerenciamento da Plataforma;
3.4	Gestão de Incidentes;
3.5	Nível dos Serviços;
3.6	Aplicação das Penalidades por Descumprimento do Nível dos Serviços;
3.7	Critérios para os Cálculos das Penalidades;
3.8	Cálculo das Penalidades.

SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO PLANO GERAL DE GERENCIAMENTO

4.	Previamente ao início dos serviços de gerenciamento a contratada deverá apresentar o
Plano Geral de Gerenciamento para análise a aprovação do Banco.

4.1	O Plano será mantido atualizado pela contratada;
4.2	A cada ano, a contar da data de assinatura do contrato, o Plano atualizado será novamente apresentado para análise e aprovação pelo Banco;
4.3	Caso a contratada não apresente o Plano atualizado, o faturamento correspondente aos serviços de gerenciamento será suspenso.

5.	O Plano Geral de Gerenciamento será composto por 03 (três) planos auxiliares:

5.1	Plano de Gerenciamento das Comunicações;
5.2	Plano de Gerenciamento dos Riscos;
5.3	Plano de Gerenciamento da Qualidade.

6.	O Plano de Gerenciamento das Comunicações contemplará:

6.1	Matriz de comunicação especificando: evento determinante da ação de comunicar; mensagem a ser comunicada; pessoa / entidade responsável pela ação de comunicar; pessoas /entidades a serem comunicadas;
linguagens; formatos; canais; frequências; repetições e formas de confirmação do recebimento da mensagem.

7.	O Plano de Gerenciamento dos Riscos contemplará:
7.1	Matriz de riscos especificando: risco identificado, probabilidade de ocorrência; impacto; fatores com potencial para maximizar e/ou minimizar o risco; plano de monitoramento; ações para minimizar o risco e/ou para evitar a potencialização do risco; ações de resposta a incidentes.

8.	O Plano de gerenciamento da Qualidade contemplará:

8.1	Matriz de qualidade especificando: Identificação da Política ou padrão a ser observado (ex.: Política de Relacionamento com Clientes; Política de Proteção de Dados, Política de Segurança); processo de controle de qualidade a ser observado; métricas de qualidade a serem alcançadas; ações a serem adotadas caso as métricas não sejam atingidas.

SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO REUNIÕES DE GERENCIAMENTO

9.	Uma vez iniciados os serviços de gerenciamento, haverá reuniões mensais para avaliação do Plano Geral de Gerenciamento e dos demais serviços de suporte técnico.

9.1	As reuniões poderão ser convocadas a qualquer momento pelo Banco, desde que este identifique a necessidade;
9.2	O Gerente do Projeto da contratada deverá fornecer, em até 02 (dois) dias úteis após a ocorrência da reunião, a respectiva ata para validação
do Banco, incluindo os compromissos e demais encaminhamentos.
9.3	O Banco poderá fornecer modelo de ata para que a ata da reunião seja produzida de acordo com os padrões do Banco;
9.4 Serão produzidas atas distintas para as reuniões de gerenciamento (mensais e eventuais) e para as reuniões de prestação de contas das fases de implantação (semanais e eventuais).

SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO GERENCIAMENTO DA PLATAFORMA

10. A contratada deverá prover às suas expensas os recursos humanos, de hardware e software necessários e suficientes para prestar os serviços de gerenciamento da plataforma.

10.1	A contratada deverá prover a infraestrutura necessária ao funcionamento do Centro de Suporte Técnico para a prestação dos serviços.

11. Para manter a disponibilidade, desempenho, segurança e continuidade dos serviços da plataforma, a contratada deverá prestar os serviços de gerenciamento de forma proativa e corretiva.

11.1	A contratada deverá reportar ao Banco a detecção de problemas que possam afetar negativamente os serviços da plataforma;

11.2	Detectado um problema, a contratada deverá agir imediatamente para restabelecer a disponibilidade, desempenho, segurança e continuidade dos serviços da plataforma;

11.2.1 Caso os serviços possam aumentar os custos contratuais, a contratada deverá propor antecipadamente a execução dos serviços ao Banco para aprovação.

12. Os serviços de gerenciamento da plataforma deverão ser realizados mediante o uso de ferramentas que possibilitem a geração de alertas, gestão de falhas, gestão de performance e gestão de configurações.

13. A contratada apresentará e franqueará ao Banco acesso livre às ferramentas que utilizar para a gestão da plataforma.

14. A contratada deverá realizar monitoramentos, diagnósticos e intervenções continuamente a fim de manter todos os componentes de hardware e software da plataforma em perfeito funcionamento.

14.1	Em casos de falhas, a contratada deverá substituir os componentes defeituosos por outros novos, de igual ou superior qualidade, utilizando as suas versões mais atualizadas.

14.2 Caso haja necessidade de acrescentar ou substituir componentes por outros, de diferentes características, a contratada deverá solicitar a aprovação prévia do Banco para as alterações.

14.2.1 Nos casos de acréscimo ou substituição de equipamentos, a contratada deverá atestar as perfeitas condições oferecidas pelo Banco para a instalação dos novos equipamentos.

15.	Os serviços de gerenciamento incluirão:

15.1	Sugerir adequações em produtos, serviços e processos da Plataforma, implementando-as quando aprovadas pelo Banco;
15.2	Mensalmente, ou a qualquer momento que o Banco solicitar, apresentar relatório de desempenho da Plataforma, utilizando o formato de apresentação de resultados especificado pelo Banco.

16. O gerenciamento da plataforma obedecerá às melhores práticas de gerenciamento de serviços, devendo ser adotado como padrão o ITIL (Information Technology Infrastructure Library).

SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO GESTÃO DE INCIDENTES

17. Os fatos ou situações que afetem ou possam vir a afetar disponibilidade, desempenho, segurança e continuidade dos serviços da plataforma serão considerados como “incidentes”.

18.	O Banco solicitará à contratada realizar ações para a solução de incidentes. A
contratada deverá:

18.1	Receber os incidentes;
18.2	Classificar os incidentes e prestar o suporte inicial;
18.3	Investigar e diagnosticar os incidentes;
18.4	Restabelecer a disponibilidade e desempenho da plataforma;
18.5	Fechar os incidentes;
18.6	Acompanhar todo o ciclo de vida dos incidentes e manter os usuários
informados.

19.	A contratada deverá registrar no CA Unicenter Service Desk no que se refere aos incidentes:

19.1	Data e hora de início;
19.2	Data e hora de fim;
19.3	Tempo total do incidente;
19.4	Causas do incidente;
19.5	Medidas adotadas para resolver o incidente;
19.6	Medidas adotadas para evitar a reincidência.

SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO NÍVEL DOS SERVIÇOS

20.	O nível dos serviços para os serviços de gerenciamento é a execução permanente e integral dos serviços.

20.1	Para os serviços de gerenciamento, o termo “descumprimento contratual” significa o descumprimento de qualquer das obrigações especificadas para os serviços de gerenciamento da plataforma e para os serviços de gestão de incidentes.

SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO
APLICAÇÃO DE PENALIDADES POR DESCUMPRIMENTO DO NÍVEL DOS SERVIÇOS

21.	Constatado o descumprimento contratual, o Banco notificará a contratada para, no prazo de 48 horas úteis:

21.1	Apresentar diagnóstico das causas de descumprimento;

21.2	Apresentar medidas adotadas e a adotar para corrigir as causas do descumprimento.

22.	Caso o Banco tenha dado causa ao descumprimento contratual, a contratada deverá:

22.1	Comprovar a participação do Banco no descumprimento;
22.2	Solicitar ao Banco a adoção de medidas para interromper a causa e/ou evitar novos descumprimentos;
22.3	Propor ao Banco dispensa de penalidades.

23.	Não serão aceitas propostas de dispensa de penalidades com base em fatos causados por terceiros vinculados à contratada.
24. Serão aceitas propostas de dispensa de penalidades com base em caso fortuito e força maior, desde que devidamente comprovados.

25. O Banco se manifestará sobre as solicitações da contratada em até 30 (trinta) dias úteis.

26. A solicitação de dispensa de penalidades não interrompe a contagem do tempo de descumprimento nem impede a aplicação das penalidades.

SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO
CRITÉRIOS PARA OS CÁLCULOS DAS PENALIDADES

27. A natureza da penalidade a ser aplicada à contratada em caso de descumprimento contratual será: glosa no faturamento.

28.	Para o cálculo das penalidades será utilizado o multiplicador denominado Fator de
Penalização.

28.1	Os serviços de gerenciamento terão um Fator de Penalização =
01 (hum).

29.	Para o cálculo das penalidades serão utilizados os seguintes valores:

29.1	Valor Total do Contrato = Valor Total Atualizado Vigente do Contrato
29.2	Valor Anual do Contrato = Valor Total do Contrato / Quantidade Atualizada de
Anos de Vigência do Contrato
29.3	Valor Mensal do Contrato = Valor Anual do Contrato / 12
29.4	Valor Dia-Útil do Contrato = Valor Mensal do Contrato / 25

30.	Dias úteis e horas úteis são, respectivamente, os dias e horas de funcionamento do
Centro de Suporte Técnico.

SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO CÁLCULOS DAS PENALIDADES

31.	Momento inicial para a contagem do tempo de descumprimento contratual: dia do
Registro, pelo Banco, do descumprimento contratual, no CA Unicenter Service Desk.

32. Momento final para a contagem do tempo de descumprimento contratual: dia do Registro, pela Contratada, do retorno do cumprimento contratual, no CA Unicenter Service Desk.

33.	O Banco poderá contestar o registro do retorno do cumprimento contratual.

33.1	A contestação poderá ser feita pelo Banco até a data final do período de faturamento da ordem de serviços.

34. Após o fechamento do período de faturamento, o Banco fará a apuração da quantidade de dias úteis referentes aos descumprimentos contratuais ocorridos no período.

34.1	Será aplicada uma penalidade de 01 (hum) Dia-Útil do Contrato por cada dia útil de cada descumprimento contratual, multiplicada pelo fator de penalização;
34.2	A fração de 01 (hum) dia útil de descumprimento contratual será considerado
como dia útil completo;
34.3	Para descumprimentos contratuais em aberto na data de fechamento do período de faturamento, esta data de fechamento será a data final a ser considerada para efeito de cálculo da penalidade correspondente.

35.	Os valores das penalidades referentes a cada descumprimento contratual serão somados e deduzidos do faturamento.

36.	O valor da penalidade, em moeda corrente, a ser aplicada será dado pela seguinte fórmula:

36.1	Valor da penalidade = Somatório dos valores referentes a cada descumprimento contratual verificado no período de faturamento

37.	A aplicação das penalidades referentes a um descumprimento contratual não terá relação com a aplicação de outras penalidades.

38.	As penalidades referentes aos serviços de gerenciamento estarão limitadas, por aplicação mensal, ao valor de 05 (cinco) Dias-Úteis do Contrato.