ANEXO II - MODELO DE GESTÃO DE SERVIÇO

FINALIDADE

  1. Disciplinar a sistemática de solicitação, execução, entrega, validação e aceite dos serviços escopo deste Edital.

DISPOSIÇÕES GERAIS

  1. Os serviços objeto desta contratação subdividem-se em dois grupos, a saber: DESENVOLVIMENTO e RESOLUÇÃO DE INCIDENTES.

  1. A Ordem de Serviço (OS) será o mecanismo utilizado pelo BNB para formalização, acompanhamento e validação dos serviços a serem prestados pela CONTRATADA.

    1. Para o trâmite e a gestão da OS, o BNB disponibilizará, em seu ambiente computacional, ferramenta de software específica, doravante denominada FERRAMENTA DE CONTROLE.

    1. O BNB poderá, a qualquer tempo, alterar o protocolo de tramitação e gestão da OS, respeitadas às premissas deste Edital e mediante prévia comunicação à CONTRATADA.

    1. Os profissionais da CONTRATADA, devidamente cadastrados na FERRAMENTA DE CONTROLE, deverão manter sempre atualizados os registros referentes ao andamento dos trabalhos.

  1. Para executar e entregar de forma satisfatória às solicitações do BNB durante toda a vigência contratual, a CONTRATADA deverá:

    1. Manter time técnico quantitativa e qualitativamente adequado às necessidades de atendimento dos serviços, observando o disposto no Anexo V - Qualificação dos Profissionais da Contratada e Anexo XIII - Ambiente Computacional do BNB.

    1. Cumprir o Processo de Desenvolvimento Ágil de Software do BNB (Anexo IV - Processo de Desenvolvimento Ágil de Software), doravante denominado Processo de Desenvolvimento Ágil de Software.

    1. Atender integralmente os níveis mínimos de serviço exigidos (Anexo III - Níveis Mínimos de Serviço).

  1. O time técnico da CONTRATADA atuará no papeis definidos no Anexo V - Qualificação dos Profissionais da Contratada.

  1. O papel de Product Owner (PO) será desempenhado por funcionários do BNB.

    1. O BNB poderá exercer papéis que entenda oportunos à adequada execução dos serviços, em consonância com o disposto no Processo de Desenvolvimento Ágil de Software.

  1. Salvo com autorização do BNB, a CONTRATADA não poderá designar o mesmo profissional como membro de mais de um time técnico, nem compartilhá-lo com outros Contratos que eventualmente possua com o BNB.

  1. Caso o BNB identifique durante a execução dos serviços que determinado(s) profissional(ais) da CONTRATADA não atende(m) aos requisitos de qualificação deste Edital, poderá, alternativamente e à sua livre escolha:

    1. Notificar a não-conformidade identificada à CONTRATADA, que terá prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos para adoção das providências cabíveis.

    1. Solicitar a substituição do(s) profissional(ais), cabendo à CONTRATADA efetuá-la no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos.

  1. As ferramentas, o ambiente computacional e o Processo de Desenvolvimento Ágil de Software poderão ser atualizados pelo BNB, a qualquer tempo, durante a execução contratual, devendo a CONTRATADA adaptar-se às mudanças no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos.

    1. Esse prazo começará a contar a partir do momento em que a CONTRATADA for comunicada pelo BNB a respeito das mudanças ocorridas.

  1. Eventuais paralizações ou atrasos em atividades que estejam sob responsabilidade do BNB e que sejam necessárias para o andamento do atendimento dos serviços permitirão à CONTRATADA, caso deseje, endereçar questionamento ao BNB, a fim de que este informe se haverá ou não revisão dos prazos e custos dos serviços impactados.

  1. Por razões de ordem interna, prioridade de negócio ou incapacidade de execução do serviço pela CONTRATADA, o BNB poderá, a qualquer tempo, suspender ou cancelar a execução de OS.

    1. Em caso de suspensão, o tempo em que a OS permanecer suspensa não será considerado para efeito de apuração dos níveis mínimos de serviço exigidos (Anexo III - Níveis Mínimos de Serviço).

    1. Em caso de cancelamento, o trabalho comprovadamente executado será remunerado, salvo quando motivado pela incapacidade da CONTRATADA de executar o serviço.

    1. Os níveis mínimos de serviço exigidos serão apurados em todas as situações de cancelamento da OS, conforme regras constantes no Anexo III - Níveis Mínimos de Serviço.

  1. A CONTRATADA se obriga a realizar todas as atividades técnicas necessárias para que os softwares/produtos construídos possam ser instalados e se tornem plenamente operacionais nos ambientes computacionais do BNB.

  1. O pagamento do serviço estará vinculado ao atendimento dos níveis mínimos de serviço exigidos, conforme regras constantes no Anexo III - Níveis Mínimos de Serviço.

  1. Será vedada a subcontratação de qualquer parte da execução desse Edital.

MEDIÇÃO DO TAMANHO FUNCIONAL DO SOFTWARE

  1. Para fins de aferição do cumprimento dos níveis mínimos de serviço exigidos (Anexo III - Níveis Mínimos de Serviço), a medição do tamanho funcional do software desenvolvido será de responsabilidade da CONTRATADA, em conformidade com o Anexo X - Guia de Contratação em Pontos de Função, Anexo XI - Guia de Contagem de Ponto de Função no Anexo XII - Guia de Contagem de Pontos BPM, que são os documentos para apropriação, esclarecimento e exemplificação dessas regras de medição.

    1. O Guia de Contratação em Pontos de Função, o Guia de Contagem de Ponto de Função e o Guia de Contagem de Pontos BPM poderão sofrer atualizações em decorrência da evolução do IFPUG/CPM, da metodologia NESMA/EFPA e do surgimento de novos requisitos legais ou novos requisitos definidos pelo BNB. Essas atualizações apenas serão aplicadas nas medições realizadas posteriormente à sua efetivação no Processo de Desenvolvimento Ágil de Software e comunicação à CONTRATADA.

  1. A realização dessa atividade de medição:

    1. Será feita por especialista da CONTRATADA certificado em Ponto de Função (Certified Function Point Specialist - CPFS) pelo International Function Point Users’ Group (IFPUG) e posteriormente validada pelo BNB.

      1. Não será obrigatório que o referido especialista esteja ocupando um dos postos de trabalho previstos no Edital.

    1. Não reduzirá a produtividade esperada nem os demais níveis mínimos de serviço exigidos (Anexo III - Níveis Mínimos de Serviço).

  1. Caberá ao time técnico da CONTRATADA, que esteja atendendo ao serviço, repassar as informações necessárias ao especialista em metrificação e também ao funcionário do BNB que fará a validação da medição.

    1. As medições realizadas pela CONTRATADA deverão ser preparadas e apresentadas em formato definido pelo BNB.

  1. Caso o BNB encontre inconsistência(s) em alguma medição apresentada, tal medição será devolvida à CONTRATADA para os devidos ajustes.

    1. Divergências técnicas a respeito das contagens realizadas deverão ser sanadas diretamente entre o especialista da CONTRATADA e o BNB. Caberá ao BNB o posicionamento técnico final sobre o tema.

    1. Divergências quanto ao resultado da contagem em hipótese alguma autorizarão a CONTRATADA a suspender a execução dos serviços.

  1. A definição de fronteiras entre aplicações para fins de utilização da técnica de pontos de função é de responsabilidade exclusiva do BNB.

SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO

  1. Considerações iniciais

    1. A prestação desse serviço será:

      1. Na forma de postos de trabalho.

      1. Por meio de ciclos de medição de serviço.

      1. Vinculada ao atendimento de níveis mínimos de serviço exigidos (Anexo III - Níveis Mínimos de Serviço).

    1. Em cada ciclo de medição de serviço, cuja duração será de 30 (trinta) dias corridos, o BNB poderá solicitar à CONTRATADA a execução de:

      1. Atividades de desenvolvimento e manutenções evolutivas.

      1. Tickets de atendimento classificados como manutenção corretiva, serviços técnicos especializados, produção assistida, documentação de sistema e teste de software.

    1. Em se tratando dos tickets de atendimento (item 4.1.2.2 deste Anexo), a CONTRATADA prestará esse serviço para toda à lista de sistemas sob sua responsabilidade.

      1. O BNB fornecerá à CONTRATADA a lista definitiva desses sistemas, que conterá:

        1. O tamanho em PF de cada sistema, o que servirá de base para o faturamento do serviço de resolução de incidentes.

        1. A informação se o sistema é crítico para o BNB ou está no caminho crítico do processamento noturno.

      1. A execução desse serviço abrangerá não somente aos artefatos criados e/ou mantidos pela CONTRATADA durante a vigência do Contrato, mas todos os artefatos dos sistemas pertinentes à sua lista de sistemas.

    1. Constarão na OS as informações necessárias à sua execução, dentre elas:

      1. A descrição sucinta do serviço contratado.

      1. O dimensionamento do time técnico da CONTRATADA, isto é, a quantidade e os perfis dos postos de trabalho solicitados.

      1. A necessidade de elaboração ou não do Plano de Transferência de Conhecimento e Tecnologia (item 6 deste Anexo) pela CONTRATADA.

    1. Em virtude de fatores como prazo, volume, ritmo de demandas dentre outros, o BNB poderá, a seu critério, aumentar ou diminuir a quantidade de postos de trabalho da OS, respeitados os limites máximos permitidos neste Edital.

      1. Essa solicitação de aumento ou redução dos postos de trabalho da OS deverá ser atendida pela CONTRATADA em até 30 (trinta) dias corridos.

    1. O somatório de postos de trabalho previstos em todas as OS abertas não poderá exceder o quantitativo máximo de postos de trabalho previstos neste Edital.

      1. Não há garantia, por parte do BNB, de um volume mínimo de alocação de profissionais da CONTRATADA, pois as solicitações dos postos de trabalho serão feitas à medida que estes forem efetivamente necessários, de acordo com as demandas oriundas das áreas de negócio do BNB e a natureza das soluções tecnológicas.

      1. Nesse sentido, não há obrigação, por parte do BNB, em proporcionar qualquer forma de indenização à CONTRATADA caso o número total de postos solicitados não atinja o valor máximo definido no Edital.

    1. Os serviços deverão ser prestados, em regra, nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, no horário comercial das 08h30min às 17h30min. Cada posto de trabalho previsto nesta contratação deverá cumprir 8 (oito) horas de expediente diário.

      1. Excepcionalmente, sem custo adicional, o BNB poderá autorizar a execução do serviço em dia não útil ou fora do horário normal de funcionamento do BNB.

        1. Caso essa execução seja solicitada pelo BNB, ocorrerá o pagamento de hora-extra proporcional.

        1. O valor de todas as solicitações de hora-extra por interesse do BNB não poderá exceder a 10% do valor total da contratação.

      1. Não haverá remuneração adicional do BNB à CONTRATADA no caso de execução de jornada de trabalho diária superior a 8 (oito) horas sem que haja solicitação formal prévia de execução de horas-extras por parte do BNB.

  1. Execução do Serviço

    1. Após criar a OS, o BNB a enviará para CONTRATADA, que terá um prazo de até 30 (trinta) dias corridos para disponibilizar o time técnico solicitado e iniciar o serviço.

      1. O BNB poderá, a seu critério, prorrogar o referido prazo, mediante solicitação da CONTRATADA, anterior ao fim do prazo e devidamente justificada.

      1. O BNB avaliará se o time técnico disponibilizado pela CONTRATADA atende à qualificação mínima exigida, nos termos do Anexo V - Qualificação dos Profissionais da Contratada.

        1. O tempo consumido pelo BNB nessa avaliação não será considerado para efeito de apuração dos níveis mínimos de serviço exigidos (Anexo III - Níveis Mínimos de Serviço).

    1. O início do atendimento do serviço somente ocorrerá após o aceite pelo BNB do time técnico disponibilizado pela CONTRATADA.

    1. A critério do BNB, o Líder do Time, o Arquiteto e o Designer (UX) poderão atuar em uma ou mais OS, à medida em que novos serviços forem solicitados.

      1. Se o quantitativo de serviços contratados for diminuído, o BNB também poderá diminuir o quantitativo de Líder do Time, Arquitetos e Designers (UX) alocados nos serviços contratados.

      1. Ocorrendo o desligamento de um Líder do Time, Arquiteto e/ou Designer (UX), os serviços que estiverem sob sua responsabilidade poderão serão redistribuídos entre os Líderes dos Times, Arquitetos ou Designers (UX) restantes.

    1. A produtividade dos times técnicos da CONTRATADA para esse serviço será proporcional à medida dias-desenvolvedor, de acordo com o Anexo III - Níveis Mínimo de Serviço.

    1. Os artefatos de entrada necessários à execução do serviço serão fornecidos pelo BNB.

      1. A inexistência desses artefatos não desobriga a CONTRATADA da execução do serviço solicitado nos termos deste Anexo.

        1. Nesses casos de inexistência, as informações necessárias à execução das referidas atividades serão repassadas à CONTRATADA pelo BNB por meio de reuniões conjuntas, do fornecimento de códigos fonte dentre outros meios aplicáveis ao caso concreto.

    1. Para os tickets de atendimento classificados como manutenção corretiva, produção assistida e serviços técnicos especializados:

      1. O BNB atribuirá o nível de severidade e o nível de complexidade, liberando-o para atendimento pelo time técnico da CONTRATADA.

      1. O nível de severidade será selecionado, a critério do BNB, de acordo com a urgência na conclusão da atividade; determinará o prazo para iniciar o atendimento; e deverá guardar consonância com a tabela adiante:

Nível de Severidade	Esforço máximo em hora-atividade
Urgente	1 hora útil
Alto	6 horas úteis
Médio	12 horas úteis
Baixo	16 horas úteis

      1. O nível de complexidade será selecionado, a critério do BNB; determinará o prazo de conclusão do atendimento; e deverá guardar consonância com a tabela adiante:

Nível de Complexidade	Esforço máximo em hora-atividade
1	2 horas úteis.
2	4 horas úteis.
3	8 horas úteis.
4	16 horas úteis.
5	24 horas úteis.
6	32 horas úteis.
7	40 horas úteis.
8	48 horas úteis.
9	56 horas úteis.
10	64 horas úteis.
11	72 horas úteis.
12	80 horas úteis.

    1. Por razões de ordem interna, prioridade de negócio ou incapacidade de execução do serviço pela CONTRATADA, o BNB poderá suspender ou cancelar a execução de tickets de atendimento.

      1. Em caso de suspensão, o tempo em que o ticket de atendimento permanecer suspenso não será considerado para efeito de apuração dos níveis mínimos de serviço exigidos (Anexo III - Níveis Mínimos de Serviço).

      1. Em caso de cancelamento, o ticket de atendimento não será objeto de apuração dos níveis mínimos de serviço exigidos (Anexo III - Níveis Mínimos de Serviço).

    1. Poderão ser reavaliados o nível de severidade e o nível de complexidade sempre que, de comum acordo, o BNB e a CONTRATADA julgarem relevante.

      1. Nesse sentido, a(s) alteração(ões) ocorrida(s) no nível de severidade e no nível de complexidade será(ão) utilizada(s) na apuração dos níveis mínimos de serviço exigidos (Anexo III - Níveis Mínimos de Serviço).

    1. Faz parte do escopo de toda OS incorporar, ao longo da sua execução, todas as alterações que sejam provocadas por outras manutenções/evoluções realizadas pela CONTRATADA nos componentes mantidos na OS, mesmo que estas alterações não tenham sido realizadas no escopo da OS.

  1. Entrega e Recebimento do Serviço

    1. A CONTRATADA deverá providenciar, em repositório definido pelo BNB, a entrega formal de ciclo de medição de serviço, observando que:

      1. As atividades e os tickets de atendimento do ciclo de medição de serviço devem estar finalizados.

      1. Todos os artefatos produzidos ou atualizados no ciclo de medição de serviço devem ser disponibilizados, bem como o Plano de Transferência de Conhecimento e de Tecnologia (item 6 deste Anexo), quando couber.

    1. Todos os serviços e/ou artefatos previstos nas entregas de um ticket de atendimento deverão ser entregues juntos, não sendo admitidas entregas parciais de serviços e/ou artefatos.

    1. A CONTRATADA deverá conectar-se à rede do BNB para efetivação das entregas, conforme regras dispostas neste Edital.

      1. Caso a conexão dedicada com o ambiente de fábrica no BNB não esteja disponível, as entregas dos artefatos deverão ser realizadas por correio eletrônico ou por mídia digital, no formato e prazos negociados previamente com o BNB, sem prejuízo da entrega formal quando restabelecidas as condições normais de conexão.

    1. O recebimento, pelo BNB, do ciclo de medição de serviço formalmente entregue será confirmado quando todos as exigências acima dispostas nesta seção forem cumpridas pela CONTRATADA.

  1. Validação do Serviço

    1. Após o recebimento, o BNB realizará o processo de validação do ciclo de medição de serviço entregue pela CONTRATADA.

      1. O BNB avaliará o ciclo de medição de serviço por meio da validação dos artefatos entregues pela CONTRATADA, tendo como base as informações explicitas na OS, as recomendações do Processo de Desenvolvimento Ágil de Software e o disciplinamento contido nos Anexos deste Edital, de forma a apurar os níveis mínimos de serviço (Anexo III - Níveis Mínimos de Serviço).

      1. O BNB deverá proceder a validação dos artefatos entregues em até 30 (trinta) dias corridos.

        1. O tempo consumido pelo BNB nessa validação não será considerado no prazo de execução do serviço pela CONTRATADA.

    1. O faturamento do serviço será autorizado após a validação do ciclo de medição de serviço.

      1. Autorizado o faturamento, não serão permitidas alterações oriundas de recontagem de estimativas.

    1. A FERRAMENTA DE CONTROLE será o instrumento utilizado para dar ciência aos envolvidos na contratação do serviço e à CONTRATADA acerca da conformidade do serviço e artefatos recebidos, pelo BNB, referentes a uma determinada entrega.

    1. Para fins de apuração dos níveis mínimos de serviço exigidos no Anexo III - Níveis Mínimos de Serviço, a data efetiva de conclusão da entrega será aquela em que a entrega tenha recebido a classificação "finalizada" antes de ser colocada em garantia.

  1. Alteração do Escopo do Tickets de Atendimento

    1. A alteração de escopo dos tickets de atendimento classificados como manutenção corretiva, suporte técnico especializado e produção assistida consistirá em qualquer mudança solicitada nos artefatos entregues pelo BNB à CONTRATADA, decorrente de alterações nos objetivos de um ticket de atendimento.

    1. A critério do BNB e a depender dos impactos associados, uma das ações seguintes deverá ser encaminhada:

      1. Cancelar e formalizar um novo ticket. Nesse caso, todos os artefatos produzidos concluídos ou em fase de desenvolvimento serão entregues ao BNB e aproveitados no novo ticket a ser aberto.

      1. Incluir a mudança no mesmo ticket. Nesse caso, em comum acordo entre BNB e CONTRATADA, as estimativas devem ser atualizadas levando em consideração a alteração de escopo.

    1. As disposições desta seção aplicam-se, no que couber, ao serviço de resolução de incidentes (item 5 deste Anexo).

  1. Detalhamento dos Tickets de Manutenção Corretiva, Serviços Técnicos Especializados e Produção Assistida

    1. Manutenção corretiva

      1. Descrição: analisar e corrigir defeitos em produção de sistemas, abrangendo comportamentos inadequados que causem problemas de uso ou funcionamento do sistema e quaisquer desvios em relação aos requisitos aprovados pelo gestor da aplicação, seja em rotinas “batch” ou “on-line”. Execução de aplicativos em ambiente de homologação para simulação do incidente.

      1. Possíveis artefatos de entrada: descrição do defeito, com exemplos de ocorrências quando necessário, para melhor compreensão da falha. Identificação de elementos da aplicação onde o defeito é observado, como telas, rotinas e jobs.

      1. Possíveis artefatos gerados: código fonte e/ou modelo de dados alterados pelas correções implementadas, relatório de prestação de serviços com evidências de correção do defeito, artefatos para implantação da nova versão do aplicativo atualizados e evidências de testes.

    1. Serviços técnicos especializados

      1. Descrição: serviços técnicos de caráter eventual, independente de tecnologia, que não impliquem em alteração da baseline da aplicação (sem alteração, inclusão ou exclusão de funcionalidades). No decorrer da prestação do serviço pode ser necessária a realização de reuniões que esclareçam com detalhes o trabalho a ser realizado. Compreende a execução das atividades a seguir, não exclusivas:

        1. Desenvolvimento/ajustes de simulações de ocorrências de produção, incluindo, se necessário, carga de dados.

        1. Elaboração de scripts SQL ou programas para extração de informações das bases de dados dos sistemas das Torres de Sistemas.

        1. Elaboração de scripts SQL ou programas para correção de informações das bases de dados dos sistemas das Torres de Sistemas.

        1. Participação eventual de técnicos da CONTRATADA em reuniões com funcionários do BNB e/ou com usuários sobre demandas evolutivas ou de natureza legal; com técnicos do Ambiente de Infraestrutura do BNB para tratar de questões técnicas que afetem os sistemas das Torres de Sistemas.

        1. Elaborar informações sobre as regras de funcionamento de um sistema, forma de implementação das funcionalidades, integrações ou quaisquer outros esclarecimentos solicitados.

        1. Acompanhar a homologação das demandas e/ou auxiliar na implantação dos sistemas das Torres de Sistemas nos Ambientes do BNB.

      1. Possíveis artefatos de entrada: descrição da necessidade, código fonte do sistema, documentação, modelo de dados, ou qualquer artefato disponível necessário para execução do serviço.

      1. Possíveis artefatos gerados: relatório de prestação de serviço com resumo descritivo dos serviços realizados, premissas, parecer técnico e documentações.

    1. Produção Assistida

      1. Descrição: acompanhar e / ou realizar a execução de um componente de software a fim de garantir sua correta execução. Conferir o resultado do processamento e atestar a conclusão do processamento por meio de consultas a banco de dados, logs ou outras informações que comprovem o sucesso da execução. O componente de software pode ser uma funcionalidade de sistema, um script de banco de dados, uma rotina batch ou um programa que tenha início e fim bem definidos. Atualização de artefatos para distribuição de versão do aplicativo, quando necessário, de acordo com padrões estabelecidos pelo BNB no processo de desenvolvimento de software (RUP-BNB).

      1. Possíveis artefatos de entrada: descrição da necessidade, código a ser executado, banco de dados a ser consultado para conferência.

      1. Possíveis artefatos gerados: relatório de prestação de serviço com descrição dos artefatos utilizados e procedimentos adotados, resultados da execução.

SERVIÇO DE RESOLUÇÃO DE INCIDENTES

  1. Considerações Iniciais

    1. O serviço de resolução de incidentes tem como principais características a necessidade de intervenções tempestivas e/ou pontuais, de caráter corretivo ou preventivo, com vistas a manter os sistemas em operação dentro de parâmetros estabelecidos nos níveis mínimos de serviço exigidos (Anexo III - Níveis Mínimos de Serviço), considerando o alinhamento com as necessidades de negócio e estratégias de TI. É um serviço contínuo no ambiente de produção cujo principal resultado é a manutenção da disponibilidade, estabilidade e desempenho do portfólio de sistemas do segmento de negócio deste contrato.

    1. A CONTRATADA prestará esse serviço para todos os sistemas pertencentes à lista de sistemas sob sua responsabilidade.

      1. O BNB fornecerá a CONTRATADA a lista definitiva desses sistemas, que conterá:

        1. O tamanho em PF de cada sistema, o que servirá de base para o faturamento do serviço de resolução de incidentes.

        1. A informação se o sistema é crítico para o BNB ou está no caminho crítico do processamento noturno.

    1. A execução desse serviço abrangerá não somente aos artefatos criados e/ou mantidos pela CONTRATADA durante a vigência do contrato, mas todos os artefatos dos sistemas pertinentes à sua lista de sistemas.

    1. A métrica de medição será em função do tamanho em ponto de função de todos os sistemas da lista de sistemas sob responsabilidade da CONTRATADA.

    1. Caso a inclusão de um novo sistema, módulo ou componente de software implique em alteração da baseline de tamanho em pontos de função dos sistemas da carteira da CONTRATADA, os valores desse serviço poderão ser atualizados em consonância com as regras estabelecidas neste Anexo.

    1. O faturamento dos serviços terá um valor fixo mensal, podendo ser aplicados redutores de faturamento caso os níveis mínimos de serviço exigidos não sejam atingidos (Anexo III - Níveis Mínimos de Serviço).

    1. Para atendimento desse serviço, a CONTRATADA deverá manter um time técnico (denominado TIME DE INCIDENTES) distinto daquele responsável pelo atendimento do serviço de Desenvolvimento (item 4 deste Anexo).

    1. Horário para tratamento de incidentes dar-se-á, principalmente, de segunda a sexta-feira, das 07h às 22h, devendo o time de incidentes estar no BNB.

      1. O BNB poderá alterar, sem ônus e a qualquer tempo, o horário padrão de atendimento do time de incidentes. Atualmente, este atendimento obedece ao horário da Central de Cliente interno do BNB.

      1. O BNB poderá, quando a situação assim o exigir, solicitar a prestação desse serviço fora do horário comercial.

        1. Enquadram-se nesse cenário os incidentes que impactam no processamento noturno, as situações de reconhecida urgência e os casos em que, por razões de ordem técnica, o atendimento não possa ocorrer durante do horário comercial.

        1. Embora a CONTRATADA não tenha a obrigação de estar no BNB, os incidentes deverão ser resolvidos de forma a atender os níveis mínimos de serviço exigidos.

      1. A critério do BNB e a depender da criticidade do sistema, a atuação do técnico no tratamento de incidentes poderá ocorrer de modo remoto. Para viabilizar essa modalidade de atendimento, a contratada deverá prover a infraestrutura computacional necessária e compatível com a baseline de segurança recomendada pelo BNB.

    1. A CONTRATADA deverá entregar ao BNB, após assinatura do Contrato, a lista de profissionais que deverão ser acionados em caso de incidentes fora do horário comercial.

      1. Para cada profissional deverá ser fornecido nome, CPF, RG e canais de comunicação com o referido profissional.

      1. A CONTRATADA deverá manter essa lista atualizada durante a vigência do Contrato.

      1. Esses profissionais poderão ser chamados a qualquer tempo ao BNB para resolução de incidentes nos sistemas em produção.

    1. A criação de credenciais de acesso aos profissionais do time de incidente estará condicionada ao atendimento dos requisitos de qualificação deste Edital.

    1. Caso o BNB identifique durante a execução desse serviço que determinado(s) profissional(ais) da CONTRATADA não atende(m) aos requisitos de qualificação deste Edital, poderá solicitar a substituição do(s) profissional(ais), cabendo à CONTRATADA efetuá-la de forma IMEDIATA, cuidando para que não haja prejuízo para o atendimento dos incidentes.

    1. Independentemente do local, do horário ou de chamados eventuais para prestação do serviço de resolução de incidentes, em nenhuma hipótese haverá diferenciação ou acréscimos no preço pago pelo BNB. Em complemento, a CONTRATADA deverá arcar com todos os custos incorridos nesse sentido, devendo os valores correspondentes compor o montante cotado para a prestação desse serviço.

    1. O Gerente de Contrato da CONTRATADA será responsável pela distribuição dos tickets de atendimento desse serviço entre os profissionais alocados no time de incidente, com o devido registro na FERRAMENTA DE CONTROLE.

  1. Execução do Serviço

    1. Os artefatos de entrada necessários à execução do serviço de resolução de incidentes serão fornecidos pelo BNB.

      1. A inexistência desses artefatos não desobriga a CONTRATADA da execução do serviço solicitado nos termos deste Anexo.

      1. Nesses casos de inexistência, as informações necessárias à execução das referidas atividades serão repassadas à CONTRATADA pelo BNB por meio de reuniões conjuntas, do fornecimento de códigos fonte dentre outros meios aplicáveis ao caso concreto.

    1. Caso o ticket de atendimento seja classificado como resolução de incidentes:

      1. O BNB atribuirá o nível de severidade, liberando-o para atendimento pelo time de incidentes da CONTRATADA.

      1. O nível de severidade determinará o prazo para concluir o seu atendimento e será selecionado em consonância com o Catálogo de serviços da Infraestrutura de TI e de acordo com o impacto e urgência.

        1. O impacto refletirá o efeito do atendimento da requisição de serviços sobre o negócio do BNB e será determinado pelo número de pessoas, criticidade do(s) aplicativo(s) de produção ou da funcionalidade(s) afetada(s), bem como a relevância envolvida.

        1. A urgência será determinada pela necessidade do usuário ou do BNB em ter a requisição de serviço atendida dentro de um determinado prazo. O tempo requerido será tão menor quanto o seu efeito sobre a intempestividade no atendimento.

        1. O Catálogo de serviços será mantido pelo BNB e poderá ser ajustado a qualquer tempo, quando julgar necessário.

      1. Em função de peculiaridade do BNB, um ticket classificado como resolução de incidentes poderá referir-se a um incidente ou a uma requisição de serviço ao grupo de incidentes.

        1. A requisição de serviço ao grupo de incidente terá uma classificação de severidade distinta dos demais incidentes.

      1. A CONTRATADA deverá iniciar e resolver o incidente e a requisição de serviço ao grupo de incidentes de acordo com Anexo III - Níveis Mínimos de Serviço, independente do dia e horário de atendimento.

      1. Na ocorrência de incidentes que requeiram intervenção com urgência (interrupção de serviços das agências, paralisação do processamento noturno etc.) a ausência do ticket de atendimento não deverá se constituir em obstáculo para o início do atendimento.

      1. O fluxo de atendimento está detalhado no Anexo XIX - Processo de Tratamento de Incidentes e no Anexo XX - Processo de Requisição de Serviço ao Grupo de Incidentes.

  1. Entrega do Serviço

    1. Após a execução do serviço, a CONTRATADA deverá providenciar, em repositório definido pelo BNB, a sua entrega formal, observando que:

      1. Os tickets de atendimento de resolução de incidentes deverão estar finalizados.

      1. Todos os artefatos produzidos ou atualizados no serviço prestado, bem como o Plano de Transferência de Conhecimento e de Tecnologia (item 6 deste Anexo), quando couber, deverão ser disponibilizados.

    1. Todos os serviços e/ou artefatos previstos nas entregas de um ticket de atendimento deverão ser entregues juntos, não sendo admitidas entregas parciais de serviços e/ou artefatos.

    1. A CONTRATADA deverá conectar-se à rede do BNB para efetivação das entregas, conforme regras dispostas neste Edital.

      1. Caso a conexão dedicada com o ambiente de fábrica no BNB não esteja disponível, as entregas dos artefatos deverão ser realizadas por correio eletrônico ou por mídia digital, no formato e prazos negociados previamente com o BNB, sem prejuízo da entrega formal quando restabelecidas as condições normais de conexão.

  1. Apuração do Serviço

    1. Após a entrega do serviço pela CONTRATADA, o BNB realizará a aferição da qualidade do mesmo por meio dos níveis mínimos de serviço exigidos (Anexo III - Acordo de Nível Mínimo de Serviço) e com base no disciplinamento contido nos demais Anexos deste Edital.

  1. Alteração da baseline em Pontos de Função (PF) nas Torres de Sistemas

    1. A baseline dos sistemas em tamanho de pontos de função:

      1. Consiste na soma total em pontos de função de todos sistemas constantes no Anexo VI - Distribuição de Sistemas por Torres escopo deste Edital.

      1. Será usada como referência para determinação do valor mensal do serviço de resolução de incidentes por Torre de Sistemas.

      1. Poderá ser atualizada a cada 6 meses em função das inclusões ou exclusões em pontos de função dos sistemas nas Torres de Sistemas, tomando como linha base os tamanhos constantes neste Edital.

        1. Essa atualização da baseline das Torres de Sistemas terá reflexo nos próximos faturamentos.

    1. Além das atualizações periódicas (item 5.5.1.3), o valor mensal do serviço de resolução de incidentes poderá ser alterado mediante a inclusão ou exclusão de sistemas na Torre de Sistema sob responsabilidade da CONTRATADA.

      1. Não caberá à CONTRATADA rejeitar inclusão ou exclusão de sistema na Torre de Sistemas sob sua responsabilidade.

    1. A inclusão de um sistema numa Torre de Sistemas deve obedecer às seguintes regras:

      1. O tamanho de PF do sistema.

      1. O BNB deve comunicar formalmente a CONTRATADA sobre a inclusão do sistema, além de informar se o sistema é crítico para o BNB ou está no caminho crítico do processamento noturno.

      1. A CONTRATADA terá um prazo máximo de 30 dias corridos, a contar da solicitação de inclusão do sistema, para prover o time de incidente e iniciar o atendimento do serviço de resolução de incidentes do sistema incluído, salvo se o sistema tiver sido desenvolvido pela CONTRATADA, cujo atendimento deverá ocorrer imediatamente após a solicitação de inclusão do sistema na linha de negócio.

      1. O início do atendimento ao sistema já caracteriza o início da apuração dos níveis mínimos de serviço exigidos.

      1. O faturamento mensal será ajustado à nova baseline, observada no primeiro mês de atendimento a proporcionalidade ao período de atendimento efetivamente realizado.

    1. A exclusão de um sistema de uma Torre de Sistemas deve obedecer às seguintes regras.

      1. O BNB deve comunicar formalmente a CONTRATADA o motivo da exclusão do sistema de uma Torre de Sistemas e o tamanho em PF desse sistema.

      1. Um sistema poderá ser excluído de uma Torre de Sistemas em função:

        1. Da baixa qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA, caracterizada pelo não cumprimento dos níveis mínimos de serviço exigidos reiteradas vezes.

        1. Da inativação do sistema.

        1. De mudança de estratégia do BNB.

        1. O tamanho em ponto de função do sistema excluído será retirado do volume total da Torre de Sistemas após 30 dias corridos, a contar da comunicação de exclusão.

        1. O faturamento mensal será ajustado à nova baseline observada no primeiro mês da exclusão a proporcionalidade ao período de atendimento efetivamente realizado

  1. Detalhamento do Ticket de Resolução de Incidentes

    1. Descrição: compreende a execução de serviços para os sistemas instalados e executando em ambiente de produção do BNB, objetivando mantê-los operacional, restaurando-lhes o pleno funcionamento em tempo hábil, quando das ocorrências de defeitos, interrupções, quedas de desempenho qualquer outro motivo que impeça ou prejudique a utilização dos aplicativos pelos seus usuários, acrescentando, dentre outras:

      1. Realizar análise, diagnóstico e resolução de incidentes de sistemas abrangendo os períodos diurno e noturno, cujo detalhamento do processo encontra-se no Anexo XII - Processo de Tratamento de Incidentes.

      1. Executar ou orientar a execução de procedimentos necessários para sanar ou contornar o incidente reportado, objetivando regularizar o funcionamento dos aplicativos ou rotinas afetadas, no menor tempo possível.

      1. Orientar equipes de coordenação da Produção visando retomar a execução de rotinas batch dos sistemas, interrompidas por motivos outros.

      1. Em complemento, será possível a abertura de requisição de serviços ao time de incidentes, cujo detalhamento do processo encontra-se no Anexo XIII - Processo de Requisição de Serviços ao Time de Incidentes.

PLANO DE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTOE TECNOLOGIA

  1. O Plano de Transferência de Conhecimento e Tecnologia:

    1. Consiste no fornecimento de subsídios para que as equipes técnicas do BNB obtenham todos os conhecimentos necessários ao perfeito entendimento da solução - arquitetura, dados, objetos, funções, construção e instalação.

    1. Deverá ser previamente aprovado e executado conforme prazo estipulado pelo BNB.

  1. O BNB se comprometerá a disponibilizar pessoal técnico para o recebimento da transferência de conhecimento em data acordada entre as partes.

  1. As reuniões de execução da transferência de conhecimento serão realizadas em local determinado pelo BNB.

FATURAMENTO

  1. Considerações Iniciais

    1. O pagamento pelos serviços prestados, entregues e validados estará vinculado ao atendimento dos níveis mínimos de serviço exigidos (Anexo III - Níveis Mínimos de Serviço).

    1. O desconto total em virtude do não cumprimento dos níveis mínimos de serviço exigidos (Anexo III - Níveis Mínimos de Serviço) não poderá ser superior a 50% do valor do pagamento mensal referente aos serviços prestados.

    1. No caso de cancelamento da OS, a CONTRATADA poderá reivindicar pagamento em razão da efetiva execução do serviço, desde que haja evidências de sua prestação e o motivo do cancelamento não seja motivado por uma não entrega.

    1. Em nenhuma hipótese, serão pagos serviços não executados pela CONTRATADA ou não validados pelo BNB.

    1. Para permitir essa apuração, a CONTRATADA enviará ao BNB, até o quinto dia útil do mês subsequente à prestação do serviço, um relatório, em formato a ser definido pelo BNB.

    1. O BNB analisará esse relatório, em até 5 (cinco) dias úteis, podendo solicitar ajustes ou esclarecimentos.

      1. A CONTRATADA deverá realizar os ajustes ou esclarecimentos em até 2 (dois) dias úteis e submeter novamente o relatório para análise do BNB.

        1. O não submissão do relatório corrigido, no prazo acima estipulado, implicará plena concordância da CONTRATADA com os ajustes solicitados pelo BNB, não cabendo nesse sentido reclamação posterior.

      1. O BNB verificará o relatório em até 2 (dois) dias úteis e aprovará ou pedirá ajustes ou esclarecimentos. Este processo se repetirá sucessivamente, até que o relatório seja aceito pelo BNB.

    1. Após o aceite pelo BNB do relatório previsto no item 7.1.4, a CONTRATADA poderá faturar os serviços prestados no mês de referência, com eventuais ajustes de pagamento.

      1. O BNB solicitará à CONTRATADA a emissão da fatura em consonância com o relatório.

      1. A CONTRATADA emitirá a(s) nota(s) fiscal(is) correspondente(s) e a(s) encaminhará ao BNB, juntamente com o relatório de que trata dos serviços prestados, configurando seu aceite.

      1. O BNB, após conferir e aprovar os documentos, finalizará os registros e providenciará o pagamento, na forma do Contrato.

  1. Pagamento do Serviço de DESENVOLVIMENTO

    1. O pagamento será feito mensalmente, apurando-se os postos de trabalho efetivamente ocupados ao longo do mês da prestação do serviço e considerando-se o atendimento aos níveis mínimos de serviço exigidos para os ciclos de medição de serviço validados pelo BNB.

    1. Cada posto de trabalho será remunerado de acordo com o valor do respectivo perfil definido no Contrato.

      1. Postos de trabalho que estiverem vagos serão pagos proporcionalmente à sua ocupação, ou seja, não serão pagos os períodos antes da alocação inicial de um profissional, tampouco períodos vagos entre a saída de um profissional e a entrada de um substituto.

  1. Pagamento do Serviço de RESOLUÇÃO DE INCIDENTES

    1. O pagamento desse serviço terá um valor fixo mensal, sempre de forma vinculada ao tamanho, em pontos de função, dos sistemas mantidos em produção pela CONTRATADA e aos níveis mínimos de serviço exigidos (Anexo III - Níveis Mínimos de Serviço).