ANEXO II

MODELO DE GESTÃO DE SERVIÇO

FINALIDADE

  1. Este anexo disciplina a sistemática de solicitação, execução, entrega e aceite dos serviços escopo do Edital.

DISPOSIÇÕES GERAIS

  1. Os serviços objeto desta contratação subdividem-se em dois grupos, a saber: DESENVOLVIMENTO e RESOLUÇÃO DE INCIDENTES.

    1. A contratação dos serviços de DESENVOLVIMENTO considera a quantidade máxima de postos de trabalho, de acordo com os perfis e respectivos quantitativos correspondentes a cada contrato, conforme descrito no quadro apresentado a seguir:

SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO
Perfis de Posto de Trabalho	Quantidades de Postos de Trabalho
	Contrato Grupo 1	Contrato Grupo 2	Contrato Grupo 3	Total
Analista de Requisitos	29	18	22	69
Analista de Testes	29	16	23	68
Arquiteto	8	5	8	21
Desenvolvedor Pleno	32	22	26	80
Desenvolvedor Sênior	32	23	26	81
Designer (UX)	8	5	8	21
Líder Técnico	23	11	22	56
Total	161	100	135	396

Quadro 1 - Postos de Trabalho para atendimento dos serviços de DESENVOLVIMENTO

    1. Para execução dos serviços de RESOLUÇÃO DE INCIDENTES, deverão ser consideradas as seguintes baselines que indicam o tamanho dos sistemas de informação calculado em Pontos de Função (PF):

SERVIÇO DE RESOLUÇÃO DE INCIDENTES
Contrato	Baseline Total (PF)
Contrato Grupo 1	28.340
Contrato Grupo 2	9.248
Contrato Grupo 3	46.109

Quadro 2 - Baseline total dos contratos para os serviços de RESOLUÇÃO DE INCIDENTES

  1. A Ordem de Serviço (OS) será o mecanismo utilizado pelo BNB para formalização, acompanhamento e validação dos serviços a serem prestados pelo CONTRATADO.

    1. Para o trâmite e a gestão da OS, o BNB disponibilizará, em seu ambiente computacional, ferramenta de software específica, doravante denominada FERRAMENTA DE CONTROLE.

    1. O BNB poderá, a qualquer tempo, alterar o protocolo de tramitação e gestão da OS, respeitadas às premissas do Edital e mediante prévia comunicação ao CONTRATADO.
    2. Os profissionais do CONTRATADO, devidamente cadastrados na FERRAMENTA DE CONTROLE, deverão manter sempre atualizados os registros referentes ao andamento dos trabalhos.

  1. Para executar e entregar de forma satisfatória as solicitações do BNB durante toda a vigência contratual, o CONTRATADO deverá:

    1. manter time técnico quantitativa e qualitativamente adequado às necessidades de atendimento dos serviços, observando o disposto no Anexo V - Qualificação dos Profissionais do Contratado e Anexo X - Ambiente Computacional do BNB;

    1. cumprir o Processo de Desenvolvimento Ágil de Software do BNB (Anexo IV - Processo de Desenvolvimento Ágil de Software do BNB), doravante Processo de Desenvolvimento Ágil de Software;

    1. atender integralmente os Níveis Mínimos de Serviço (NMS) exigidos, conforme Anexo III - Nível Mínimo de Serviço.

  1. Os serviços devem ser iniciados depois de concluídos todos os entendimentos sobre o serviço solicitado e do respectivo aceite da OS pelo CONTRATADO.

  1. O time técnico do CONTRATADO atuará no papeis definidos no Anexo V - Qualificação dos Profissionais do Contratado.

  1. O papel de Product Owner (PO) será desempenhado por funcionários do BNB.

    1. O BNB poderá exercer papéis que entenda oportunos à adequada execução dos serviços, em consonância com o disposto no Processo de Desenvolvimento Ágil de Software.

  1. Salvo com autorização do BNB, o CONTRATADO não poderá designar o mesmo profissional como membro de mais de um time técnico, nem o compartilhar com outros Contratos que eventualmente possua com o BNB.

  1. Os profissionais do CONTRATADO sempre deverão exercer suas atribuições sob a supervisão administrativa do CONTRATADO.

    1. O perfil Líder Técnico desempenhará a atividade de supervisão técnica na prestação de serviços realizada pelos postos de trabalho.

  1. Caso o BNB identifique durante a execução dos serviços que determinado(s) profissional(ais) do CONTRATADO não atende(m) aos requisitos de qualificação do Edital, poderá, alternativamente e à sua livre escolha:

    1. notificar a não-conformidade identificada ao CONTRATADO, que terá prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos para adoção das providências cabíveis;

    1. solicitar a imediata substituição do(s) profissional(ais), cabendo ao CONTRATADO efetuá-la no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos.

  1. As ferramentas, o ambiente computacional e o Processo de Desenvolvimento Ágil de Software poderão ser atualizados pelo BNB, a qualquer tempo, durante a execução contratual, devendo o CONTRATADO adaptar-se às mudanças no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos.

    1. Esse prazo começará a contar a partir do momento em que o CONTRATADO for comunicado pelo BNB a respeito das mudanças ocorridas.

  1. Eventuais paralizações ou atrasos em atividades que estejam sob responsabilidade do BNB e que sejam necessárias para o andamento do atendimento dos serviços permitirão ao CONTRATADO, caso deseje, endereçar questionamento ao BNB, a fim de que este informe se haverá ou não revisão dos prazos e custos dos serviços impactados.

  1. Por razões de ordem interna, prioridade de negócio ou incapacidade de execução do serviço pelo CONTRATADO, o BNB poderá, a qualquer tempo, suspender ou cancelar a execução de OS.

    1. Em caso de suspensão, o tempo em que a OS permanecer suspensa não será considerado para efeito de apuração dos Níveis Mínimos de Serviço (NMS) exigidos, de acordo com o Anexo III - Nível Mínimo de Serviço.

    1. Em caso de cancelamento, o trabalho comprovadamente executado será remunerado, salvo quando motivado pela incapacidade do CONTRATADO de executar o serviço.

    1. Os Níveis Mínimos de Serviço (NMS) exigidos serão apurados em todas as situações de cancelamento da OS.

  1. O CONTRATADO se obriga a realizar todas as atividades técnicas necessárias para que os softwares/produtos construídos possam ser instalados e se tornem plenamente operacionais nos ambientes computacionais do BNB.

  1. O pagamento do serviço estará vinculado ao atendimento dos Níveis Mínimos de Serviço (NMS) exigidos, segundo as regras constantes no Anexo III - Nível Mínimo de Serviço.

  1. Será vedada a subcontratação de qualquer parte da execução do Edital.

MEDIÇÃO DO TAMANHO FUNCIONAL DO SOFTWARE

  1. Para fins de aferição do cumprimento dos Níveis Mínimos de Serviço (NMS) exigidos, a medição do tamanho funcional do software desenvolvido será de responsabilidade do CONTRATADO, em conformidade com o Anexo VII - Guia de Contratação em Pontos de Função, Anexo VIII - Guia de Contagem em Pontos de Função e Anexo IX - Guia de Contagem de Pontos BPM, que são os documentos para apropriação, esclarecimento e exemplificação dessas regras de medição.

    1. O Guia de Contratação em Pontos de Função, o Guia de Contagem em Ponto de Função e o Guia de Contagem de Pontos BPM poderão sofrer atualizações em decorrência da evolução do IFPUG/CPM, da metodologia NESMA/EFPA e do surgimento de novos requisitos legais ou novos requisitos definidos pelo BNB. Essas atualizações apenas serão aplicadas nas medições realizadas posteriormente à sua efetivação no Processo de Desenvolvimento Ágil de Software e comunicação ao CONTRATADO.

  1. A realização dessa atividade de medição:

    1. será feita por especialista do CONTRATADO certificado em Ponto de Função (Certified Function Point Specialist - CPFS) pelo International Function Point Users’ Group (IFPUG) e posteriormente validada pelo BNB;

      1. Não será obrigatório que o referido especialista esteja ocupando um dos postos de trabalho previstos no Edital;

    1. Não reduzirá a produtividade esperada nem os demais Níveis Mínimos de Serviço (NMS) exigidos.

  1. Caberá ao time técnico do CONTRATADO, que esteja atendendo ao serviço, repassar as informações necessárias ao especialista em metrificação e ao funcionário do BNB que fará a validação da medição.

    1. As medições realizadas pelo CONTRATADO deverão ser preparadas e apresentadas em formato definido pelo BNB.

  1. Caso o BNB encontre inconsistência(s) em alguma medição apresentada, tal medição será devolvida ao CONTRATADO para os devidos ajustes.

    1. Divergências técnicas a respeito das contagens realizadas deverão ser sanadas diretamente entre o especialista do CONTRATADO e o BNB, cabendo ao BNB o posicionamento técnico final sobre o tema.

    1. Divergências quanto ao resultado da contagem em hipótese alguma autorizarão o CONTRATADO a suspender a execução dos serviços.

  1. A definição de fronteiras entre aplicações para fins de utilização da técnica de pontos de função é de responsabilidade exclusiva do BNB.

SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO

  1. Considerações iniciais

    1. A critério do Banco, os serviços poderão ser executados de forma presencial ou remota.

    1. A prestação desse serviço será:

      1. na forma de postos de trabalho;

      1. por meio de ciclos de medição de serviço;

      1. vinculada ao atendimento de Níveis Mínimos de Serviço (NMS) exigidos, consoante o Anexo III - Nível Mínimo de Serviço.

    1. Em cada ciclo de medição de serviço, cuja duração será de 30 (trinta) dias corridos, o BNB poderá solicitar ao CONTRATADO a execução de:

      1. atividades de desenvolvimento e manutenções evolutivas;

      1. tickets de atendimento classificados como manutenção corretiva, serviços técnicos especializados e produção assistida.

    1. Em se tratando dos tickets de atendimento, o CONTRATADO prestará esse serviço para toda a lista de sistemas sob sua responsabilidade.

      1. O BNB fornecerá ao CONTRATADO a lista definitiva desses sistemas, que conterá:
        1. o tamanho em PF de cada sistema, o que servirá de base para o faturamento do serviço de RESOLUÇÃO DE INCIDENTES;

        1. a informação se o sistema é crítico para o BNB ou está no caminho crítico do processamento noturno.

      1. A execução desse serviço abrangerá não somente aos artefatos criados e/ou mantidos pelo CONTRATADO durante a vigência do Contrato, mas todos os artefatos dos sistemas pertinentes à sua lista de sistemas.

    1. Constarão na OS as informações necessárias à sua execução, dentre elas:

      1. a descrição sucinta do serviço contratado;

      1. o dimensionamento do time técnico do CONTRATADO, isto é, a quantidade e os perfis dos postos de trabalho solicitados;

      1. a necessidade de elaboração ou não do Plano de Transferência de Conhecimento e Tecnologia (item 6 deste Anexo) pelo CONTRATADO.

    1. Em virtude de fatores como prazo, volume, ritmo de demandas dentre outros, o BNB poderá, a seu critério, redimensionar a quantidade de postos de trabalho da OS, a fim de reduzi-los ou aumentá-los, respeitado nesse último caso os limites máximos permitidos no Edital.

      1. Essa solicitação de aumento ou redução dos postos de trabalho da OS deverá ser atendida pelo CONTRATADO em até 30 (trinta) dias corridos.

    1. A produtividade dos times técnicos do CONTRATADO alocados nesse serviço será calculada em concordância com o disposto no Anexo III - Nível Mínimo de Serviço.

    1. O somatório de postos de trabalho previstos em todas as Ordens de Serviço abertas não poderá exceder o quantitativo máximo de postos de trabalho previstos no Edital.

      1. Não há garantia, por parte do BNB, de um volume mínimo de alocação de profissionais do CONTRATADO, pois as solicitações dos postos de trabalho serão feitas à medida que estes forem efetivamente necessários, de acordo com as demandas oriundas das áreas de negócio do BNB e a natureza das soluções tecnológicas.

      1. Nesse sentido, não há obrigação, por parte do BNB, em proporcionar qualquer forma de indenização ao CONTRATADO caso o número total de postos solicitados não atinja o valor máximo definido no Edital.

    1. Cada posto de trabalho previsto nesta Contratação deverá cumprir 8 (oito) horas de expediente diário.

    1. Os serviços deverão ser prestados, em regra, nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, no horário comercial das 08h30min às 17h30min.

      1. O BNB poderá autorizar, excepcionalmente e sem custo adicional, a execução do serviço em dia não útil ou fora do horário normal de funcionamento do BNB.

        1. Caso essa execução seja solicitada pelo BNB, ocorrerá o pagamento de hora-extra proporcional.
        2. O valor de todas as solicitações de hora-extra por interesse do BNB não poderá exceder a 10% (dez por cento) do valor anual total destinado ao pagamento dos serviços de DESENVOLVIMENTO.

      1. Não haverá desta forma remuneração adicional do BNB ao CONTRATADO no caso de execução de jornada de trabalho diária superior a 8 (oito) horas de quaisquer dos postos de trabalho sem que haja autorização e solicitação formal prévia de execução de horas-extras por parte do BNB.

  1. Execução do Serviço

    1. Após criar a OS, o BNB a enviará para o CONTRATADO, que terá prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis para registar o aceite do serviço contratado na FERRAMENTA DE CONTROLE.

      1. Em caso de dúvidas quanto ao teor da OS, o CONTRATADO poderá devolvê-la ao BNB, explicitando as questões duvidosas e sugerindo as complementações que entender oportunas.

        1. Se julgar procedentes as alegações feitas pelo CONTRATADO, o BNB realizará as modificações e/ou complementações necessárias, reenviando a OS devidamente corrigida para o CONTRATADO.

      1. Configurará aceite tácito por parte do CONTRATADO a não emissão do aceite no prazo supracitado.

    1. A partir do aceite do serviço, o CONTRATADO terá um prazo de até 30 (trinta) dias corridos para disponibilizar o time técnico (a ser alocado nos postos de trabalho criados com a abertura da OS) e iniciar o serviço.

      1. O BNB poderá prorrogar o referido prazo, mediante solicitação do CONTRATADO, anterior ao fim do prazo e devidamente justificada.

      1. O BNB avaliará se o time técnico disponibilizado pelo CONTRATADO atende à qualificação mínima exigida, nos termos do Anexo V - Qualificação dos Profissionais do Contratado.

        1. O tempo consumido pelo BNB nessa avaliação não será considerado para efeito de apuração dos Níveis Mínimos de Serviço (NMS) exigidos, exceto nos casos de não aprovação do técnico disponibilizado pelo CONTRATADO.

    1. O início do atendimento do serviço somente ocorrerá após o aceite pelo BNB do time técnico disponibilizado pelo CONTRATADO, conforme item 4.2.2 deste Anexo.

    1. A critério do BNB, o Líder do Time, o Arquiteto e o Designer (UX) poderão atuar em uma ou mais OS, à medida em que novos serviços forem solicitados pelo BNB.

      1. Se o quantitativo de serviços contratados for diminuído, o BNB também poderá diminuir o quantitativo de Líderes dos Times, Arquitetos e Designers (UX) alocados nos serviços contratados.

      1. Ocorrendo o desligamento de Líder do Time, Arquiteto e/ou Designer (UX), os serviços que estiverem sob a responsabilidade dele(s) poderão serão redistribuídos entre os Líderes dos Times, Arquitetos ou Designers (UX) restantes.

    1. Os artefatos de entrada necessários à execução desse serviço serão fornecidos pelo BNB.

      1. A inexistência desses artefatos não desobriga o CONTRATADO da execução do serviço solicitado nos termos deste Anexo.

        1. Nesses casos de inexistência, as informações necessárias à execução das referidas atividades serão repassadas ao CONTRATADO pelo BNB por meio de reuniões conjuntas, do fornecimento de códigos fonte, dentre outros meios aplicáveis ao caso concreto.

    1. Para os tickets de atendimento classificados como manutenção corretiva, produção assistida e serviços técnicos especializados:

      1. o BNB atribuirá o nível de severidade e o nível de complexidade, liberando-o para atendimento pelo time técnico do CONTRATADO;

      1. o nível de severidade será selecionado a critério do BNB, de acordo com a urgência na conclusão da atividade; determinará o prazo para iniciar o atendimento; e deverá guardar consonância com o quadro adiante:

Nível de Severidade	Esforço máximo em hora-atividade
Urgente	1 hora útil
Alto	6 horas úteis
Médio	12 horas úteis
Baixo	16 horas úteis

      1. o nível de complexidade será selecionado a critério do BNB; determinará o prazo de conclusão do atendimento; deverá guardar consonância com o quadro a seguir:

Nível de Complexidade	Esforço máximo em hora-atividade
1	2 horas úteis.
2	4 horas úteis.
3	8 horas úteis.
4	16 horas úteis.
5	24 horas úteis.
6	32 horas úteis.
7	40 horas úteis.
8	48 horas úteis.
9	56 horas úteis.
10	64 horas úteis.
11	72 horas úteis.
12	80 horas úteis.

      1. em caso de dúvidas quanto ao teor do serviço e documentos de entrada, o CONTRATADO poderá devolver o ticket, explicitando as questões duvidosas, sugerindo, se for o caso, as complementações que julgar necessárias;

        1. confirmando a necessidade de complementação e tendo como objetivo fornecer os esclarecimentos solicitados, o BNB realizará as modificações e/ou complementações mencionadas pelo CONTRATADO;

        1. caso não sejam aceitas as ponderações do CONTRATADO, prevalecerão os prazos originalmente estabelecidos;

        1. o tempo consumido pelo BNB para realizar as complementações necessárias não será considerado no prazo de aceite pelo CONTRATADO, exceto se a devolução configurar falha no procedimento de avaliação pelo CONTRATADO;

        1. o atendimento das solicitações deverá ser realizado independentemente de haver concordância ou não por parte do CONTRATADO com os prazos estabelecidos pelo BNB;

      1. após o entendimento do objetivo, da severidade, da complexidade e do conteúdo do ticket de atendimento, e com a devida autorização pelo BNB, o CONTRATADO deverá dar início ao seu atendimento.

    1. Por razões de ordem interna, prioridade de negócio ou incapacidade de execução do serviço pelo CONTRATADO, o BNB poderá suspender ou cancelar a execução de tickets de atendimento.

      1. Em caso de suspensão, o tempo em que o ticket de atendimento permanecer suspenso não será considerado para efeito de apuração dos Níveis Mínimos de Serviço (NMS) exigidos.

      1. Em caso de cancelamento, o ticket de atendimento não será objeto de apuração dos Níveis Mínimos de Serviço (NMS) exigidos.

    1. Poderá ser reavaliado o nível de severidade e o nível de complexidade sempre que, de comum acordo, o BNB e o CONTRATADO julgarem relevante.

      1. Nesse sentido, a(s) alteração(ões) ocorrida(s) no nível de severidade e no nível de complexidade será(ão) utilizada(s) na apuração dos Níveis Mínimos de Serviço (NMS) exigidos.

    1. Faz parte do escopo de toda OS incorporar, ao longo da sua execução, todas as alterações que sejam provocadas por outras manutenções/evoluções realizadas pelo CONTRATADO nos componentes mantidos na OS, mesmo que estas alterações não tenham sido realizadas no escopo da OS.

  1. Entrega e Recebimento do Serviço

    1. O CONTRATADO deverá providenciar, em repositório definido pelo BNB, a entrega formal de ciclo de medição de serviço, observando que:

      1. as atividades e os tickets de atendimento do ciclo de medição de serviço devem estar finalizados;

      1. todos os artefatos produzidos ou atualizados no ciclo de medição de serviço devem ser disponibilizados, bem como o Plano de Transferência de Conhecimento e de Tecnologia (item 6 deste Anexo), quando couber.
    2. Todos os serviços e/ou artefatos previstos nas entregas de um ticket de atendimento deverão ser entregues juntos, não sendo admitidas entregas parciais de serviços e/ou artefatos.

    1. O CONTRATADO deverá conectar-se à rede do BNB para efetivação das entregas, conforme regras dispostas no Edital.

      1. Caso a conexão dedicada com o ambiente de desenvolvimento do BNB não esteja disponível, as entregas dos artefatos deverão ser realizadas por correio eletrônico ou por mídia digital, no formato e prazos negociados previamente com o BNB, sem prejuízo da entrega formal quando restabelecidas as condições normais de conexão.

    1. O recebimento do ciclo de medição de serviço formalmente entregue somente será confirmado pelo BNB quando todas as exigências dispostas nesta seção forem cumpridas pelo CONTRATADO.

  1. Validação do Serviço

    1. Após o recebimento, o BNB realizará o processo de validação do ciclo de medição de serviço entregue pelo CONTRATADO.

      1. O BNB avaliará o ciclo de medição de serviço por meio da validação dos artefatos entregues pelo CONTRATADO, tendo como base as informações explicitas na OS, as recomendações do Processo de Desenvolvimento Ágil de Software e o disciplinamento contido nos Anexos do Edital, de forma a apurar os Níveis Mínimos de Serviço (NMS) exigidos.

      1. O BNB deverá proceder a validação dos artefatos entregues em até 30 (trinta) dias corridos.

        1. O tempo consumido pelo BNB nessa validação não será considerado no prazo de execução do serviço pelo CONTRATADO.

    1. O faturamento do serviço será autorizado após a validação do ciclo de medição de serviço.

      1. Autorizado o faturamento, não serão permitidas alterações oriundas de recontagem de estimativas.

    1. A FERRAMENTA DE CONTROLE será o instrumento utilizado para dar ciência aos envolvidos na contratação do serviço e ao CONTRATADO acerca da conformidade do serviço e artefatos recebidos, pelo BNB, referentes a uma determinada entrega.

    1. Para fins de apuração dos Níveis Mínimos de Serviço (NMS) exigidos, a data efetiva de conclusão da entrega será aquela em que a entrega tenha recebido a classificação "finalizada".

  1. Alteração do Escopo do Tickets de Atendimento

    1. A alteração de escopo dos tickets de atendimento classificados como manutenção corretiva, suporte técnico especializado e produção assistida consistirá em qualquer mudança solicitada nos artefatos entregues pelo BNB ao CONTRATADO, decorrente de alterações nos objetivos de um ticket de atendimento.

    1. A critério do BNB e a depender dos impactos associados, uma das ações seguintes deverá ser encaminhada:

      1. cancelar o ticket alvo da alteração de escopo e formalizar um novo ticket; nesse caso, todos os artefatos em fase de desenvolvimento, produzidos ou concluídos serão entregues ao BNB, que os aproveitará no novo ticket;

      1. incluir a mudança no mesmo ticket; nesse caso, as estimativas devem ser atualizadas, de comum acordo, levando em consideração a alteração de escopo.

    1. As disposições desta seção aplicam-se, no que couber, ao serviço de resolução de incidentes (item 5 deste Anexo).

  1. Detalhamento dos tickets de manutenção corretiva, serviços técnicos especializados e produção assistida

    1. Manutenção corretiva

      1. Descrição: analisar e corrigir defeitos em produção de sistemas, abrangendo comportamentos inadequados que causem problemas de uso ou funcionamento do sistema e quaisquer desvios em relação aos requisitos aprovados pelo gestor da aplicação, seja em rotinas “batch” ou “on-line”. Execução de aplicativos em ambiente de homologação para simulação do incidente.

      1. Possíveis artefatos de entrada: descrição do defeito, com exemplos de ocorrências quando necessário, para melhor compreensão da falha. Identificação de elementos da aplicação onde o defeito é observado, como telas, rotinas e jobs.

      1. Possíveis artefatos gerados: código fonte e/ou modelo de dados alterados pelas correções implementadas, relatório de prestação de serviços com evidências de correção do defeito, artefatos para implantação da nova versão do aplicativo atualizados e evidências de testes.

    1. Serviços técnicos especializados

      1. Descrição: serviços técnicos de caráter eventual, independente de tecnologia, que não impliquem em alteração da baseline da aplicação (sem alteração, inclusão ou exclusão de funcionalidades). No decorrer da prestação do serviço pode ser necessária a realização de reuniões que esclareçam com detalhes o trabalho a ser realizado. Compreende a execução das atividades a seguir, não exclusivas:

        1. desenvolvimento/ajustes de simulações de ocorrências de produção, incluindo, se necessário, carga de dados;

        1. elaboração de scripts SQL ou programas para extração de informações das bases de dados dos sistemas dos Grupos;

        1. elaboração de scripts SQL ou programas para correção de informações das bases de dados dos sistemas dos Grupos;

        1. participação eventual de técnicos do CONTRATADO em reuniões com funcionários do BNB e/ou com usuários sobre demandas evolutivas ou de natureza legal; com técnicos do Ambiente de Infraestrutura do BNB para tratar de questões técnicas que afetem os sistemas dos Grupos;

        1. elaborar informações sobre as regras de funcionamento de um sistema, forma de implementação das funcionalidades, integrações ou quaisquer outros esclarecimentos solicitados;

        1. acompanhar a homologação das demandas e/ou auxiliar na implantação dos sistemas dos Grupos nos Ambientes do BNB;

        1. participação de técnicos do CONTRATADO junto com funcionários do BNB em atividades de Pré-games de produtos, projetos ou sistemas;

        1. prospecção de soluções capazes de atender às necessidades técnicas ou de negócios do BNB.

      1. Possíveis artefatos de entrada: descrição da necessidade, código fonte do sistema, documentação, modelo de dados, ou qualquer artefato disponível necessário para execução do serviço.

      1. Possíveis artefatos gerados: relatório de prestação de serviço com resumo descritivo dos serviços realizados, premissas, parecer técnico, documento de visão do software, documento de arquitetura de software, backlog do produto, protótipos, planos de liberação, checklist de Pré-games e outros tipos de documentação.

    1. Produção Assistida

      1. Descrição: acompanhar e / ou realizar a execução de um componente de software a fim de garantir sua correta execução. Conferir o resultado do processamento e atestar a conclusão do processamento por meio de consultas a banco de dados, logs ou outras informações que comprovem o sucesso da execução. O componente de software pode ser uma funcionalidade de sistema, um script de banco de dados, uma rotina batch ou um programa que tenha início e fim bem definidos. Atualização de artefatos para distribuição de versão do aplicativo, quando necessário, de acordo com padrões estabelecidos pelo BNB no processo de desenvolvimento de software (RUP-BNB).

      1. Possíveis artefatos de entrada: descrição da necessidade, código a ser executado, banco de dados a ser consultado para conferência.

      1. Possíveis artefatos gerados: relatório de prestação de serviço com descrição dos artefatos utilizados e procedimentos adotados, resultados da execução.

SERVIÇO DE RESOLUÇÃO DE INCIDENTES

  1. Considerações Iniciais

    1. O serviço de resolução de incidentes tem como principais características a necessidade de intervenções tempestivas e/ou pontuais, de caráter corretivo ou preventivo, com vistas a manter os sistemas em operação dentro de parâmetros estabelecidos nos Níveis Mínimos de Serviço (NMS) exigidos, considerando o alinhamento com as necessidades de negócio e estratégias de TI. É, portanto, um serviço contínuo no ambiente de produção cujo principal resultado é a manutenção da disponibilidade, estabilidade e desempenho do portfólio de sistemas do segmento de negócio deste contrato.

    1. O CONTRATADO prestará esse serviço para todos os sistemas pertencentes à lista de sistemas sob sua responsabilidade.

      1. O BNB fornecerá ao CONTRATADO a lista definitiva desses sistemas, que conterá:

        1. o tamanho em PF de cada sistema, o que servirá de base para o faturamento do serviço de resolução de incidentes;

        1. a informação se o sistema é crítico para o BNB ou está no caminho crítico do processamento noturno.

      1. O CONTRATADO deverá prover melhorias nesses sistemas, objetivando reduzir a quantidade de incidentes deles.

    1. A execução desse serviço abrangerá não somente os artefatos criados e/ou mantidos pelo CONTRATADO durante a vigência do Contrato, mas todos os artefatos dos sistemas pertinentes à sua lista de sistemas.

    1. A métrica de medição será em função do tamanho em ponto de função de todos os sistemas da lista de sistemas sob responsabilidade do CONTRATADO.

    1. Caso a inclusão de um novo sistema, módulo ou componente de software implique alteração da baseline de tamanho em pontos de função dos sistemas da carteira do CONTRATADO, os valores desse serviço poderão ser atualizados em consonância com as regras estabelecidas neste Anexo.

    1. Para atendimento desse serviço, o CONTRATADO deverá dimensionar, alocar e manter um time técnico, denominado TIME DE INCIDENTES, distinto daquele responsável pelo atendimento do serviço de DESENVOLVIMENTO (item 4 deste Anexo).

      1. Caberá igualmente ao CONTRATADO definir qual parcela (quantitativo mínimo necessário de profissionais) de seu TIME de INCIDENTES será responsável pelo atendimento dos serviços de resolução dos incidentes para os sistemas em regime 24x7, conforme indicado no Anexo VI - Distribuição de Sistemas;

      1. Os profissionais integrantes do TIME DE INCIDENTES do CONTRATADO, ainda que não sejam postos de trabalho, devem atender à qualificação mínima exigida no Anexo V - Qualificação dos Profissionais do Contratado.

    1. Horário padrão para tratamento de incidentes dar-se-á, principalmente, das 07h às 22h, de segunda a sexta-feira.

      1. O BNB poderá alterar, sem ônus e a qualquer tempo, o horário padrão (subitem 5.1.7) de atendimento do TIME DE INCIDENTES. Atualmente, este atendimento obedece ao horário da Central de Cliente interno do BNB.

    1. O BNB poderá, quando a situação assim o exigir, solicitar a prestação desse serviço fora do horário padrão estipulado no item 5.1.7.

      1. Enquadram-se nesse cenário os incidentes que impactam no processamento noturno, as situações de reconhecida urgência e os casos em que, por razões de ordem técnica, o atendimento não possa ocorrer durante do horário estipulado no item 5.1.7 deste Anexo.

    1. Para os sistemas em regime 24x7, o tratamento de incidentes dar-se-á de modo ininterrupto, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias por ano.

    1. Para atendimento das atividades desenvolvidas pelo CONTRATADO no tratamento dos incidentes, seja no horário padrão ou fora dele, seja no regime 24x7, o TIME DE INCIDENTES deverá estar prioritariamente nas dependências do BNB.

      1. A critério do BNB e a depender da criticidade do sistema, a atuação do técnico no tratamento de incidentes poderá ocorrer de modo remoto. Para viabilizar essa modalidade de atendimento, o CONTRATADO deverá prover a infraestrutura computacional necessária e compatível com a baseline de segurança recomendada pelo BNB.

    1. Independentemente do local, do horário ou de chamados eventuais para prestação do serviço de resolução de incidentes:

      1. O CONTRATADO deverá manter o número de profissionais para os serviços de resolução de incidentes em quantidade suficiente para cobrir todo o período em que for executado, observando a jornada de trabalho dos profissionais, os horários de atendimento do serviço e o cumprimento integral dos Níveis Mínimos de Serviço (NMS) exigidos, em consonância com o indicado no Anexo III - Nível Mínimo de Serviço;

      1. Em nenhuma hipótese haverá diferenciação ou acréscimos no preço pago pelo BNB;

      1. O CONTRATADO deverá arcar com todos os custos incorridos nesse sentido, devendo os valores correspondentes compor o montante cotado para a prestação desse serviço.

    1. O CONTRATADO deverá entregar ao BNB, após assinatura do Contrato, a lista de profissionais que deverão ser acionados em caso de incidentes a serem atendidos nos termos do item 5.1.8 e 5.1.9.

      1. Para cada profissional deverá ser fornecido nome, CPF, RG e canais de comunicação com o referido profissional.

      1. O CONTRATADO deverá manter essa lista atualizada durante a vigência do Contrato.

      1. Esses profissionais poderão ser chamados a qualquer tempo ao BNB para resolução de incidentes nos sistemas em produção.

    1. A criação de credenciais de acesso aos profissionais do time de incidente estará condicionada ao atendimento dos requisitos de qualificação do Edital.

    1. Caso o BNB identifique durante a execução desse serviço que determinado(s) profissional(ais) do CONTRATADO não atende(m) aos requisitos de qualificação do Edital, poderá solicitar a substituição do(s) profissional(ais), cabendo ao CONTRATADO efetuá-la de forma imediata, cuidando para que não haja prejuízo para o atendimento dos incidentes.

    1. O Gerente de Contrato do CONTRATADO será responsável pela distribuição dos tickets de atendimento desse serviço entre os profissionais alocados no time de incidente, com o devido registro na FERRAMENTA DE CONTROLE.

    1. O CONTRATADO deverá fornecer:

      1. Até 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao do período analisado, um Relatório Gerencial contemplando os incidentes recorrentes, recomendações técnicas, gráficos de tendências (quantitativas e qualitativas) dos atendimentos dentre outras informações.

      1. Até 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao do período analisado, a documentação e/ou scripts (padronizados) resultantes do atendimento dos incidentes recorrentes.

  1. Execução do Serviço

    1. Os artefatos de entrada necessários à execução do serviço de RESOLUÇÃO DE INCIDENTES serão fornecidos pelo BNB.

      1. A inexistência desses artefatos não desobriga o CONTRATADO da execução do serviço solicitado nos termos deste Anexo.

      1. Nesses casos de inexistência, as informações necessárias à execução das referidas atividades serão repassadas ao CONTRATADO pelo BNB por meio de reuniões conjuntas, do fornecimento de códigos fonte dentre outros meios aplicáveis ao caso concreto.

    1. Caso o ticket de atendimento seja classificado como resolução de incidentes:

      1. O BNB atribuirá o nível de severidade, liberando-o para atendimento pelo time de incidentes do CONTRATADO.

      1. O nível de severidade determinará o prazo para concluir o atendimento e será selecionado em consonância com o Catálogo de Serviços da Infraestrutura de TI, de acordo com o impacto e urgência.

        1. O “impacto” reflete o efeito do atendimento da requisição de serviços sobre o negócio do BNB e será determinado pelo número de pessoas, criticidade do(s) aplicativo(s) de produção ou funcionalidade(s) afetada(s), bem como a relevância envolvida.

        1. A urgência é determinada pela necessidade do usuário ou do BNB em ter a requisição de serviço atendida dentro de um determinado prazo. O tempo requerido é tão menor quanto o seu efeito sobre a intempestividade no atendimento.

        1. O Catálogo de Serviços da Infraestrutura de TI é mantido pelo BNB e poderá ser ajustado a qualquer tempo, quando julgar necessário.

      1. Em função de peculiaridade do BNB, um ticket classificado como resolução de incidentes pode referir-se a um incidente ou a uma requisição de serviço ao grupo de incidentes.

        1. A requisição de serviço ao grupo de incidente tem uma classificação de severidade distinta dos demais incidentes.

      1. O CONTRATADO deverá iniciar e resolver o incidente e a requisição de serviço ao grupo de incidentes de acordo com Anexo III - Nível Mínimo de Serviço, independente do dia e horário de atendimento.

      1. Na ocorrência de incidentes que requeiram intervenção com urgência (interrupção de serviços das agências, paralisação do processamento noturno etc.) a ausência do ticket de atendimento não constitui obstáculo para o início do atendimento.

      1. O fluxo de atendimento está detalhado no Anexo XIII - Processo de Tratamento de Incidentes e no Anexo XIV - Processo de Requisição de Serviços à Equipe de Incidentes.
  2. Entrega do Serviço

    1. Após a execução de um ticket de atendimento, o CONTRATADO deverá providenciar, em repositório definido pelo BNB, a sua entrega formal, observando que:

      1. os tickets de atendimento de resolução de incidentes estejam finalizados;

      1. todos os artefatos produzidos ou atualizados no serviço prestado, bem como o Plano de Transferência de Conhecimento e de Tecnologia (item 6 deste Anexo), quando couber, devem ser disponibilizados.

    1. Todos os serviços e/ou artefatos previstos nas entregas de um ticket de atendimento deverão ser entregues juntos, não sendo admitidas entregas parciais de serviços e/ou artefatos.

    1. O CONTRATADO deverá conectar-se à rede do BNB para efetivação das entregas, conforme regras dispostas no Edital.

      1. Caso a conexão dedicada com o ambiente computacional do BNB não esteja disponível, as entregas dos artefatos deverão ser realizadas por correio eletrônico ou por mídia digital, no formato e prazos negociados previamente com o BNB, sem prejuízo da entrega formal quando restabelecidas as condições normais de conexão.

  1. Apuração do Serviço

    1. Após a entrega do serviço pelo CONTRATADO, o BNB realizará a aferição da qualidade do mesmo por meio dos Níveis Mínimos de Serviço (NMS) exigidos no Anexo III - Nível Mínimo de Serviço e com base no disciplinamento contido nos demais Anexos do Edital.

  1. Alteração da baseline em pontos de função dos grupos de sistemas (Sistemas do Grupo 1, Sistemas do Grupo 2 e Sistemas do Grupo 3)

    1. A baseline dos grupos de sistemas (Sistemas do Grupo 1, Sistemas do Grupo 2 e Sistemas do Grupo 3) em tamanho de pontos de função:

      1. consiste na soma total em pontos de função de todos os sistemas constantes em cada grupo, conforme Anexo VI - Distribuição de Sistemas;

      1. será usada como referência para determinação do valor mensal do serviço de RESOLUÇÃO DE INCIDENTES de cada um dos contratos;

      1. poderá ser atualizada a cada 6 (seis) meses em função das inclusões ou exclusões em pontos de função dos sistemas nos referidos grupos de sistemas, tomando como linha de base os tamanhos constantes no Edital;

        1. essa atualização da baseline dos grupos de sistemas terá reflexo nos próximos faturamentos.

    1. Além das atualizações periódicas (item 5.5.1.3), o valor mensal do serviço de RESOLUÇÃO DE INCIDENTES poderá ser alterado mediante a inclusão ou exclusão de sistemas no grupo de sistema sob responsabilidade do CONTRATADO.
      1. Não caberá ao CONTRATADO rejeitar inclusão ou exclusão de sistema no seu grupo de sistemas.

    1. A inclusão de um sistema em um grupo de sistemas (Sistemas do Grupo 1, Sistemas do Grupo 2 e Sistemas do Grupo 3) deve obedecer às seguintes regras:

      1. o tamanho de PF do sistema;

      1. o BNB deve comunicar formalmente o CONTRATADO sobre a inclusão do sistema, além de informar se o sistema é crítico para o BNB ou está no caminho crítico do processamento noturno;

      1. o CONTRATADO terá um prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da solicitação de inclusão do sistema, para prover o TIME DE INCIDENTES e iniciar o atendimento do serviço de RESOLUÇÃO DE INCIDENTE do sistema incluído, salvo se o sistema tiver sido desenvolvido pelo CONTRATADO, cujo atendimento deverá ocorrer imediatamente após a solicitação de inclusão do sistema no seu grupo de sistemas;

      1. o início do atendimento ao sistema já caracteriza o início da apuração dos Níveis Mínimos de Serviço (NMS) exigidos;

      1. o faturamento mensal será ajustado à nova baseline, observada no primeiro mês de atendimento a proporcionalidade ao período de atendimento efetivamente realizado.

    1. A exclusão de um sistema de um grupo de sistemas (Sistemas do Grupo 1, Sistemas do Grupo 2 e Sistemas do Grupo 3) deve obedecer às seguintes regras.

      1. O BNB deve comunicar formalmente o CONTRATADO o motivo da exclusão do sistema de um grupo de sistemas e o tamanho em PF desse sistema.

      1. Um sistema poderá ser excluído de um Grupo em função:

        1. da baixa qualidade dos serviços prestados pelo CONTRATADO, caracterizada pelo não cumprimento dos Níveis Mínimos de Serviço (NMS) exigidos reiteradas vezes;

        1. da inativação do sistema;

        1. de mudança de estratégia do BNB;

        1. o tamanho em ponto de função do sistema excluído será retirado do volume total do grupo de sistemas após 30 (trinta) dias corridos, a contar da comunicação de exclusão;

        1. o faturamento mensal será ajustado à nova baseline observada no primeiro mês da exclusão a proporcionalidade ao período de atendimento efetivamente realizado.

  1. Detalhamento do Ticket de Resolução de Incidentes

    1. Descrição: compreende a execução de serviços para os sistemas instalados e executando em ambiente de produção do BNB, objetivando mantê-los operacional, restaurando-lhes o pleno funcionamento em tempo hábil, quando das ocorrências de defeitos, interrupções, quedas de desempenho qualquer outro motivo que impeça ou prejudique a utilização dos aplicativos pelos seus usuários, acrescentando, dentre outras:

      1. realizar análise, diagnóstico e resolução de incidentes de sistemas abrangendo os períodos diurno e noturno, cujo detalhamento do processo encontra-se no Anexo XIII - Processo de Tratamento de Incidentes;

      1. executar ou orientar a execução de procedimentos necessários para sanar ou contornar o incidente reportado, objetivando regularizar o funcionamento dos aplicativos ou rotinas afetadas, no menor tempo possível;

      1. orientar equipes de coordenação da Produção visando retomar a execução de rotinas batch dos sistemas, interrompidas por motivos outros;

      1. em complemento, será possível a abertura de requisição de serviços ao time de incidentes, cujo detalhamento do processo encontra-se no Anexo XIV - Processo de Requisição de Serviços à Equipe de Incidentes.

PLANO DE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTOE TECNOLOGIA

  1. O Plano de Transferência de Conhecimento e Tecnologia:

    1. consiste no fornecimento de subsídios para que as equipes técnicas do BNB obtenham todos os conhecimentos necessários ao perfeito entendimento da solução - arquitetura, dados, objetos, funções, construção e instalação;

    1. deverá ser previamente aprovado e executado conforme prazo estipulado pelo BNB.

  1. O BNB se comprometerá a disponibilizar pessoal técnico para o recebimento da transferência de conhecimento em data acordada entre as partes.

  1. As reuniões de execução da transferência de conhecimento serão realizadas em local determinado pelo BNB.

FATURAMENTO

  1. Considerações Iniciais

    1. O pagamento pelos serviços prestados, entregues e validados estará vinculado ao atendimento dos Níveis Mínimos de Serviço (NMS) exigidos, em conformidade com o Anexo III - Nível Mínimo de Serviço.

    1. O desconto total em virtude do não cumprimento dos Níveis Mínimos de Serviço (NMS) exigidos não poderá ser superior a 50% (cinquenta por cento) do valor do pagamento mensal referente aos serviços prestados.

    1. No caso de cancelamento da OS, o CONTRATADO poderá reivindicar pagamento em razão da efetiva execução do serviço, desde que haja evidências de sua prestação e o motivo do cancelamento não seja motivado por uma não entrega.

    1. Em nenhuma hipótese, serão pagos serviços não executados pelo CONTRATADO ou não validados pelo BNB.

    1. Até o quinto dia útil do mês subsequente ao da prestação do serviço, o BNB encaminhará ao CONTRATADO Relatório de Faturamento contemplando as informações relativas aos serviços concluídos por esta e aceitos pelo BNB até o último dia do mês da prestação do serviço.

    1. O CONTRATADO atestará ao BNB o recebimento do Relatório de Faturamento.

    1. O CONTRATADO analisará o referido Relatório de Faturamento. Havendo necessidade de ajustes e/ou esclarecimentos, o CONTRATADO poderá apresentar sua defesa no prazo de até 5 (cinco) dias úteis após a data de envio do referido Relatório pelo BNB.

      1. Em caso de defesa, o BNB analisará os pedidos e fundamentos apresentados pelo CONTRATADO e encaminhará ao CONTRATADO o Relatório de Faturamento definitivo, apontando os ajustes e/ou esclarecimentos cabíveis, em até 5 (cinco) dias úteis do recebimento da referida defesa.

      1. A não apresentação de defesa, no prazo estipulado no item 7.1.7, implicará plena concordância do CONTRATADO com a integralidade das informações contidas no Relatório de Faturamento inicialmente enviado, tornando-o definitivo.

    1. O BNB solicitará ao CONTRATADO a emissão da fatura em consonância com o Relatório de Faturamento definitivo.

    1. O CONTRATADO emitirá a(s) nota(s) fiscal(is) correspondente(s) e a(s) encaminhará ao BNB, juntamente com o Relatório de que trata dos serviços prestados, configurando seu aceite.

    1. O BNB, após conferir e aprovar os documentos, finalizará os registros e providenciará o pagamento, na forma do Contrato.

  1. Pagamento do Serviço de DESENVOLVIMENTO

    1. O pagamento será feito mensalmente, apurando-se os postos de trabalho efetivamente ocupados ao longo do mês da prestação do serviço e considerando-se o atendimento aos Níveis Mínimos de Serviço (NMS) exigidos para os ciclos de medição de serviço validados pelo BNB.

    1. Cada posto de trabalho será remunerado de acordo com o valor do respectivo perfil definido no Contrato.

      1. Postos de trabalho que estiverem vagos serão pagos proporcionalmente à sua ocupação, ou seja, não serão pagos os períodos antes da alocação inicial de um profissional, tampouco períodos vagos entre a saída de um profissional e a entrada de um substituto.

      1. Serão pagas, segundo a legislação vigente, eventuais horas-extras que tenham sido executadas pelos postos de trabalho do CONTRATADO a pedido do BNB.

    1. Durante a execução da OS, quando for necessário aplicar desconto em virtude de não-ocupação de posto de trabalho, considerar-se-á inicialmente a relação entre a quantidade de dias úteis esperados e a quantidade de DIAS úteis realizados em determinado ciclo de medição de serviço.
      1. A quantidade de dias úteis esperados para um posto de trabalho, num ciclo de medição de serviço, será a quantidade de dias úteis do referido ciclo de medição.

      1. A quantidade de DIAS úteis realizados por um posto de trabalho, num ciclo de medição de serviço, será a quantidade de dias úteis de efetiva ocupação do posto de trabalho no referido ciclo de medição.

    1. O percentual de desconto a ser aplicado por não-ocupação de posto de trabalho em um ciclo de medição de serviço será obtido pela fórmula a seguir:

      1. percentual de desconto em virtude de não-ocupação de posto de trabalho = (quantidade de dias úteis esperados – quantidade de DIAS úteis realizados) / (quantidade de dias úteis esperados);

      1. exemplificando: um posto de trabalho que apresente uma ocupação efetiva de apenas 11 (onze) dias úteis, num ciclo de medição de serviço de 22 (vinte e dois) dias úteis, sofrerá um desconto de 50% (cinquenta por cento) sobre o seu valor de pagamento em virtude da não-ocupação.

    1. Este percentual de desconto por não-ocupação de posto de trabalho num ciclo de medição de serviço será aplicado sem prejuízo de outros descontos decorrentes de eventual não cumprimento dos Níveis Mínimos de Serviços (NMS) definidos no Anexo III - Nível Mínimo de Serviço.

  1. Pagamento do Serviço de RESOLUÇÃO DE INCIDENTES

    1. O pagamento desse serviço terá um valor fixo mensal, sempre de forma vinculada ao tamanho, em pontos de função, dos sistemas mantidos em produção pelo CONTRATADO e aos Níveis Mínimos de Serviço (NMS) exigidos.

LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  1. Os serviços realizados nas dependências do BNB ocorrerão no Centro Administrativo Presidente Getúlio Vargas (CAPGV), localizado em Fortaleza-CE.

    1. A execução dos serviços nas instalações do BNB ocorrerá sempre em ambiente segregado, devendo o BNB fornecer a infraestrutura de hardware e software, bem como os demais recursos físicos necessários à prestação dos serviços contratados.

  1. Para os serviços executados nas dependências do CONTRATADO, todos os custos decorrentes da alocação dos profissionais, hardware, software e materiais para prestação dos serviços, constituir-se-ão em ônus exclusivo do CONTRATADO, não sendo admitida, em nenhuma hipótese, o repasse destes custos para o BNB.

    1. Para os trabalhos na forma remota, o BNB deverá fornecer o desktop remoto virtual e as licenças de software, conforme descrito no Anexo XII - Infraestrutura e Segurança.

  1. Caberá ao CONTRATADO a responsabilidade e o ônus financeiro pelo deslocamento dos profissionais envolvidos na prestação dos serviços de suas instalações para as instalações do BNB, inclusive quanto às despesas de passagem e hospedagem, não sendo admitido, em nenhuma hipótese, o repasse destes custos para o BNB.

GARANTIA E PROPRIEDADE DOS ARTEFATOS

  1. O CONTRATADO garantirá os artefatos produzidos em decorrência da realização das atividades correspondentes aos serviços executados durante a vigência do Contrato.

  1. A garantia permanecerá até o final do Contrato, mesmo após o “aceite” do artefato por parte do BNB.

  1. A prestação da garantia se dará sem ônus para o BNB, sob a forma de correção do artefato produzido ou produção de novo artefato.

  1. Todos os artefatos gerados em decorrência da prestação dos serviços contratados serão de propriedade exclusiva do BNB.

OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DO CONTRATADO

  1. Observar todas as obrigações constantes das especificações contidas no Contrato e seus anexos, não sendo admitida alegação posterior de desconhecimento.

  1. Utilizar na prestação dos serviços profissionais que atenda às qualificações definidas pelo BNB no Contrato e seus anexos.

  1. Manter seu corpo técnico atualizado em relação às tecnologias, normas e metodologias adotadas pelo BNB, capacitando às suas expensas os profissionais alocados na execução dos serviços, de modo a garantir a qualificação necessária com vistas ao cumprimento dos prazos estabelecidos e à qualidade dos serviços.

  1. Prover os treinamentos e as certificações necessárias para adequar os perfis e as qualificações de seus profissionais quando da ocorrência de mudanças nas configurações de hardware e/ou software do ambiente computacional do BNB.

  1. Prover, durante todo o período de execução dos serviços, o apoio, suporte e acompanhamento técnico para todos os seus colaboradores que prestam serviços em seus postos de trabalhos nas tecnologias, conforme Anexo X - Ambiente Computacional do BNB.

  1. Gerenciar seus profissionais, exercendo supervisão técnica e administrativa durante toda a execução dos serviços prestados ao BNB.

  1. Adequar seu ambiente computacional, adaptando-se às mudanças de configurações de hardware e/ou software da infraestrutura tecnológica do BNB, mantendo a total compatibilidade entre o seu ambiente computacional e o do BNB.

  1. Substituir, sempre que solicitado pelo BNB, qualquer colaborador seu cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes, insatisfatórios às normas de disciplina, ou ainda, incompatíveis com o exercício das funções que lhe foram atribuídas, quando os serviços forem executados nas dependências do BNB.

  1. Assumir a responsabilidade e o ônus financeiro pelo deslocamento dos profissionais de suas instalações para as instalações do BNB, inclusive quanto às despesas de passagem e hospedagem.

  1. Fornecer informações e esclarecimentos sobre os serviços prestados e sobre seus profissionais, em no máximo 48 (quarenta e oito) horas a contar da solicitação feita pelo BNB.
  2. Garantir a qualidade do software em suas características operacionais, manutenibilidade e adaptabilidade a novos ambientes e assegurar que o software produzido seja eficiente quanto ao desempenho e consumo de hardware e que seja seguro.

  1. Obedecer a todas as normas, padrões, processos, procedimentos e metodologia de desenvolvimento de sistemas do BNB, orientando sua equipe técnica quanto às devidas utilizações.

  1. Reportar ao BNB, imediatamente, quaisquer anormalidades, erros ou irregularidades que possam comprometer a execução dos serviços e o bom andamento das atividades.

  1. Tornar disponível, a qualquer tempo, caso o BNB julgue necessário, suas dependências e seu ambiente de hardware e software para que sejam efetuadas análises e auditorias de segurança e conformidade com o exigido no Contrato.

  1. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os profissionais envolvidos na prestação dos serviços durante a execução do Contrato, ainda que acontecido nas dependências do BNB.

  1. Assumir a responsabilidade por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução do Contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência.

  1. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus profissionais que forem acidentados ou acometidos de mal súbito.

  1. Após a realização dos serviços, devolver e eliminar de suas bases de dados, se for o caso, toda e qualquer informação ou documentos porventura encaminhados pelo BNB para auxiliar na realização dos serviços.

OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DO CONTRATANTE

  1. Observar as obrigações constantes do Contrato e de seus anexos.

  1. Alocar colaboradores para efetuar a verificação de aderência aos padrões de qualidade exigidos dos produtos e serviços entregues pelo CONTRATADO.

  1. Alocar colaboradores para prestar informações sobre os processos e serviços desenvolvidos nas unidades organizacionais da Superintendência de Tecnologia da Informação do BNB, com o intuito de fornecer subsídios para a prestação dos serviços pelo CONTRATADO.

  1. Fornecer os requisitos de arquitetura tecnológica e demais padrões adotados pela Superintendência de Tecnologia da Informação do BNB que deverão ser observados pelo CONTRATADO na prestação dos serviços.

  1. Tornar disponível para o CONTRATADO os recursos de hardware e software necessários à prestação dos serviços, quando executados nas dependências do BNB.

  1. Permitir, quando necessário, acesso dos profissionais do CONTRATADO às suas dependências, equipamentos, software e sistemas de informação para a execução dos serviços contratados.

  1. Comunicar, formalmente, ao CONTRATADO quaisquer falhas verificadas no cumprimento do Contrato.

  1. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO, considerando os serviços prestados e efetivamente “aceitos” pelo BNB.

  1. Comunicar ao CONTRATADO sempre que ocorrer mudanças na metodologia de desenvolvimento e manutenção de software ou plataforma computacional do BNB, acarretando impactos nos serviços solicitados.

TRANSIÇÃO DOS SERVIÇOS

  1. O “Período de Transição” compreende a etapa em que serão realizadas as atividades de encerramento do Contrato.

    1. O “Período de Transição” corresponde aos últimos 3 (três) meses de vigência do Contrato;

    1. Por ocasião do encerramento da execução contratual, estão previstas as seguintes atividades:

      1. conclusão dos serviços iniciados, fase em que o BNB não encaminhará ao CONTRATADO demanda de serviços cujo prazo de execução seja superior à vigência do Contrato;

      1. transferência de artefatos construídos (ou em construção, nos casos de extrapolação do prazo do Contrato) para o BNB e/ou para o novo provedor de serviços;

      1. transferência para o BNB e/ou para o novo provedor de serviços das informações relacionadas com a execução dos serviços durante a vigência do Contrato;

      1. transferência de conhecimento e tecnologia dos artefatos construídos (ou em construção, nos casos de extrapolação do prazo do Contrato);

      1. repasse de conhecimentos e assistência na execução de atividades para o BNB e/ou para o novo provedor de serviços.

    1. Haverá remuneração ao CONTRATADO durante esta fase, referente aos serviços efetivamente executados, aceitos e com a transferência de conhecimento e de tecnologia realizada, se for o caso.

    1. Durante a realização desta fase, está prevista a aplicação dos acordos de níveis mínimos de serviços, de acordo com o estabelecido no Anexo III - Nível Mínimo de Serviço.

OUTRAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS

  1. É vedada a veiculação de publicidade acerca do Contrato, salvo se houver prévia autorização do BNB.