ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO

Contratação de Solução Integrada de Core Bancário (SICB), incluindo licenciamento de software, assinatura de serviços SaaS, serviços de implementação, implantação, suporte técnico e manutenção evolutiva, a ser utilizado na operacionalização de produtos e serviços bancários do Banco do Nordeste do Brasil, em conformidade com as especificações constantes no Edital e em seus anexos.

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A partir de consultoria técnica que constatou a necessidade de modernização dos atuais sistemas que dão suporte aos produtos e serviços bancários e indicou a necessidade de substitui-los por soluções de mercado atualizadas, o BANCO decidiu pela contratação de uma Solução Integrada de Core Bancário (SICB) a ser utilizado na operacionalização de produtos e serviços bancários.

Além da aquisição do licenciamento de software e assinaturas de serviços na modalidade SaaS, o objeto da presente contratação contempla a execução de serviços que visam assegurar a implementação, implantação e sustentação de uma Solução Integrada de Core Bancário para o BANCO, de acordo com os requisitos técnicos, funcionais e de integração estabelecidos no Edital e em seus anexos.

O BANCO espera que a presente contratação resulte na implementação de uma SICB para operacionalização de produtos que dão suporte a Empréstimos, Transações, Produtos e Serviços Bancários, em consonância com os critérios de qualidade e os prazos previstos neste Termo de Referência e respectivos anexos.

É também objetivo da presente contratação contribuir para um maior domínio técnico da equipe do BANCO na gestão e utilização de uma SICB a ser implementado, por meio da realização de treinamentos e dos procedimentos de transferência de conhecimento definidos no instrumento convocatório e seus anexos.

Concluída a etapa de implementação e implantação da Solução, conforme estabelecido no objeto da presente contratação, deverão ser prestados serviços de manutenção de licenças de software, sustentação e manutenção evolutiva em ambiente produtivo, de acordo com a vigência contratual prevista.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da contratação correrão à conta de recursos previstos em dotação orçamentária própria, sob a(s) rubrica(s) 347000031 - SOFTWARE DE PROCESSAMENTO DE DADOS – AQUISIÇÕES DE ATIVOS e 291000032 - OUTROS SERVIÇOS DE TI – SERVIÇOS DE TERCEIROS.

DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS POR CONFLITO DE INTERESSE

As hipóteses de desclassificação de propostas de preços por conflito de interesse, bem como os demais procedimentos aplicáveis, estarão definidas no Edital.

CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DO FORNECEDOR

  1. Documentação complementar à Proposta de Preço:

    1. documento detalhando sua metodologia de trabalho, incluindo metodologia de desenvolvimento e manutenção da Solução;

    1. documento específico de planejamento, denominado Plano Preliminar de Implementação e implantação (PPI), que deverá:

      1. conter documentos e descrição de todas as macros atividades (cronograma preliminar) e tarefas necessárias para atender os requisitos do Edital e seus anexos;

      1. contemplar todos os requisitos previstos no Edital e em seus anexos, principais marcos e etapas para implementação e implantação da Solução;

    1. comprovação de que é fabricante da Solução ou subsidiária brasileira do fabricante ou, ainda, que está credenciado pelo fabricante/subsidiária a comercializar licenças bem como prestar os serviços de implementação, implantação e sustentação da solução, observado que, no caso de empresa credenciada pelo fabricante de software, deve ser comprovada autorização do direito de utilização e modificação do código-fonte da parte personalizada do software ofertado, seja por parametrização, customização ou qualquer outra forma de modificação;

    1. comprovação de que o fabricante da Solução prestará os serviços de suporte e manutenção de licenças, contemplados no objeto do Edital, de acordo com as características definidas no Anexo II - Especificação das Estimativas e Manutenção das Licenças, devendo a referida comprovação contemplar garantia de que o fabricante deverá prestar suporte e manutenção dos componentes de software e serviços da SICB pelo período mínimo de 10 (dez) anos, a contar da data de publicação do Edital (não aplicável caso o licitante seja o próprio fabricante da solução);

    1. documento(s), expedidos(s) pelo fabricante da Solução ou subsidiária brasileira do fabricante, comprovando que a Solução que está sendo comercializada ao BANCO suporta os seguintes quantitativos mínimos:

      1. 500.000 (quinhentos mil) clientes correntistas ou usuários das soluções de Contas Correntes, Internet ou Mobile banking;

      1. 1.000.000 (um milhão) de transações diárias registradas de débito ou crédito em contas correntes;

      1. 100.000 (cem mil) transações diárias por meio de canais de pagamento ou autoatendimento próprios ou por meio de parceiros (ex.: TecBan, Lotéricas Caixa, Saque e Pague, Visa, outros);

      1. 100.000 (cem mil) transações diárias com cartões de débito, crédito ou meios de pagamentos digitais (boleto bancário, TED, DOC ou PIX).

  1. Qualificação técnica (habilitação) - Para comprovação da qualificação técnica, o licitante deverá apresentar:

    1. atestado(s), expedidos(s) por pessoa jurídica(s) de direito público ou privado, comprovando que o licitante executou ou executa serviços de mesma natureza ou similares ao da presente licitação, prestados em empresa(s) brasileira(s), referente à mesma Solução que está sendo comercializada ao BANCO;

  1. Para fins de verificação da qualificação técnica, será observado o disposto a seguir:

    1. será considerado de mesma natureza ou similar à presente licitação o fornecimento de licenças de software e a prestação de serviços de implementação, implantação e sustentação da Solução para todos os Produtos e Serviços Bancários pertinentes ao escopo desta contratação, considerando-se, ainda, que:

      1. em relação à abrangência do escopo, deve ser comprovado atendimento mínimo de 50% (cinquenta por cento) dos requisitos de cada produto, conforme detalhamento constante nos Anexos VI - Especificação dos Requisitos Funcionais e Integrações e VII - Especificações de Requisitos Não Funcionais e Regulatórios;

    1. o(s) atestado(s) de capacidade técnica deverá(ão) comprovar:

      1. que na implementação e implantação da Solução, o licitante utilizou o Guia de Melhores Práticas de Gerenciamento de Projetos PMBOK® (Project Management Body of Knowledge), do PMI (Project Management Institute) e melhores práticas recomendadas pelo fabricante do software, no tocante a gerenciamento de projetos, análise / designer, desenvolvimento (parametrização e customização), testes, gestão de mudança organizacional e implantação em produção;

      1. prestação de serviços de manutenção evolutiva de SICB para os Produtos e Serviços Bancários pertinentes ao escopo desta contratação, por um período mínimo de 1 (um) ano, comprovando a execução de pelo menos 300 (trezentos) pontos por função (PF) ao ano , ou outra métrica equivalente, observado que:

        1. para efeito de equivalência, considerar um PF correspondente a 15 (quinze) horas ;

      1. prestação de serviços de sustentação de SICB para os Produtos e Serviços Bancários pertinentes ao escopo desta contratação, por um período mínimo de 1 (um) ano, comprovando a execução de pelo menos 3.000 (três mil) horas-atividade ao ano, ou outra métrica equivalente, observado que:

      1. prestação de serviços de implementação e implantação da Solução em pessoa jurídica de direito público ou privado de forma satisfatória, com as características do objeto da presente licitação, observado que:

    1. será aceito o somatório de atestados, de empresas atestantes diversas, para fins de comprovação das atividades previstas no objeto da presente licitação;

    1. não serão aceitos atestados emitidos pelo próprio licitante ou por revenda ou distribuidores do licitante;

    1. apenas será aceito atestado em que o licitante tenha sido a empresa responsável pela execução dos serviços de mesma natureza ou similares ao da presente licitação;

    1. o(s) atestado(s) fornecido(s) pelo licitante deverá(ão) ser emitido(s) em papel timbrado do(s) atestante(s) e deverá(ão) conter as informações mínimas no tocante a:

      1. identificação (CNPJ, nome comercial e endereço) da(s) empresa(s) atestante(s) e contratada para execução do serviço atestado;

      1. identificação (nome, cargo/função, telefone, endereço eletrônico) e assinatura da pessoa de contato da(s) empresa(s) atestante(s);

      1. descrição detalhada do escopo dos serviços atestados, de modo que permita a aferição da similaridade com o objeto da presente licitação e/ou volumetrias;

      1. datas de emissão do atestado e de início / término da prestação dos serviços atestados, nos casos de contratos encerrados, ou indicação de data prevista, quando o contrato estiver em execução (nesse caso fornecer a etapa em que se encontra o projeto para fins de avaliação do nível de prestação de serviço no referido contrato);

    1. o BANCO poderá realizar diligências a fim de comprovar a veracidade das informações apresentadas nos atestados fornecidos pelos licitantes.

JUSTIFICATIVAS

Subitem 5.1.3:

A exigência se justifica tendo em vista, conforme conhecimento de mercado, a existência de empresas que atuam como canais de venda e prestadores de serviços (implementação, implantação e sustentação) credenciados junto ao fabricante da Solução.

A comprovação é necessária visando assegurar que o licitante, caso não seja o próprio fabricante, tenha autorização do fabricante da Solução para revender e prestar serviços, conforme definido no escopo do Edital, evitando assim riscos de descumprimento das obrigações contratuais previstas.

Subitem 5.1.4:

A exigência se justifica tendo em vista, conforme conhecimento de mercado, a existência de empresas que atuam como canais de venda e prestação de serviços (implementação, implantação e sustentação) credenciadas junto a fabricantes da Solução, mas que não são as responsáveis pela prestação dos serviços de suporte e manutenção de licenças.

A comprovação é necessária visando assegurar a responsabilidade do fabricante da Solução pela prestação dos serviços de suporte e manutenção de licenças, conforme descrito no Anexo II - Especificação das Estimativas e Manutenção das Licenças, mitigando riscos de descumprimento das obrigações contratuais previstas.

Subitem 5.1.5:

A comprovação é necessária visando assegurar a estabilidade dos componentes de software e serviços da SICB em função das características de uso no BANCO.

Subitem 5.3.1:

A exigência dos atestados técnicos se justifica tendo em vista que os artigos 58 da Lei 13.303/16 e 84 e 85 do Regulamento de Licitações e Contratos do Banco requerem a comprovação da qualificação técnica da empresa licitante para o desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto licitado.

No que tange à necessidade de comprovação da prestação de serviços equivalentes a 50% (cinquenta por cento) do total dos serviços licitados, referido percentual é comumente encontrado em editais de outros órgãos, sendo considerado razoável pela jurisprudência do TCU.

Faz-se necessária uma solução robusta que consiga atender de forma satisfatória a quantidade de usuários, volume de pagamentos e requisições de compras além de suportar o volume relacionado à gestão de contratos, por conseguinte, a exigência estar em consonância aos volumes processados nas atuais ferramentas do BANCO.

A contratação visa implantar a Solução no BANCO contemplando os Produtos e Serviços descritos no Anexo VI - Especificação dos Requisitos Funcionais e Integrações e VII - Especificações de Requisitos Não Funcionais e Regulatórios, com a diretriz de baixa customização, a fim de mitigar riscos (prazo, escopo, evolução, custo), seguindo boas práticas de implementação e implantação desse tipo de solução.

Sendo assim, é importante que a Solução ofertada pelo licitante já tenha sido implantada com êxito em um contexto similar ao do CONTRATANTE, visando mitigar riscos de não atendimento das necessidades internas e/ou demandando um alto nível de customização.

Exige-se, desse modo, que o licitante apresente, no mínimo, 1 (um) atestado comprovando que a Solução já tenha sido implementada em pessoa jurídica de direito público ou privado de forma satisfatória, indicando a experiência exitosa do licitante na prestação desse tipo de serviço.

O licitante deve comprovar também utilização da metodologia de implementação do fabricante da Solução, contemplando gerenciamento de projetos, análise / designer, desenvolvimento (parametrização e customização), testes, gestão de mudança organizacional e implantação em produção.

Espera-se, ainda, que o licitante tenha experiência na prestação dos serviços de sustentação, após implantação da Solução em produção, incluindo suporte técnico e manutenção evolutiva para dos produtos e serviços bancários pertinentes ao objeto da presente licitação.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

As disposições gerais, as diretrizes técnicas, o escopo e os procedimentos aplicáveis na execução de cada serviço contemplado no objeto da presente contratação estão especificados de forma detalhada nos respectivos anexos que integram o Edital.

VIGÊNCIA DO CONTRATO

O prazo de vigência do Contrato será de 36 (trinta e seis) meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos de 12 (doze) meses, limitado a 60 (sessenta) meses.

LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  1. Os serviços serão executados, a critério do BANCO, nas instalações do BANCO ou nas dependências do CONTRATADO.

  1. Para as atividades e entregas a serem realizadas pelo CONTRATADO nas instalações do BANCO, o BANCO deverá fornecer os recursos físicos necessários à prestação dos serviços contratados.

  1. Caberá ao CONTRATADO a responsabilidade e o ônus financeiro pelas despesas com deslocamento dos profissionais envolvidos na prestação dos serviços, incluindo os gastos com passagem aérea, traslados terrestres, hospedagem e alimentação, não sendo admitido, em nenhuma hipótese, o repasse desses custos para o BANCO.

  1. Os serviços realizados nas dependências do BANCO ocorrerão no Centro Administrativo Presidente Getúlio Vargas (CAPGV), localizado em Fortaleza-CE.

  1. As atividades a serem realizadas nas dependências do CONTRATADO deverão constar do plano de trabalho a ser validado pelo BANCO, sendo elencadas àquelas que minimizem a interação com a equipe do BANCO, sem prejuízo no tocante aos requisitos de qualidade e prazos das entregas.

  1. Quando a prestação dos serviços for realizada fora das dependências do BANCO, o CONTRATADO deverá assegurar a compatibilidade das entregas com os formatos e padrões, conforme a metodologia de implantação acordada com o BANCO e adotada na execução do projeto.

  1. Os profissionais do CONTRATADO sempre deverão exercer suas atribuições sob a supervisão técnica e administrativa do CONTRATADO.

GARANTIA E PROPRIEDADE DOS DOCUMENTOS

  1. Durante a vigência do Contrato, o CONTRATADO garantirá os documentos produzidos na realização das atividades e/ou entregas previstas nos serviços contratados.

  1. A garantia permanecerá até o final do Contrato, mesmo após o “aceite” dos documentos pelo BANCO.

  1. A prestação da garantia se dará sem ônus para o BANCO, sob a forma de correção da SICB ou documento.

  1. Todos os documentos gerados em decorrência da prestação dos serviços contratados serão de propriedade exclusiva do BANCO.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

  1. Os pagamentos relativos a cada serviço serão efetuados no 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da apresentação das notas fiscais/faturas, de acordo com os serviços prestados pelo CONTRATADO e efetivamente “aceitos” pelo BANCO, mediante crédito em conta corrente indicada pelo CONTRATADO, não sendo admitida cobrança por meio de boleto bancário, conforme abaixo:

    1. as notas fiscais/faturas devem conter os serviços prestados e entregues ao BANCO, e por ele aceitos, por meio da discriminação na fatura;

    1. o CONTRATADO deverá apresentar, impreterivelmente até o dia 20 (vinte) do mês de emissão do(s) Termo(s) de Aceite dos serviços prestados no mês anterior, as notas fiscais/faturas em boa e devida forma;

    1. quando o dia 20 (vinte) coincidir com dia não útil, as notas fiscais/faturas deverão ser apresentadas no 1º (primeiro) dia útil subsequente;

    1. o BANCO devolverá ao CONTRATADO as notas fiscais/faturas de serviços entregues após o prazo definido no subitem 10.1.2, sendo que essa devolução não implicará em ônus para o BANCO;

    1. as notas fiscais/faturas devolvidas pelo BANCO deverão ser reemitidas pelo CONTRATADO, devendo ser novamente apresentadas até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao de sua devolução, para pagamento juntamente com a próxima remuneração devida, ressalvado o disposto no subitem 10.1.3;

    1. as notas fiscais/faturas não aprovadas pelo BANCO serão devolvidas ao CONTRATADO para correção dos motivos que ensejaram sua rejeição, devendo ser observados, pelo CONTRATADO, os prazos e condições definidos anteriormente;

    1. a devolução das notas fiscais/faturas não aprovadas pelo BANCO, em nenhuma hipótese, autorizará o CONTRATADO a suspender a execução dos serviços;

    1. nenhum pagamento isentará o CONTRATADO das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva dos serviços.

    1. para serviços mensais, poderá ser aplicado pagamento proporcional aos dias transcorridos após o fato gerador do referido pagamento.

  1. Os pagamentos serão efetuados de acordo com as características de cada serviço que integra o Edital, conforme definido nos itens a seguir e de acordo com o Anexo V - Modelo de Proposta:

    1. serviços de implementação e implantação:

      1. desembolso por FASE:

        1. a forma de composição de pagamentos para os serviços de implementação e implantação obedecerá à distribuição de percentuais de desembolso para cada FASE de implantação sobre o valor do item I.II Implantação dos Produtos e Serviços do Anexo V - Modelo de Proposta;

        1. esses percentuais foram distribuídos em fases, conforme o nível de prioridade de entrega dos requisitos com o objetivo de assegurar o funcionamento e o uso do produto, bem como o valor agregado ao negócio.

        1. as Tabelas 1 e 2 adiante relacionam os percentuais de desembolso atribuídos a cada produto e sua fase de entrega:

ID	PRODUTO	FASE	% PAGAMENTO
ON1	Onboarding	1	0,7%
CC1	Contas Correntes	1	22,9%
CC2	Contas Correntes	2	5,5%
CC3	Contas Correntes	3	4,2%
RC1	Integração Redes Compartilhadas	1	0,2%
RC3	Integração Redes Compartilhadas	3	0,1%
IB1	Internet e Mobile Banking	1	20,8%
IB2	Internet e Mobile Banking	2	1,8%
IB3	Internet e Mobile Banking	3	1,8%
AB1	Automação Bancária	1	12,0%
AB2	Automação Bancária	2	2,8%
AB3	Automação Bancária	3	2,1%
PP1	Poupança	1	7,1%
PP2	Poupança	2	2,5%
PP3	Poupança	3	0,7%
CD1	Cartão de Débito	1	5,5%
CD2	Cartão de Débito	2	0,3%
CD3	Cartão de Débito	3	0,1%
TA1	Tarifas	1	2,1%
TA2	Tarifas	2	1,2%
TA3	Tarifas	3	0,5%
NP1	NPC/DDA	1	3,4%
NP2	NPC/DDA	2	0,9%
NP3	NPC/DDA	3	0,6%
	TOTAL		100%

Tabela 1. Percentuais de desembolso por PRODUTO e FASE – Grupo 1

ID	PRODUTO	FASE	% PAGAMENTO
FP1	Folha de Pagamento	1	1,0%
FP2	Folha de Pagamento	2	2,5%
FP3	Folha de Pagamento	3	4,3%
MC1	Motor de Crédito	1	28,8%
MC2	Motor de Crédito	2	11,6%
CD1	CDC	1	5,6%
CD2	CDC	2	3,6%
CD3	CDC	3	0,2%
CB1	Cobrança e Desconto	1	34,7%
CB2	Cobrança e Desconto	2	7,6%
	TOTAL		100,0%

Tabela 2. Percentuais de desembolso por PRODUTO e FASE – Grupo 2

      1. serviços de implantação - desembolso:

        1. a forma de desembolso para os itens dos serviços de implantação que constam no Anexo V - Modelo de Proposta está descrita na Tabela 3;

        1. o item Implantação dos Produtos e Serviços está subdividido em fases de acordo com o Processo Geral de Desenvolvimento do Ciclo de Implementação disciplinado no Anexo III - Especificação dos Serviços de Implementação e Implantação. O desembolso referente a este item segue a distribuição de percentuais atribuídos a cada fase do processo de desenvolvimento;

Descrição	% de pagamento	Valor base do desembolso	Critério de aceitação para faturamento do serviço
Planejamento do Projeto
Planejamento do Projeto	100%	Sobre o subitem I.I Planejamento do Projeto do Anexo V - Modelo de Proposta.	Emissão pelo BANCO do Termo de Aceitação Definitiva do Planejamento (TADP), conforme disposto no Anexo III - Especificação dos Serviços de Implementação e Implantação.
Implantação dos Produtos e Serviços
Preparação Inicial	5%	Somatório dos percentuais dos requisitos atendidos no escopo das fases de implementação comtemplando os itens das Tabela 1 e 2, multiplicado pelo subitem I.II Implantação dos Produtos e Serviços do Anexo V - Modelo de Proposta.	Emissão do Termo de Aceitação da Fase (TAF) pelo BANCO, conforme disposto no Anexo III - Especificação dos Serviços de Implementação e Implantação.
Desenho e Construção	25%
Testes e Implantação	35%
Operação Assistida	25%
Encerramento da Fase	10%
Treinamento e Transferência de Conhecimento
Serviços de treinamento e transferência de conhecimento	100%	Quantidade de horas efetivamente ministradas na respectiva turma multiplicado pelo valor cotado da hora-aula no item I.III Treinamento e Transferência de Conhecimento do Anexo V - Modelo de Proposta.	Emissão do Termo de Aceite do Treinamento (TAT) pelo BANCO de acordo com a quantidade de horas-aulas da turma lecionada, observadas as disposições contidas no Anexo XI - Serviços de Treinamento e Transferência de Conhecimento.

Tabela 3. Racional de desembolso dos serviços de implementação e implantação.

    1. licenças de software:

      1. Para os produtos na modalidade On Premises, o desembolso de verbas referentes às licenças de software será efetivado à medida que for concluída a fase de Testes e Implantação por produto ou serviço (ver Tabela 3), conforme os percentuais descritos nas Tabelas 4 e 5 a seguir, condicionado ao provimento das licenças e entrega da lista de softwares adquiridos pelo CONTRATADO junto ao fabricante da SICB em favor do BANCO, de acordo com o disciplinado no Anexo II - Especificação das Estimativas e Manutenção das Licenças;

      1. Para os produtos ou serviços na modalidade SaaS, o desembolso ocorrerá de forma mensal, conforme a utilização dos serviços, e apuração a partir do primeiro mês de uso;

ID	PRODUTO	FASE	% PAGAMENTO
ON1	Onboarding	1	100,0%
CC1	Contas Correntes	1	70,2%
CC2	Contas Correntes	2	17,0%
CC3	Contas Correntes	3	12,8%
RC1	Integr.Redes Compartilhadas	1	71,4%
RC3	Integr.Redes Compartilhadas	3	28,6%
IB1	Internet Mobile Banking	1	85,5%
IB2	Internet Mobile Banking	2	7,3%
IB3	Internet Mobile Banking	3	7,3%
AB1	Automação Bancária	1	70,8%
AB2	Automação Bancária	2	16,8%
AB3	Automação Bancária	3	12,4%
PP1	Poupança	1	68,9%
PP2	Poupança	2	24,4%
PP3	Poupança	3	6,7%
CD1	Cartão de Débito	1	93,4%
CD2	Cartão de Débito	2	4,9%
CD3	Cartão de Débito	3	1,6%
TA1	Tarifas	1	54,5%
TA2	Tarifas	2	31,8%
TA3	Tarifas	3	13,6%
NP1	NPC/DDA	1	70,2%
NP2	NPC/DDA	2	18,0%
NP3	NPC/DDA	3	11,8%

Tabela 4. Desembolso de licenças por PRODUTO e FASE – Grupo 1

ID	PRODUTO	FASE	% PAGAMENTO
FP1	Folha de Pagamento	1	12,9%
FP2	Folha de Pagamento	2	32,3%
FP3	Folha de Pagamento	3	54,8%
MC1	Motor de Crédito	1	71,2%
MC2	Motor de Crédito	2	28,8%
CD1	CDC	1	59,5%
CD2	CDC	2	38,1%
CD3	CDC	3	2,4%
CB1	Cobrança e Desconto	1	82,0%
CB2	Cobrança e Desconto	2	18,0%

Tabela 5. Desembolso de licenças por PRODUTO e FASE – Grupo 2

    1. serviços de suporte e manutenção de licenças:

      1. o desembolso dos serviços de suporte e manutenção de licenças ocorrerá mensalmente, tendo início de contagem a partir da efetiva entrega em produção de 100% das fases de implementação de cada produto, conforme disciplinado no subitem 10.1 deste Termo e de acordo com item III do Anexo V - Modelo de Proposta;

    1. serviços de manutenção evolutiva:

      1. solicitações de serviços serão efetivadas mediante Ordem de Serviços (OS);

      1. serviços devem estar em consonância com o Anexo XII - Especificação dos Serviços de Manutenção Evolutiva;

      1. o aceite na entrega da OS autoriza o seu respectivo faturamento, no entanto, as ordens de serviços relacionadas a cenários em implementação, ainda não implantados, o aceite está condicionado a entrada em produção;

    1. serviços de sustentação:

      1. os Serviços de Sustentação serão remunerados com base na volumetria mensal fornecida pelo BANCO, mediante apuração de SLAs, em consonância com o Anexo XIII - Especificação dos Serviços de Sustentação;

      1. o desembolso dos serviços de sustentação terá início no mês subsequente ao término da fase de Operação Assistida, observando o disposto no subitem 10.1.

REAJUSTE

Os preços dos serviços serão reajustados anualmente de acordo com a variação do Índice de Custos de Tecnologia da Informação – ICTI, mantido pela Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), podendo ser adotado, no caso de extinção, outro índice que venha a substituí-lo, em conformidade com a legislação em vigor, tomando-se por base o índice vigente no mês de apresentação da proposta ou do orçamento a que essa se referir.

GARANTIA CONTRATUAL

Para assegurar o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais assumidas, o CONTRATADO deverá apresentar, no prazo de 10 (dez) dias úteis, prorrogável por igual período, a critério do BANCO, a contar do início da vigência do Contrato, comprovante de prestação de garantia de execução equivalente a 5% (cinco por cento) do preço global contratado.

MODELO DE EXECUÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS

  1. O modelo de execução do Contrato será baseado no conceito de delegação de responsabilidade.

  1. De acordo com o modelo adotado na execução do Contrato, as responsabilidades do BANCO são as seguintes:

    1. gestão administrativa do Contrato;

    1. validação das entregas fornecidas pelo CONTRATADO.

  1. De acordo com o modelo adotado na execução do Contrato, as responsabilidades do CONTRATADO são as seguintes:

    1. execução operacional dos serviços solicitados;

    1. gestão dos recursos humanos e físicos sob sua responsabilidade;
    2. dimensionamento de equipe suficiente e qualificada para execução adequada do serviço contratado.

MODELO DE NÍVEIS DE SERVIÇOS

As entregas resultantes da execução dos serviços objeto da presente contratação serão validadas levando em conta os níveis mínimos de serviços estabelecidos nos respectivos anexos do Edital com a finalidade de aferir fatores de qualidade e desempenho a serem cumpridos pelo CONTRATADO.

OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DO CONTRATADO

  1. Observar todas as obrigações constantes das especificações contidas no Contrato e seus anexos, não sendo admitida alegação posterior de desconhecimento.

  1. Utilizar, na prestação dos serviços, pessoal que atenda às exigências profissionais estabelecidas pelo BANCO no Contrato e seus Anexos.

  1. Prover, durante todo o período de execução dos serviços, suporte e acompanhamento técnico para todos os seus colaboradores envolvidos na execução dos serviços contratados, sem ônus adicional para o BANCO.

  1. Gerenciar seus profissionais, exercendo supervisão técnica e administrativa durante toda a execução dos serviços prestados ao BANCO.

  1. Assegurar a total compatibilidade dos tipos e formatos adotados no fornecimento das entregas com os padrões, conforme a metodologia de implantação acordada com o BANCO e adotada na execução do projeto.
  2. Substituir, sempre que solicitado pelo BANCO, qualquer colaborador cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes, insatisfatórios às normas de disciplina, ou ainda, incompatíveis com o exercício das funções que lhe foram atribuídas, quando os serviços forem executados nas dependências do BANCO.

  1. Assumir a responsabilidade e o ônus financeiro pelas despesas com deslocamento dos profissionais envolvidos na prestação dos serviços, incluindo os gastos com passagem aérea, traslados terrestres, hospedagem e alimentação.

  1. Fornecer informações e esclarecimentos acerca dos serviços prestados e sobre seus profissionais, em no máximo 48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitação feita pelo BANCO.

  1. Garantir a qualidade das entregas realizadas, de modo que sejam efetivas para consecução do objetivo da contratação.

  1. Realizar os ajustes apontados na avaliação de uma entrega devolvida.

  1. Observar todas as normas, padrões, processos, procedimentos e metodologia adotados pelo BANCO, orientando sua equipe técnica quanto às devidas utilizações.

  1. Reportar ao BANCO, imediatamente, quaisquer anormalidades, erros ou irregularidades que possam comprometer a execução dos serviços e o bom andamento das atividades no âmbito do objeto contratado.

  1. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus profissionais envolvidos na prestação dos serviços durante a execução do Contrato, ainda que acontecido nas dependências do BANCO.

  1. Assumir a responsabilidade por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à sua equipe alocada na execução do Contrato.

  1. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus profissionais que forem acidentados ou acometidos de mal súbito.

  1. Devolver e eliminar de seu repositório de dados, após a realização dos serviços, se for o caso, toda e qualquer informação ou documentos porventura encaminhados pelo BANCO para auxiliar na realização dos serviços.

  1. Garantir a transferência dos dados ao novo prestador de serviços ou à instituição contratante ao final do Contrato.

  1. Garantir a exclusão dos dados do CONTRATANTE, ao final do Contrato, após a transferência dos dados e a confirmação da integridade e da disponibilidade dos dados recebidos.

OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DO CONTRATANTE

  1. Observar as obrigações constantes no Contrato e seus Anexos.

  1. Alocar colaboradores para efetuar a validação das atividades e/ou entregas realizadas pelo CONTRATADO.

  1. Alocar colaboradores para prestar informações sobre os processos e serviços desenvolvidos nas unidades organizacionais do BANCO, com o intuito de fornecer subsídios para a prestação dos serviços pelo CONTRATADO.

  1. Viabilizar o fornecimento de informações relacionadas com a execução do projeto de implementação e implantação da SOLUÇÃO no BANCO, necessárias à prestação dos serviços pelo CONTRATADO.

  1. Permitir, quando necessário e durante a vigência do Contrato, acesso dos profissionais do CONTRATADO às suas dependências, para a execução dos serviços contratados.

  1. Tornar disponível, para o CONTRATADO, recursos físicos necessários à prestação dos serviços, quando executados nas dependências do BANCO.

  1. Comunicar, formalmente, ao CONTRATADO quaisquer falhas verificadas no cumprimento do Contrato.

  1. Fornecer crachá de acesso às suas dependências, quando necessário e durante a vigência do Contrato, de uso obrigatório pelos profissionais do CONTRATADO.

  1. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO, considerando os serviços prestados e efetivamente “aceitos” pelo BANCO.

  1. Comunicar ao CONTRATADO sempre que ocorrer mudanças em normas e padrões adotados pelo BANCO, que impacte a execução dos serviços solicitados.

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  1. Pela inexecução total ou parcial do objeto do Contrato, o BANCO poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao CONTRATADO as seguintes sanções:

    1. advertência:

    1. multa;

    1. suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o BANCO pelo prazo de até 2 (dois) anos.

  1. A advertência será aplicável nas seguintes situações:

    1. atraso na entrega de documentação e/ou informação solicitada formalmente pelo BANCO;

    1. não atendimento ou interrupção na execução de Ordem de Serviço;

    1. não alocação dos gestores e líderes;

    1. descumprimento de demais cláusulas contratuais.

  1. As multas serão aplicáveis nas situações e condições a seguir:

    1. 0,08% (oito centésimos por cento) por ocorrência verificada antes da emissão do Termo de Aceitação Definitiva da Solução (TADS), aplicável sobre o preço total do serviço de implementação do Contrato, pela reincidência do fato causador de uma advertência (subitem 18.2);

    1. 0,08% (oito centésimos por cento) por ocorrência verificada após a emissão do TADS, aplicável pela reincidência do fato causador de uma dada advertência (subitem 18.2) sobre o valor mensal pago dos serviços de: suporte e manutenção de licenças, manutenção evolutiva e sustentação;

    1. 5% (cinco por cento), aplicável sobre o preço global contratado, em caso de não atendimento do subitem 1.6.5 do Anexo VII - Especificação das Estimativas e Manutenção das Licenças;

    1. multa por turnover[1] sobre a alocação da equipe do Projeto, aplicável sobre o valor do saldo do item I.II Implantação dos Produtos e Serviços (A2) do Anexo XI - Modelo de Proposta, obedecido o disposto a seguir:
      [1] Trata-se de rotatividade de Pessoal e está relacionado com o desligamento/saída de colaboradores e entrada de outros para substituí-los.

      1. para efeito de cálculo do turnover, considera-se um índice que varia de 0 a 100%, que será calculado por meio da fórmula abaixo:

Onde:

Nº de Desligados: representa a quantidade de colaboradores desligados ou afastados da equipe do CONTRATADO no projeto durante o mês de referência para o cálculo;

Nº de Admitidos: representa a quantidade de colaboradores admitidos ou integrados à equipe do CONTRATADO no projeto durante o mês de referência para o cálculo;

Nº de Funcionários Ativos: representa a quantidade total de colaboradores no projeto no último dia do mês anterior ao mês de referência;
Turnover: representa o índice do resultado do cálculo, expressado em %.

      1. será aceito um turnover em relação ao quantitativo estimado de até 10% (dez por cento) mensalmente;

      1. não serão contabilizados os desligados/admitidos solicitados pelo BANCO e os desligados/admitidos previamente planejados pela necessidade dos serviços, desde que tenham sido acordados previamente com o BANCO, neste caso apenas o “Nº de Funcionários Ativos” será ajustado para que sirva de base para posterior acompanhamento;

      1. para o turnover que ficar acima de 10% (dez por cento), o índice da multa será o percentual no qual o índice de turnover se enquadrar na tabela abaixo:

Turnover	Índice da Multa
>10% e <= 20%	0,05%
>20% e <= 30%	0,10%
>30% e <= 40%	0,15%
>40%	0,40%

      1. para efeito de cálculo da multa por descumprimento do turnover, acima de 10% (dez por cento), será utilizada a fórmula abaixo:

Onde:

Índice da Multa: é o percentual que varia de 0,05% até 0,40%, conforme consta na tabela do subitem 18.3.4.4;

Saldo de Implantação: é o saldo disponível na conta do serviço de implantação dos Produtos e Serviços no período de apuração, vinculado ao serviço de implementação da Solução (ver o item I.II Implantação dos Produtos e Serviços do Anexo XI - Modelo de Proposta);

Multa de Turnover: representa o resultado do cálculo da multa.

    1. 2% (dois por cento), aplicável sobre o preço global contratado, quando se verificar a ocorrência faltosa, nas demais violações ou descumprimentos de cláusula(s) ou condição(ões) estipulada(s) no Contrato;

    1. 10% (dez por cento), aplicável sobre o preço global contratado, em caso de inexecução total do Contrato.

  1. Enquanto o motivo que deu causa a sanção não for sanado, as multas do subitem 18.3 serão apuradas.

  1. As advertências serão tratadas separadamente, respeitando a classificação do subitem 18.2, sendo acumulativa nos casos de não haver conexão com outra advertência.

CONDIÇÕES COMPLEMENTARES

  1. É vedada a veiculação de publicidade acerca do Contrato, salvo se houver prévia autorização do BANCO.

  1. É vedada a cessão ou transferência da execução dos serviços objeto da contratação, salvo se houver prévia autorização do BANCO.

  1. A Solução deve ser compatível ao ambiente computacional do BANCO expresso no Anexo XV - Ambiente Computacional do BANCO.

  1. O Banco de Dados da Solução não poderá ser utilizado na plataforma alta (mainframe).

JUSTIFICATIVA:

Não será permitida a instalação de software de Banco de Dados na plataforma alta (mainframe), tendo em vista a escassez desses recursos computacionais e diante da disponibilidade de infraestrutura tecnológica na plataforma baixa, cuja escalabilidade facilita eventuais necessidades de expansão de hardware.

REGIME DE EXECUÇÃO

Empreitada por preço global.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO

Menor preço global.

UNIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO

Projeto Estratégico Aquisição de Solução de Core Bancário.

_______________________________________________________
Projeto Estratégico Aquisição de Solução de Core Bancário
Moisés Almeida Castelo Branco
Coordenador do Projeto