ANEXO IV

MODELO DE GESTÃO DOS SERVIÇOS

FINALIDADE

A finalidade desse anexo é apresentar o modelo de gestão dos serviços que será utilizado para o contrato, envolvendo procedimentos de solicitação, negociação, execução, entrega, aceite, medição e pagamento dos serviços solicitados.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

  1. O contrato englobará o serviço de suporte técnico especializado que compreende serviços especializados eventuais, de escopo claramente definido, contratáveis por empreitada, tais como suporte a produtos, realização de provas de conceito, construção de componentes corporativos, elaboração de relatórios e documentações. Estes serviços podem ser prestados nas dependências do Banco do Nordeste ou, a critério do CONTRATANTE, nas dependências do CONTRATADO. Os tipos de serviços estão descritos no Anexo II - Serviço de Suporte Especializado - Descrição das Atividades deste Instrumento.

  1. Os serviços serão solicitados pelo BNB ao CONTRATADO mediante a emissão de ordens de serviço (OS) específicas.

  1. O CONTRATADO deverá designar, sem ônus para o BNB:

Um gerente de contrato – Profissional responsável pela gerência administrativa e financeira do contrato. Esse profissional não pode realizar, de forma cumulativa, o atendimento dos serviços descritos no Anexo II - Serviço de Suporte Especializado - Descrição das Atividades deste Instrumento;

Um supervisor técnico – Profissional responsável pela gerência técnica do contrato, incluindo a definição de que profissionais do CONTRATADO irão ficar responsáveis pela execução dos serviços solicitados pelo BNB. Referido supervisor deverá exercer suas atividades nas dependências do BNB, em Fortaleza. Esse profissional não pode realizar, de forma cumulativa, o atendimento dos serviços descritos no Anexo II - Serviço de Suporte Especializado - Descrição das Atividades deste Instrumento.

  1. Para registro e acompanhamento dos serviços, o BNB disponibilizará, em seu ambiente computacional, ferramenta de software específica, doravante denominada FERRAMENTA DE CONTROLE, concedendo acesso aos profissionais do CONTRATADO.

    1. No caso de serviços prestados nas dependências do CONTRATANTE, os profissionais do CONTRATADO deverão manter sempre atualizados, na FERRAMENTA DE CONTROLE, os registros referentes ao andamento dos trabalhos. Será responsabilidade do supervisor técnico garantir a tempestiva atualização dos registros.

    1. No caso de serviços prestados nas dependências do CONTRATADO, o supervisor técnico deverá manter sempre atualizado, na FERRAMENTA DE CONTROLE, os registros referentes ao andamento dos trabalhos. Será responsabilidade do supervisor técnico garantir a tempestiva atualização dos registros.

  1. A unidade utilizada para mensurar os serviços será hora-atividade. Os prazos relacionados aos serviços serão estimados pelo BNB, que utilizará dados históricos de sua experiência com serviços de suporte técnico.

  1. Para efeito de estimativas, medição dos serviços e cálculo de multas, cada dia útil equivalerá a 8 (oito) horas-atividade.

  1. Quaisquer atrasos ou paralisações dos serviços causados pelo BNB poderá ensejar renegociação de prazos e, dependendo do caso, de custos dos serviços.

  1. Os serviços serão solicitados à medida que forem necessários e variarão em função da necessidade e da natureza das soluções tecnológicas envolvidas. Será responsabilidade do CONTRATADO se ajustar para atender às solicitações de serviços do BNB.

  1. O CONTRATADO se obriga a seguir a metodologia de desenvolvimento e manutenção de sistemas adotada pelo BNB, bem como adequar-se às atualizações que esta venha a sofrer.

  1. Todos os produtos/artefatos entregues pelo CONTRATADO, gerados em decorrência da prestação dos serviços:

    1. Deverão atender aos padrões do Banco do Nordeste;

    1. Serão propriedade do Banco do Nordeste.

  1. O CONTRATADO se obriga a manter equipe qualificada a prestar os serviços em conformidade com o ambiente computacional do BNB descrito no Anexo VI - Ambiente Operacional da Plataforma deste Instrumento, e em conformidade com o descrito no Anexo II - Serviço de Suporte Especializado - Descrição das Atividades deste Instrumento.

  1. O BNB poderá, a seu critério, promover evoluções no seu ambiente computacional, implicando alterações no descrito no Anexo VI - Ambiente Operacional da Plataforma deste Instrumento e no Anexo II - Serviço de Suporte Especializado - Descrição das Atividades deste Instrumento, cabendo ao CONTRATADO adequar-se no prazo máximo de 30 dias corridos, contados a partir da comunicação das modificações pelo BNB.

  1. Relativamente aos serviços que serão executados nas dependências do BNB, em Fortaleza:

    1. O BNB colocará à disposição dos profissionais do CONTRATADO os recursos computacionais necessários (estações de trabalho, comunicação e todo o software relacionado com o objeto da contratação);

    1. O BNB concederá aos profissionais indicados pelo CONTRATADO acesso à sua rede interna de computadores e à FERRAMENTA DE CONTROLE para apontamento dos registros inerentes à prestação dos serviços;

    1. Os serviços deverão ser prestados de acordo com o especificado no Anexo II - Serviço de Suporte Especializado - Descrição das Atividades deste Instrumento, de segunda a sexta-feira, exceto nos feriados, ressalvando os casos especiais autorizados pelo BNB;

      1. As jornadas de trabalho diárias dos profissionais do CONTRATADO deverão obrigatoriamente iniciar e finalizar dentro do intervalo de 08:00 às 18:00, excetuando os casos especiais autorizados pelo BNB;

    1. Para os serviços a serem realizados nas dependências do CONTRATADO será concedido acesso remoto ao ambiente computacional do BNB de acordo com o disposto no Anexo VI - Ambiente Operacional da Plataforma deste Instrumento.

CANAIS DE ATENDIMENTO

  1. A partir do início efetivo da prestação de serviços e durante toda a vigência do CONTRATO, o CONTRATADO obriga-se a disponibilizar, sem custo adicional para o BNB, os seguintes canais de atendimento:

    1. Telefone;

    1. Site na internet;
    2. E-mail.

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  1. Os serviços que forem prestados nas dependências do CONTRATANTE, deverão ser executados por profissionais do CONTRATADO, na sede do Banco do Nordeste, situada na Av. Dr. Silas Munguba, 5700, em Fortaleza-CE.

  1. A prestação do serviço terá seu início autorizado quando da assinatura do contrato. O CONTRATADO deverá estar apto a prestar todo o serviço especificado no Anexo II - Serviço de Suporte Especializado - Descrição das Atividades deste Instrumento, imediatamente após a assinatura do contrato.

    1. Para o início de cada ordem de serviço emitida pelo BNB:

      1. O CONTRATADO deverá prover os serviços conforme solicitado pelo BNB, incluindo eventuais modificações que estes venham a sofrer durante a vigência do contrato;

      1. A não prestação dos serviços solicitados, de forma total ou parcial, será caracterizada como interrupção do serviço, sujeitando o CONTRATADO às sanções previstas no Anexo V - Prazos, Níveis de Serviço e Sanções deste Instrumento.

      1. O CONTRATANTE deverá registrar mensalmente ordens de serviço para cada especialidade, informando a quantidade de perfis e de horas necessárias para o atendimento dos serviços.

      1. O CONTRATADO deverá informar na ordem de serviço a relação de profissionais que estarão disponíveis para atender os serviços. Cada profissional deverá constar em apenas uma OS atendendo a apenas um tipo de perfil específico.

    1. O BNB se reserva o direito de avaliar, por ocasião do início da prestação dos serviços, ou em qualquer momento da execução do contrato, a conformidade da qualificação dos profissionais do CONTRATADO responsáveis pela prestação do serviço ao disposto no Anexo II - Serviço de Suporte Especializado - Descrição das Atividades deste Instrumento, objetivando comprovar a experiência e a qualificação da equipe responsável pela prestação do serviço, em sintonia com o perfil exigido para cada especialidade no Anexo supracitado.

      1. Qualquer profissional alocado pelo CONTRATADO no atendimento a uma ordem de serviço que não atenda aos requisitos exigidos poderá ter a sua substituição solicitada pelo BNB. Nestes casos, o CONTRATADO deverá substituir imediatamente o profissional, cuidando para que não haja prejuízo para o andamento dos serviços. Sujeitando o CONTRATADO o às sanções previstas no Anexo V - Prazos, Níveis de Serviço e Sanções deste Instrumento.

      1. Qualquer profissional alocado pelo CONTRATADO no atendimento a uma ordem de serviço que não tenha desempenho satisfatório poderá ter a sua substituição solicitada pelo BNB. Nestes casos, o CONTRATADO deverá substituir imediatamente o profissional, cuidando para que não haja prejuízo para o andamento dos serviços. Sujeitando o CONTRATADO o às sanções previstas no Anexo V - Prazos, Níveis de Serviço e Sanções deste Instrumento.

    1. As requisições de serviço serão encaminhadas pelo BNB ao CONTRATADO via registro de ordens de serviço na FERRAMENTA DE CONTROLE em que serão descritos os serviços solicitados e os produtos esperados, bem como estimados os prazos e as horas-atividade a serem consumidas em seu atendimento.

    1. Para cada ordem de serviço, deverão ser designados pelo menos dois responsáveis: um por parte do BNB e outro por parte do CONTRATADO.

    1. Em caso de dúvidas quanto ao teor da ordem de serviço e documentos afins, o CONTRATADO poderá solicitar esclarecimentos, explicitando as questões que suscitaram dúvidas, podendo ainda solicitar informações complementares.

    1. Este procedimento será admitido apenas uma vez por ordem de serviço, não sendo permitida a apresentação de novos questionamentos após o tratamento da primeira ocorrência.

    1. Confirmada a necessidade de complementação das informações, o BNB realizará as devidas modificações nas especificações e/ou agregará novos documentos, reenviando a documentação ao CONTRATADO.

    1. O tempo consumido pelo BNB para realizar essas complementações não será computado na contagem do prazo de aceite da ordem de serviço pelo CONTRATADO.

      1. Caso sejam julgadas infundadas as argumentações apresentadas pelo CONTRATADO, relativas ao pedido de complementação das informações e esclarecimentos, o BNB comunicará ao CONTRATADO e a contagem do prazo para a apresentação do plano de atendimento será retomada, incluindo o tempo utilizado pelo BNB para a avaliação da solicitação.

    1. Caso o CONTRATADO não concorde com as estimativas registradas na ordem de serviço, esta deverá comunicar formalmente ao BNB, apresentando a necessária justificativa. O BNB avaliará os argumentos do CONTRATADO e, caso estes sejam aceitos, poderá negociar uma nova estimativa com o CONTRATADO ou optar pelo cancelamento da ordem de serviço.

    1. No caso de o BNB não aceitar a justificativa apresentada pelo CONTRATADO, o prazo estabelecido para apresentar o plano de atendimento continuará correndo, sujeitando o CONTRATADO à sanção prevista no Anexo V - Prazos, Níveis de Serviço e Sanções deste Instrumento.

    1. O CONTRATADO deverá elaborar e apresentar um Plano de Atendimento para a execução dos serviços de cada ordem de serviço, composto de uma relação dos profissionais que serão alocados para atendimento dos serviços ao tipo de perfil solicitado, cronograma de disponibilidade dos profissionais alocados e quantidade de horas-atividade que serão consumidas.

      1. A apresentação do Plano de Atendimento, pelo CONTRATADO, devidamente registrado na FERRAMENTA DE CONTROLE, significará seu entendimento e concordância com o objetivo, escopo, prazo, estimativa de esforço (em horas) da ordem de serviço e os profissionais disponíveis para atendimento.

    1. O plano de atendimento deverá ser registrado na FERRAMENTA DE CONTROLE.

    1. Após a apresentação do Plano de Atendimento o BNB procederá à análise e aceite do mesmo. Caso sejam necessários ajustes no plano o BNB comunicará o CONTRATADO.

      1. Caso o BNB solicite ajustes no plano de atendimento, o CONTRATADO deverá reapresentar um novo plano de atendimento.

      1. Caso o plano de atendimento permaneça sendo recusado, com as devidas justificativas por parte do BNB, será considerado atraso para apresentação do plano, todos os dias desde a primeira reapresentação.

    1. Os prazos máximos para a apresentação ou reapresentação do Plano de Atendimento, bem como as sanções decorrentes do descumprimento desses prazos são definidos no Anexo V - Prazos, Níveis de Serviço e Sanções deste Instrumento.

    1. Após o aceite do plano de atendimento, o CONTRATADO deverá iniciar imediatamente a execução dos serviços ali solicitados, obedecendo às métricas celebradas e aos padrões estabelecidos pelo BNB.

    1. Os profissionais alocados pelo CONTRATADO para o atendimento das Ordens de Serviço serão demandados por meio de solicitações encaminhadas ao CONTRATADO via FERRAMENTA DE CONTROLE.

    1. A equipe técnica do BNB, responsável pelo serviço, avaliará as solicitações registradas na FERRAMENTA DE CONTROLE, atribuindo-lhes o prazo estimado para início, conclusão, o esforço previsto, em horas, e as encaminha para atendimento do CONTRATADO.

      1. As estimativas de esforço e de prazos serão calculadas com base nos dados históricos da experiência do BNB.

    1. O supervisor técnico do CONTRATADO será responsável pelo acompanhamento das solicitações.

    1. O atendimento das solicitações deverá ser realizado independentemente de haver concordância ou não por parte do CONTRATADO com os prazos estabelecidos pelo BNB.

    1. Caso não concorde com os prazos estabelecidos para o atendimento de uma ou mais solicitações, o CONTRATADO poderá expor suas razões e sugerir ajustes nos prazos.

      1. O BNB avaliará os motivos expostos pelo CONTRATADO e, em caso de concordância, procederá aos ajustes necessários nos prazos de atendimento.

      1. Caso não sejam aceitas as ponderações do CONTRATADO, prevalecerão os prazos originalmente estabelecidos.

    1. Os prazos máximos para início do atendimento das solicitações encaminhadas, bem como as sanções decorrentes do seu descumprimento estão descritos no Anexo V - Prazos, Níveis de Serviço e Sanções deste Instrumento.

    1. Os profissionais do CONTRATADO, responsáveis pelo atendimento de solicitações nas dependências do CONTRATANTE, deverão registrar diretamente na FERRAMENTA DE CONTROLE os eventos relacionados com o atendimento da solicitação, tais como o esforço, em horas, a data e a hora de conclusão dos atendimentos das solicitações.

    1. O CONTRATADO também deverá observar os prazos estabelecidos pelo BNB para a conclusão do atendimento das solicitações. O Anexo V - Prazos, Níveis de Serviço e Sanções deste Instrumento, descreve as penalidades às quais o CONTRATADO estará sujeito pelo descumprimento dos referidos prazos.

    1. As solicitações concluídas pelos técnicos do CONTRATADO serão analisadas pelos responsáveis no BNB, segundo o procedimento de aceite descrito no subitem 5 deste documento. Caso a solução não seja satisfatória, a solicitação será devolvida, com o devido registro na FERRAMENTA DE CONTROLE.

    1. As solicitações aceitas pelo CONTRATANTE serão fechadas, com o devido registro na FERRAMENTA DE CONTROLE.

    1. O BNB juntará à documentação a memória de cálculo das estimativas das solicitações de serviço.

    1. O BNB poderá, quando a situação assim o exigir, solicitar que o serviço seja prestado fora do horário definido no Anexo II - Serviço de Suporte Especializado - Descrição das Atividades deste Instrumento. Enquadram-se nestes casos as situações de reconhecida urgência, bem como os casos em que, por razões de ordem técnica, o atendimento não possa ocorrer durante do horário comercial.

      1. As horas-atividade realizadas fora do horário estabelecido para cada tipo de serviço, de acordo com o disposto no Anexo II - Serviço de Suporte Especializado - Descrição das Atividades deste Instrumento, serão pagas utilizando o valor de hora-atividade definido no contrato.

    1. No caso de ocorrerem interrupções na prestação do serviço, o CONTRATADO deverá encaminhar as devidas justificativas para análise pelo BNB.

      1. No caso da interrupção do serviço, por motivos de falta, férias, licença saúde ou outros não previstos, ou previamente comunicados ao BNB, o CONTRATADO deverá informar ao BNB a quantidade de horas-atividade não realizadas em virtude destes fatores, de modo que estas sejam descontadas da ordem de serviço do mês.

    1. Todos os casos de interrupções do serviço serão passíveis de sanções, excetuando aqueles cujos argumentos apresentados pelo CONTRATADO forem aceitos pelo BNB, após a análise dos motivos declarados.

    1. O CONTRATADO terá um prazo máximo para executar integralmente uma ordem de serviço.

      1. Qualquer proposta de dilação deste prazo após o início da execução da ordem de serviço deverá ser negociada pelas partes, mediante apresentação de justificativa, ficando a critério do BNB aceitá-la ou não.

      1. Embora aceito o novo prazo, serão mantidos os custos registrados originalmente na ordem de serviço, com exceção dos casos precedidos e corroborados por reavaliação da estimativa de custos pelo BNB.

      1. A solicitação de prazo adicional não justificará a suspensão do atendimento pelo CONTRATADO, sendo mantidas, durante a avaliação da solicitação pelo BNB, as condições inicialmente estipuladas na ordem de serviço.

      1. Caso a justificativa não seja aceita pelo BNB, prevalecerão os prazos e os custos inicialmente estipulados.

    1. Os prazos máximos para a conclusão e entrega dos serviços, bem como as penalidades pelo descumprimento destes, são descritos no Anexo V - Prazos, Níveis de Serviço e Sanções deste Instrumento.

    1. Mudança no escopo de uma ordem de serviço necessitará de nova negociação entre as partes, conforme o item 6 – Alteração de Escopo, deste documento.

    1. Ainda que o atendimento de uma ordem de serviço tenha sido iniciado pelo CONTRATADO, o BNB poderá suspendê-la ou encerrá-la a qualquer tempo, devendo, nestes casos, para efeito de faturamento, ser processada a contabilização das horas-atividade consumidas e pendentes de pagamento até a comunicação da suspensão ou encerramento da ordem de serviço pelo BNB.

    1. Após a finalização de uma ordem de serviço, o BNB procederá à sua validação e homologação dos serviços entregues, seguindo o que está determinado no Item 5 - Recebimento e Aceite dos Serviços, deste documento.

    1. Os serviços serão apurados e pagos mensalmente, computando os valores correspondentes às ordens de serviços validadas e homologadas no período de medição.

  1. Faturamento

    1. O faturamento será realizado por períodos de medição, estabelecidos pelas partes.

    1. O faturamento só ocorrerá após a finalização de todas as ordens de serviço do mês para que seja possível aplicar os redutores em caso de descumprimento dos prazos, de acordo com o Anexo V - Prazos, Níveis de Serviço e Sanções deste Instrumento.

    1. Os períodos de medição ocorrerão mensalmente.

    1. A carga horária de todas as ordens de serviço dentro de um período de medição, serão pagas utilizando o valor de hora-atividade definido no contrato e todos os serviços atendidos durante um período de medição, serão considerados para a aplicação de redutores conforme Anexo V - Prazos, Níveis de Serviço e Sanções.

    1. Ao final do período de medição:

      1. O BNB fará a apuração dos redutores do faturamento, definidos no Anexo V - Prazos, Níveis de Serviço e Sanções deste Instrumento, e os aplicará sobre o valor previsto do serviço, deduzindo o valor apurado;

      1. O BNB enviará para o CONTRATADO um relatório com os fatos geradores que forem responsáveis pelos redutores de faturamento calculados dos serviços;

      1. O CONTRATADO deverá atestar o recebimento do relatório em que o BNB informa os fatos geradores dos redutores de faturamento;

      1. O CONTRATADO de posse do relatório com os fatos geradores dos redutores de faturamento, poderá apresentar sua defesa no prazo de 5 (cinco) dias úteis;

      1. A não apresentação de defesa no prazo acima estipulado implica na concordância da empresa com o cálculo dos redutores, não cabendo reclamação posterior;

      1. O BNB calculará os descontos relativos ao período de medição e os aplicará sobre o valor do faturamento mensal dos serviços, após a aplicação dos redutores;

      1. O BNB emitirá e encaminhará ao CONTRATADO relatório com as informações necessárias para a emissão do faturamento: serviços realizados no período, com os valores correspondentes.

    1. O CONTRATADO emitirá as notas fiscais correspondentes e as encaminhará ao BNB, juntamente com o relatório de que trata o subitem 4.3.5, devidamente assinado, configurando seu aceite.

    1. O BNB, após conferir e aprovar os documentos finalizará os registros e providenciará o pagamento, na forma do contrato.

RECEBIMENTO E ACEITE DE SOLICITAÇÕES

  1. O processo de recebimento de uma solicitação iniciará após a sinalização de sua conclusão pelo CONTRATADO, que deverá proceder ao registro correspondente na FERRAMENTA DE CONTROLE.

  1. O recebimento de uma ordem de serviço pelo BNB somente será confirmado quando verificado que todos os serviços e artefatos a ela atribuídos possuam registro de atendimento no período definido na ordem de serviço, concluídos ou não, pelo CONTRATADO.

    1. Os serviços atendidos pela CONTRATADA são passíveis de devolução, o que não implica em revisão do prazo previsto para o atendimento. As alterações de prazo podem ocorrer desde que justificadas pelo CONTRATADO e autorizadas pelo CONTRATANTE.

    1. Mesmo em caso de devolução, os serviços ou artefatos atendidos no período de atendimento de uma ordem de serviço deverão ser atribuídos à esta, com a finalidade de comprovar dedicação ao atendimento às demandas solicitadas pelo CONTRATANTE, mas não serão consideradas para fins de aplicação de redutores conforme disposto no Anexo V - Prazos, Níveis de Serviço e Sanções deste Instrumento.

    1. Caso um ou mais serviços e/ou artefatos atribuídos à ordem de serviço não possuam registro de atendimento no período definido na ordem de serviço, esta será devolvida ao CONTRATADO e o obrigará a providenciar as correções apontadas na avaliação.

  1. Finalizados todos os ajustes por parte do CONTRATADO, a solicitação deverá ser ressubmetida à apreciação do BNB, que reiniciará o processo de recebimento e aceite.

  1. As solicitações aceitas pelo BNB serão consideradas concluídas.

  1. O procedimento de aceite das solicitações gerará registro na FERRAMENTA DE CONTROLE.

ALTERAÇÃO DE ESCOPO

  1. Para fins do estabelecido neste documento, define-se alteração de escopo como uma solicitação de ampliação ou redução dos serviços especializados solicitados ao CONTRATADO pelo BNB em função de novas necessidades identificadas.

  1. A solicitação de ampliação ou redução de escopo dos serviços implicará no ajuste da ordem de serviço que deu origem à prestação do serviço.

  1. O ajuste na ordem de serviço poderá ser relativo aos prazos das entregas ou ao custo da ordem de serviço ou a ambos.

SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

  1. Os nomes dos responsáveis pela gerência administrativa e financeira do contrato e pela supervisão técnica do CONTRATADO, bem como os nomes dos responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato pelo BNB deverão ser indicados no ato da assinatura do contrato.

    1. As partes poderão indicar outros responsáveis a qualquer momento, mediante comunicação formal.

  1. Todo o relacionamento referente à gestão do contrato deverá ser realizado nas dependências do BNB, exceto em situações excepcionais, sendo necessária a anuência formal do BNB para a mudança de local.

  1. O CONTRATADO deverá garantir que os profissionais por ela alocados para a prestação dos serviços atendam ao disposto no Anexo II - Serviço de Suporte Especializado - Descrição das Atividades deste Instrumento, reunindo plenas condições técnicas para desempenhar as atividades ali previstas.

  1. Os profissionais do CONTRATADO deverão guardar obediência às políticas internas do BNB.

  1. O gerente de contrato e o supervisor técnico do CONTRATADO deverão prestar informações sobre o andamento dos serviços sempre que solicitado pelo BNB.

  1. O BNB poderá solicitar, em qualquer tempo, substituição de qualquer profissional alocado ao serviço, por motivo de ineficiência, deficiência técnica, inadequação aos perfis exigidos ou por conduta em desacordo com as políticas internas da Instituição.

PRAZOS, NÍVEIS DE SERVIÇO E SANÇÕES

  1. Os prazos, níveis de serviço e sanções referentes à prestação dos serviços são descritos no Anexo V - Prazos, Níveis de Serviço e Sanções deste Instrumento.

GARANTIA E PROPRIEDADE DOS ARTEFATOS PRODUZIDOS EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS

  1. O CONTRATADO garantirá os serviços produzidos durante toda a vigência do Contrato (período inicial e eventuais prorrogações).

  1. A garantia permanecerá por 6 (seis) meses após o final deste Contrato.

  1. A prestação da garantia se dará sob a forma de correção do artefato produzido ou produção de novo artefato. A correção do artefato produzido ou a produção de novo artefato será realizada sem ônus para o BNB, somente se o defeito do artefato tiver sido decorrente de erros e / ou omissões por parte do CONTRATADO.

  1. Todos os artefatos resultantes dos processos serão de propriedade exclusiva do BNB.

  1. O CONTRATADO e os profissionais alocados na execução dos serviços transferem ao BNB, de forma incondicional, todos os direitos referentes à propriedade intelectual, direito patrimonial e autoral sobre todos os artefatos, procedimentos, roteiros de atendimento, documentos e elementos de informação produzidos no âmbito deste Contrato.

OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DO CONTRATADO

  1. Gerenciar os recursos humanos utilizados na execução dos serviços solicitados pelo BNB realizando as atividades relativas ao repasse de informações e acompanhamento dos serviços.

  1. Capacitar seu corpo técnico nas competências necessárias ao atendimento dos serviços solicitados pelo BNB, às suas expensas e sempre que necessário.

  1. Manter sigilo sobre quaisquer informações do BNB às quais tenha acesso. Nesse sentido, o CONTRATADO deverá entregar ao BNB Termo de Confidencialidade, conforme modelo estabelecido no Anexo VII - Termo de Confidencialidade e Não Divulgação deste Instrumento.

  1. Devolver e eliminar de suas bases de informações os documentos encaminhados pelo BNB para a especificação dos serviços, bem como outros artefatos decorrentes desta: os códigos fontes, os executáveis e demais artefatos e documentações pertinentes.

  1. Prestar informações e esclarecimentos sobre os serviços prestados em no máximo 2 dias úteis a contar da solicitação feita pelo BNB.

  1. Disponibilizar ao BNB toda a informação utilizada e/ou produzida na execução dos serviços prestados, em até 30 (trinta) dias corridos, sem quaisquer ônus adicionais para o BNB, contados da data de finalização do contrato.

  1. Obedecer ao especificado em todas as normas, padrões, processos e procedimentos do BNB.

  1. O BNB poderá, a qualquer tempo, atualizar suas normas, padrões, processos e procedimentos, comprometendo-se o CONTRATADO a adaptar-se em um prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos da data de notificação por parte do BNB.

    1. A notificação por parte do BNB poderá ser realizada por oficio ou por envio de mensagem eletrônica ao gerente de contrato do CONTRATADO.

  1. Efetuar entregas compatíveis e totalmente aderentes aos produtos e tecnologias utilizados pelo BNB.