ANEXO II.A - SERVIÇOS DE GESTÃO DE MUDANÇA ORGANIZACIONAL

1. FINALIDADE

1.1. Este documento descreve atividades, obrigações e responsabilidades relacionadas à Gestão de Mudança Organizacional que devem ser executadas pela CONTRATADA como parte da implementação da Solução Integrada de Gestão Empresarial do Banco do Nordeste do Brasil S/A (BANCO), aqui chamada SOLUÇÃO.

1.2. Visa minimizar potenciais repercussões negativas ao Banco, decorrentes da mudança introduzida com a implantação da SOLUÇÃO e seus respectivos novos processos. Esta abordagem tem como objetivo tratar as resistências e favorecer o ambiente corporativo, de forma a garantir uma atmosfera mais favorável à implantação da SOLUÇÃO.

1.3. Entenda-se por Gestão de Mudança Organizacional o processo pelo qual são tomadas ações para mobilização do projeto, mapeamento organizacional, mapeamento de forças positivas e ofensivas ao projeto, análise de impacto organizacional, análise de risco operacional corporativo, ações de engajamento e motivação de equipe, ações de mitigação do impacto da implementação na organização; monitoramento do clima do projeto, ações de desenvolvimento de equipe; planejamento e estruturação da capacitação; capacitação de colaboradores e comunicações do Projeto.

1.4. A Gestão da Mudança Organizacional deverá abranger o público interno, composto pelo corpo funcional e colaboradores do BANCO que serão impactados com a implantação da SOLUÇÃO, e abranger todos os fornecedores envolvidos no projeto de implantação, englobando também equipes das empresas contratadas (implantador, fiscalizador e respectivos empregados).

1.5. A abordagem de Gestão da Mudança Organizacional a ser considerada pela CONTRATADA deverá compreender as atividades de planejamento e execução de ações de comunicação devendo gerenciar todas as mudanças necessárias à entrada da SOLUÇÃO em produção, mesmo aquelas relacionadas aos Sistemas Legados ou novos sistemas (implantados em paralelo) e parte integrante da SOLUÇÃO.

2. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES E ENTREGÁVEIS

2.1. A CONTRATADA deverá planejar as ações de Gestão da Mudança Organizacional de modo que contemple as seguintes atividades:

2.1.1. Atualização dos planos de comunicações, gerenciamento das partes interessadas, de mobilização e organização das frentes de trabalho, de treinamento e de gestão das mudanças organizacionais;

2.1.2. Apoiar o BANCO em todas as ações de comunicação e mobilização do Projeto, disponibilizando tempestivamente as informações necessárias ao desenvolvimento das ações de envolvimento das pessoas e comunicação por parte do BANCO;

2.1.3. Promover ações visando minimizar resistências à mudança, estimulando e promovendo a sua aceitação;

2.1.4. Levantar e analisar os impactos organizacionais relacionados à implantação da SOLUÇÃO e das decorrentes mudanças de processos, assim como a identificação e monitoramento das ações mitigadoras (plano de providência);
2.1.5. Entrevistar, individualmente, líderes/patrocinadores indicados pelo BANCO, de modo a levantar suas expectativas e identificar seu nível de comprometimento com o projeto;

2.1.6. Conduzir, trimestralmente, pesquisa de prontidão à mudança com intuito de verificar se a organização está pronta, tanto em termos técnicos quanto em termos organizacionais (capacitação, comunicação, etc.), para a implantação da nova SOLUÇÃO;

2.1.7. Capacitar técnicos e usuários do BANCO, em todos os níveis hierárquicos, na utilização da SOLUÇÃO, conforme os papéis a eles atribuídos e conforme especificações do ANEXO II.d - Serviços de treinamento e transferência de conhecimento, conferindo a estes a possibilidade de administrar, operar e usar de forma autônoma a SOLUÇÃO implantada;

2.1.8. Possibilitar que os usuários assimilem corretamente as mudanças introduzidas, minimizando o impacto sobre o desempenho organizacional com a implantação da SOLUÇÃO;

2.1.9. Apoiar o BANCO na montagem de uma Rede de Mudança, que deve transmitir informações sobre o Projeto para todas as áreas envolvidas, disseminando o entendimento sobre o processo de mudança aos demais funcionários e colaboradores do BANCO.

2.1.9.1. Apoiar o BANCO na identificação de perfis para a montagem de uma Rede de Mudança, de forma a representar todos os públicos impactados pelo projeto;

2.1.9.2. Os componentes da Rede de Mudança serão funcionários do BANCO e passarão a compor o time de Agentes de Mudança, empregados de perfil influente e com adequado conhecimento do projeto, tendo origem em todas as unidades envolvidas;

2.1.9.3. Capacitar os Agentes de Mudanças a realizarem seu papel durante o Projeto de implantação da SOLUÇÃO, conforme especificações do ANEXO II.d - Serviços de Treinamento e Transferência de Conhecimento;

2.1.9.4. Munir mensalmente os Agentes de Mudança com informações relacionadas ao andamento do Projeto de implantação da SOLUÇÃO, bem como informações relacionadas às mudanças que entrarão em vigor. Esta atividade tem o objetivo de minimizar resistências à mudança, estimulando e promovendo a aceitação e colaboração da comunidade usuária com as atividades do projeto referentes à implantação da SOLUÇÃO.

2.1.10. Monitorar e analisar os fatos e comportamentos capazes de influenciar ou comprometer a implementação do Projeto, sugerindo as ações necessárias para solução de problemas em tempo hábil.

2.2.	A CONTRATADA deverá realizar as seguintes entregas relacionadas às ações de Gestão da Mudança Organizacional:

2.2.1.	Entregas pontuais

2.2.1.1. Cronograma detalhado da frente de Gestão da Mudança Organizacional, indicando as atividades desta frente, produtos, responsáveis, datas de entrega em consonância com as atividades inerentes a implementação da SOLUÇÃO;
2.2.1.2. Relatório contendo o levantamento de impactos organizacionais relacionados à implantação da Solução e das mudanças de processos, inclusive TI, pessoas e ferramentas;

2.2.1.3. Atualização dos Planos de comunicações; Plano de gerenciamento das partes interessadas; Plano de mobilização e organização das frentes de trabalho; Plano de treinamento; e Plano de gestão das mudanças organizacionais;

2.2.1.4.	Rede da Mudança:

2.2.1.4.1. Perfis para a montagem de uma Rede de Mudança;

2.2.1.4.2. Relatório\apresentação para os agentes de mudança;

2.2.1.4.3. Treinamentos aos agentes de mudanças.

2.2.2.	Entregas periódicas

2.2.2.1.	Pesquisa trimestral de prontidão à mudança;

2.2.2.2.	Relatório mensal com:

2.2.2.2.1. As ações previstas versus realizadas relacionadas à gestão de mudança organizacional consoante ao cronograma apresentado no item 2.2.1 e sugestões de melhorias;

2.2.2.2.2. O acompanhamento das ações mitigadoras\plano de providência relacionadas aos impactos organizacionais;

2.2.2.2.3. Informações, para o consumo dos Agentes de Mudança, relacionadas ao andamento do Projeto de implantação da SOLUÇÃO, bem como informações relacionadas às mudanças que entrarão em vigor.

3. DISPOSIÇÕES FINAIS

3.1. As diretrizes aprovadas no Plano de Gestão de Mudança Organizacional deverão ser observadas durante a execução das atividades sob a responsabilidade da CONTRATADA e do BANCO.

3.2. A CONTRATADA deverá manter o cronograma atualizado durante todas as fases do projeto.