ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) - ETENE 2021/008

DO OBJETO

  1. Contratação de consultoria/assessoria técnica especializada para atualização e manutenção da plataforma OJS/PKP da Revista Econômica Regional (REN), promovendo inovações permanentes neste sistema durante toda a vigência do contrato.

DA JUSTIFICATIVA

  1. A REN – Revista Econômica do Nordeste é uma publicação trimestral, aberta a edições suplementares temáticas, mantida pelo Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste – ETENE e patrocinada pelo Banco do Nordeste do Brasil desde sua criação em 1969. Divulga trabalhos originais de cunho técnico-científico (escritos em português, inglês ou espanhol) resultantes de pesquisas que concorram para a constituição de uma base de informações acerca do desenvolvimento regional e contribuam para a qualificação e a formação de consciência crítica em torno dessa temática. Com classificação Qualis/Capes A4 no quadriênio 2017-2020, a REN conta atualmente com amplo quadro multidisciplinar de revisores-doutores independentes, com formação no Brasil e no Exterior.

  1. Implantadas as inovações requeridas na presente proposta, além de elegível para melhoria de sua classificação Qualis/Capes de A4 para A3, ou superior, estima-se a melhoria do trânsito da REN na comunidade científica, sendo mais lida e citada, o tema “desenvolvimento regional”, questão estrutural das discussões sobre a região Nordeste, terão maior notoriedade nacional e internacional. Não obstante, aumentar a capilaridade da marca e da missão do Banco do Nordeste como o principal agente de fomento, do conhecimento e de financiamento, para sua área de atuação, com reconhecimento nacional e internacional.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

  1. Os serviços a serem executados devem se coadunar com os objetivos geral e específicos, a seguir transcritos:

  1. Objetivo Geral: incorporar as inovações, atualizações e manutenção na plataforma OJS/PKP da Revista Econômica do Nordeste (REN), hospedada no domínio https://www.bnb.gov.br/revista/index.php/ren

  1. Objetivos Específicos:

    1. Atualizar periodicamente o sistema OJS/PKP (Open Journal Systems/Public Knowledge Project) para a versão mais recente disponível; bem como a adequação do layout da REN ao padrão visual do Banco do Nordeste sempre que necessário; prestar assistência técnica e a manutenção operacional da REN, durante todo o período contratual de 60 meses, hospedada no domínio https://www.bnb.gov.br/revista/index.php/ren;

    1. Implantar e habilitar o ORCID - Open Researcher and Contributor ID no sistema OJS/PKP da REN logo após a assinatura do contrato, hospedada no domínio https://www.bnb.gov.br/revista/index.php/ren;

    1. Implantar, habilitar e emitir para todos os artigos publicado na REN o DOI - Digital Object Identifier no sistema OJS/PKP da REN, logo após a assinatura do contrato e durante todo o período contratual de 60 meses, para todos os artigos publicados no domínio https://www.bnb.gov.br/revista/index.php/ren.

Notas:

Todos os custos diretos ou eventuais com terceiros imprescindíveis para consecução dos objetivos específicos 3.3.2 e 3.3.3, serão a cargo da empresa contratada;

Será(ão) concedido(s) acesso(s) ao(s) técnico(s) da empresa contratada para o domínio https://www.bnb.gov.br/revista/index.php/ren. Desse modo, o Periódico deverá permanecer hospedado no domínio dos servidores do Banco do Nordeste do Brasil S/A.

PRAZO, FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E CRONOGRAMA

  1. O prazo estimado para a realização dos serviços deve seguir o cronograma de execução das atividades apresentado no Quadro 1.

  1. Quadro 1 – Cronograma de execução das atividades

Atividades no sistema OJS/PKP da REN	Ano
	1	2	3	4	5
Atividade: atualizar periodicamente o sistema OJS/PKP (Open Journal Systems/Public Knowledge Project) para a versão mais recente disponível; bem como a adequação do layout da REN ao padrão visual do Banco do Nordeste sempre que necessário; prestar assistência técnica e a manutenção operacional da REN. / Período: logo após a assinatura do contrato e durante todo o período contratual de 60 meses, hospedada no domínio https://www.bnb.gov.br/revista/index.php/ren	X	X	X	X	X
Atividade: implantar, habilitar e emitir para todos os artigos publicado na REN o DOI - Digital Object Identifier no sistema OJS/PKP da REN. / Período: início logo após a assinatura do contrato e durante todo o período contratual de 60 meses, hospedada no domínio https://www.bnb.gov.br/revista/index.php/ren. / Quantidade: no mínimo, 40 artigos por volume. Eventualmente, pode haver Suplemento Especial, resultando em 40 artigos por volume.	X	X	X	X	X
Atividade: Implantar e habilitar o ORCID - Open Researcher and Contributor ID no sistema OJS/PKP da REN, hospedada no domínio https://www.bnb.gov.br/revista/index.php/ren. / Período: início logo após a assinatura do contrato	X	X	X	X	X

VIGÊNCIA DO CONTRATO

  1. O prazo de vigência do Contrato será de 60 (sessenta) meses.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

  1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta corrente designada pelo contratado, após apresentação das notas fiscais/faturas em boa e devida forma, sendo a liberação condicionada à total observância do contrato.

PRAZO

  1. Ante o exposto, solicitamos a gentileza de enviar, até o dia 30 de setembro de 2021, a proposta de preço exclusivamente para o email etene@bnb.gov.br

Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste – ETENE

Luciano Feijão Ximenes
Matrícula F111384
Gerente Executivo ETENE/BNB
Editor Executivo da REN/BNB

Contato exclusivo etene@bnb.gov.br