ANEXO V – SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO E SANEAMENTO DE DADOS

Finalidade

  1. Este documento descreve como deverão ser prestados os serviços relacionados à Migração e Saneamento de Dados, parte integrante da execução dos Serviços de Implementação da Solução de Gestão Jurídica (doravante chamada SOLUÇÃO), que corresponde ao processo de transferência dos dados dos Sistemas do Banco do Nordeste do Brasil (doravante denominado BANCO), para a nova SOLUÇÃO, conforme descrito a seguir.

Descrição dos Serviços de Migração e Saneamento de Dados

  1. O CONTRATADO será responsável por:
    1. Planejar, coordenar e executar o serviço de migração dos dados;
    2. Realizar os serviços de Saneamento de Dados, a partir da comparação das informações constantes dos sistemas legados do BANCO com aquelas oriundas dos sistemas informatizados dos Tribunais do País ou de consulta a processos físicos.
      1. Esta atividade deverá ser finalizada antes da transferência dos dados dos sistemas legados do BANCO para a nova SOLUÇÃO. Nesta oportunidade, o CONTRATADO informará se há grupo de processos com indício de encerramento real ou iminente, de forma a apoiar na definição da ordem de prioridade de migração dos dados históricos.
      2. O prazo para conclusão desta atividade será definido por ocasião da reunião de kickoff e aprovado pelo BANCO em até 5 dias úteis a serem contados a partir da data desta reunião em função de suas características especificas.
      3. Este item deverá ser cotado à parte e fazer parte da Planilha de Preço conforme Anexo IX – Modelo de Proposta de Preços.
    3. Produzir programas transformadores e de carga de dados que transfiram objetos de dados das fontes de dados do BANCO para as bases da SOLUÇÃO;
    4. Testar os programas transformadores e de carga de dados;
    5. Aperfeiçoar os programas de transformação e carga de dados à medida que, durante o processo de migração, forem encontradas inconsistências ou dados incorretos, identificados melhores mapeamentos entre regras e conceitos de negócio da SOLUÇÃO e fontes de dados do BANCO;
    6. Garantir a integridade dos dados transferidos para a SOLUÇÃO, bem como deverá apontar as possíveis inconsistências em relatório operacional de migração;
    7. Informar e documentar, em tempo hábil, todos os procedimentos adicionais que deverão ser realizados pelo BANCO para que as atividades de Migração sejam realizadas sem impactos no cronograma de implementação da SOLUÇÃO.
    8. Gerar relatório operacional de transformação e carga, que deve ser atualizado durante todo o serviço de migração, cujo formato e conteúdo deverão ter sido homologados pelo BANCO;
    9. Gerar relatório consolidado de resultados da migração cujo formato e conteúdo deverão ter sido previamente homologados pelo BANCO;
    10. Entregar os artefatos documentais do serviço de migração devidamente atualizados ao BANCO, com controle de versões;

  1. O BANCO será responsável por:
    1. Disponibilizar seus dados, com layout e estrutura, de acordo com o que há nos sistemas legados.
    2. Disponibilizar colaboradores que tenham conhecimento das fontes de dados para apoiar o CONTRATADO em todas as etapas do serviço de migração de dados;
    3. Realizar as atividades de higienização e extração dos dados conforme a seguir:
      1. Os dados serão disponibilizados em forma de arquivo texto ou, em outro formato a ser definido pelo BANCO junto à CONTRATADA;
      2. Nas situações em que o BANCO considerar que há viabilidade e necessidade, realizará atualização ou obtenção de informações inexistentes nos sistemas legados, podendo realizar recadastramentos ou levantamentos em campo;
    4. Realizar as validações dos entregáveis;
    5. Validar a consistência dos dados transferidos.

Descrição dos entregáveis

  1. Durante a realização do serviço de migração de dados, o CONTRATADO deverá gerar, no mínimo, os seguintes entregáveis, que deverão contemplar os conteúdos conforme definido a seguir:
    1. Plano Geral de Migração de dados, é um plano preliminar contemplando, no mínimo:
      1. Definição da estratégia de migração;
      2. Detalhamento da metodologia de migração;
      3. Etapas preliminares de amostragem de dados para validação pelos usuários.

  1. Plano de saneamento e migração de dados, contemplando, no mínimo:
    1. Cronograma de migração com detalhamento das etapas, prazos necessários para o processo de migração, recursos e predecessores;
    2. Lista dos papéis, responsabilidades e envolvidos no processo de migração;
    3. Detalhamento dos requisitos de migração;
    4. Definição e descrição de tecnologias e/ou ferramenta de migração a serem utilizadas no processo de Migração;
    5. Detalhamento da estratégia e procedimentos de testes da migração;
    6. Detalhamento da estratégia e procedimentos de validação e homologação da migração pelo BANCO;
    7. Forma detalhada de tratamento das informações necessárias à SOLUÇÃO que não existem nos sistemas legado;
    8. Agrupamentos de informações a serem migradas que possibilitem uma amostragem de dados para validação pelo BANCO;
    9. Definição de interfaces para consulta aos dados dos sistemas legados não contemplados pela SOLUÇÃO. (será necessário para testar a migração)

  1. Planejamento da Qualidade da Migração:
    1. Definições das regras de limpeza de dados;
    2. Definições de regras para tratamento das rejeições de dados;
    3. Métricas de qualidade.

  1. Mapa de dados com o DE-PARA entre as estruturas de dados dos sistemas legado e as estruturas de dados da SOLUÇÃO, com as regras de transformação dos dados:
    1. Objetivo de negócio da migração;
    2. Nome e descrição do(s) objeto(s) de dados dos sistemas legado;
    3. Nome, descrição, tipo (numérico, alfa, etc), tamanho/precisão dos atributos de objetos de dados dos sistemas legado;
    4. Nome e descrição do(s) objetos(s) de dados da SOLUÇÃO;
    5. Nome, descrição, tipo (numérico, alfa, etc), tamanho/precisão dos atributos de objetos de dados na SOLUÇÃO, juntamente com suas regras de integridade;
    6. Conversões, transformações e/ou formatações de dados necessárias entre os sistemas legado e a SOLUÇÃO.

  1. Plano de testes da migração;

  1. Programas de transformação e carga;

  1. Jobs para execução das Rotinas de Migração;

  1. Relatório operacional de transformação e carga, que deverá conter todos os resultados de rejeições ocorridos a cada migração e orientações, caso necessário, para sanear a base de dados;

  1. Relatório consolidado dos resultados da migração.
    1. Volume de dados migrados com sucesso;
    2. Volume de dados não migrados e seus impactos;
    3. Relação de dados não migrados associados ao respectivo motivo de rejeição;
    4. Avaliação final do processo de migração.

DISPOSIÇÕES GERAIS

  1. As partes interessadas deverão ser consultadas para a construção do plano de migração de dados;

  1. Os programas de transformação e carga de dados serão executados tantas vezes quantas forem necessárias e seguirão o ciclo de teste/homologação/produção;

  1. A execução da migração deve ser iterativa e incremental;

  1. Deverá ser desenvolvido, documentado e executado o plano de saneamento e migração de dados para cada entrega definida no roadmap de entregas;

  1. A migração não pode causar qualquer perda de dados, de relacionamento, de consistência ou de segurança;

  1. Adiante segue lista, não exaustiva, de sistemas que terão seus dados migrados para a nova SOLUÇÃO.

SISTEMAS DO ESCOPO DO JURÍDICO
Ambiente	Sistema	Tecnologia de Banco de dados
Coordenação e Controle Jurídico	S702 – Controle dos Processos Jurídicos	SQL Server / Planilha Excel / Outros formatos (mdb, arquivo texto)
	S455- Informação para Consultoria e Assessoria Jurídica - SICAJ